Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации города Твери

от «26» февраля 2021 № 268

**План**

**неотложных мероприятий по подготовке к проведению безаварийного пропуска весеннего половодья на территории города Твери в 2021 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | Перечень мероприятий | Срокисполне-ния | Исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внесение обновленной информации в паспорт территории города Твери и справочные данные для единой дежурно-диспетчерской службы (далее - ЕДДС) города Твери | До 21.03.2021 | Управление по ОБЖН г. Твери |
| 2. | Проведение организационных совещаний с руководителями:предприятий промышленности,подрядных организаций, товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), жилищно - строительным кооперативам (далее – ЖСК), управляющих компаний и других на тему «О мероприятиях по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2021 году» | До 22.03.2021 | Департамент экономического развития администрации города Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее - департамент ЖКХ), администрации районов в городе Твери |
| 3. | Организация постоянного контроля за техническим состоянием гидротехнических сооружений | В ходе весеннегополоводья | Управление по ОБЖН г. Твери, администрация Московского района в городе Твери |
| 4. | Определение перечня объектов на территории районов в городе Твери, которым угрожает подтопление, численность проживающего тамнаселения. Организация проведения подворовых обходов и инструктажей жителей в местах подтопления (выдача памяток населению) | До 22.03.2021 | Администрации районовв городе Твери, уличные комитеты в районахгорода Твери |
| 5. | Контроль за состоянием:химически опасных объектов;очистных сооружений, колодцев и скотомогильников;хранилищ (складов) удобрений;свалок промышленных и бытовых отходов с целью исключения попадания паводковых вод и возникновения заболеваний населения в зонах возможного подтопления | В ходе весеннегополоводья | Управление по ОБЖН г. Твери, департамент ЖКХ, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери, ООО «Тверь Водоканал» |
| 6. | Организация работы оперативных групп управления по ОБЖН г. Твери, администраций районов в городе Твери по контролю за обстановкой в ходе весеннего половодья, в том числе за работой гидропостов, состоянием гидротехнических сооружений и низководных мостов | В ходе весеннего половодья | Администрации районов в городе Твери, управление по ОБЖН г. Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
| 7. | Определение порядка оповещения руководителей организаций, выделяющих личный состав и технику для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ | До 22.03.2021 | Управление по ОБЖН г. Твери, ЕДДС города Твери, объединенная диспетчерская служба департамента ЖКХ (далее - ОДС) |
| 8. | Организация круглосуточного мониторинга обстановки, сбора информации о прохождениивесеннего половодья в ЕДДС города Твери и передача информации в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тверской области | В периодвесеннегополоводья | Управление по ОБЖН г. Твери, ОДС департамента ЖКХ |
| 9. | Определение порядка экстренного оповещения и информирования населения о складывающейся обстановке при угрозе и возникновении подтопления:- через средства массовой информации; - путем подомовых обходов; - с использованием автомобилей с сигнально-говорящими установками | До 22.03.2021 | Управление по ОБЖН г. Твери, отдел информации и аналитики Администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, Управление Министерства внутренних дел России (далее - УМВД России) по городу Твери |
| 10. | Создание группировки сил и средств городского звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для проведения поисково-спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья. Организация контроля готовности подрядных организаций к проведению работ. | До 22.03.2021 | Управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в городе Твери |
| 11. | Определение порядка и мест сбора сил и средств, порядка оказания помощи пострадавшему населению и проведения спасательных работ | До 22.03.2021 | КЧС и ОПБ администрации города Твери, управление по ОБЖН г. Твери |
| 12. | Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации | До 21.03.2021 | Департамент финансов администрации города Твери, управление по ОБЖН г. Твери |
| 13. | Определение порядка эвакуации населения из зон подтопления | До 22.03.2021 | Эвакуационные комиссии Администрации города Твери, администраций районов в городе Твери,управление по ОБЖН г. Твери |
| 14. | Уточнение состава эвакуационных комиссий и порядка их работы | До 21.03.2021 | Управление по деламОБЖН г. Твери |
| 15. | Назначение ответственных за проведение эвакуации, жизнеобеспечение населения и старших на участках проведения работ | До 22.03.2021 | Глава города Твери, главы администраций районов в городе Твери |
| 16. | Организация мер по защите и обеспечению жизнедеятельности населения в случае подтопления жилого сектора | В период весеннего половодья | Управление по ОБЖН г. Твери, администрации районов в городе Твери, департамент ЖКХ, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери |
| 17. | Обеспечение готовности пунктов временного размещения к первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемого населения (теплом, горячим питанием, при необходимости одеждой и другим имуществом) | До 22.03.2021 | Управление образования,департамент ЖКХ,департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери  |
| 18. | Обеспечение безопасности в местах подтопления, бесперебойной работы телефонных, сотовых линий связи и линий электропередачи | До 22.03.2021 | УМВД России по городу Твери, ПАО «Ростелеком», МУП «Тверьгорэлектро», ПАО «МРСК Центр», Управление по ОБЖН г. Твери |
| 19. | Организация очистки водоотводных канав, выпусков дренажных систем. Проведение осмотра и ремонта оголовков и выпусков труб ливневой канализации, запорной арматуры на оголовках, проверка наличия запасных частей и необходимых материалов для закрытия оголовков ливневой канализации  | До 22.03.2021 | Департамент дорожногохозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, МУП «ЖЭК»,управляющиеорганизации в районах города Твери |
| 20. | Организация подводки электропитания к насосам, установленным в местах откачки паводковых вод | До 22.03.2021 | МУП «Тверьгорэлектро»,ООО «Тверь Водоканал»,Управление по ОБЖН г. Твери |
| 21. | Создание резерва передвижных насосных станций в количестве 6 единиц | До 20.03.2021 | Управление по ОБЖН г. Твери, ООО «Тверь Водоканал», ООО «Тверская генерация» |
| 22. | Проверка состояния затапливаемых участков инженерных сетей, выполнение при необходимости герметизации смотровых колодцев сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и линий связи | До 21.03.2021 | МУП «ЖЭК», ООО «Тверь Водоканал», ПАО «Ростелеком», ООО «Тверская генерация», департамент ЖКХ, Управление по ОБЖН г. Твери |
| 23. | Организация учёта зданий, которые могут быть подтоплены весенними водами | До 25.03.2021 | КЧС и ОПБ администраций районов в городе Твери |
| 24. | Организация проведения контроля за состоянием дюкеров | В периодвесеннего половодья | МУП «Тверьгорэлектро»,АО «Газпром газораспределение Тверь», ООО «Тверь Водоканал», ПАО «Ростелеком», ООО «Тверская генерация»,департамент ЖКХ,Управление по ОБЖН г. Твери |
| 25. | Обеспечение расчистки водоотводных канав и перепускных труб, расположенных на обслуживаемой территории, а также в районах частной жилой застройки | До 22.03.2021 | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, уличные комитеты,управляющие организации, организации всех форм собственности |
| 26. | Обеспечение круглосуточного наблюдения уровня подъема воды на гидрологическом посту в Городском саду в период прохождения пика половодья | На период половодья | ФГБУ «Тверской ЦГМС», управление по ОБЖН г. Твери, департамент дорожногохозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, МУП «ЖЭК» |

Начальник управления по обеспечению

безопасности жизнедеятельности населения

администрации города Твери Н.А. Соболев