|  |  |  |  |  |  | Приложение к постановлению администрации города Твери от 06 июня 2012 г. № 1001 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение к городской целевой программе «Развитие и благоустройство Заволжского района в городе Твери на 2012 – 2014 годы» |  |  |  |  |  |
| Перечень мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| городской целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Развитие и благоустройство Заволжского района в городе Твери на 2012-2014 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
| № п/п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  | Бюджетополуча-тель |
|  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах), в т.ч.: | 17300,0 | 11300,0 | - | 6000,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 3600 | 2000 | - | 1600 | Администрация Заволжского района в городе Твери |
|  |  |  |  |  |  | Реконструкция фонтанов (шт.) | 2 | 2 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка мобильного фонтанного оборудования (шт.) | 1 | 1 | 0 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Благоустройство набережной А.Никитина | 2000,0 | 2000,0 | - | - | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 700 | 700 | - | - | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 1.2. | Благоустройство сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта | 1300,0 | 1300,0 | - | - | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 1300 | 1300 | - | - |  |
| 1.3. | Благоустройство сквера КСМ-2 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 600 | - | - | 600 |  |
| 1.4. | Благоустройство территории разворотного кольца на остановке "КСМ-2" | 2000,0 | - | - | 2000,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 500 | - | - | 500 |  |
| 1.5. | Благоустройство сквера около ДК в п.Сахарово | 2000,0 | - | - | 2000,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 500 | - | - | 500 |  |
| 1.6. | Реконструкция фонтанов в скверах: НИИ-2, на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта и установка мобильного фонтанного оборудования в п.Сахарово | 8000,0 | 8000,0 | - | - | Реконструкция фонтанов (шт.) | 2 | 2 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | Установка мобильного фонтанного оборудования (шт.) | 1 | 1 | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. | Благоустройство улиц и площадей района, в т.ч.: | 16500,0 | - | 11000,0 | 5500,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 13500 | - | 8600 | 4900 | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 2.1. | Благоустройство Петербургского шоссе с реконструкцией прилегающих скверов (сквер на остановке "Вагонный завод", включая разворотное трамвайное кольцо, сквер на площади Конституции) | 7500,0 | - | 5000,0 | 2500,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 6800 | - | 4500 | 2300 |  |
| 2.2. | Благоустройство ул. Горького с реконструкцией прилегающих скверов (сквер им. генерала С.Ф. Ниловского, сквер по ул. Горького, д. 140) | 9000,0 | - | 6000,0 | 3000,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) | 6700 | - | 4100 | 2600 |  |
| 3. | Проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию, из них: | 5400,0 | 2200,0 | 1700,0 | 1500,0 | Изготовление дефектных ведомостей, смет, технадзор (тыс.руб.) | 5400 | 2200 | 1700 | 1500 | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 3.1. | Проектирование работ по озеленению Народного парка в районе Восточного моста | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4. | Прочие, из них: | 4329,0 | 1029,0 | 1800,0 | 1500,0 | Наружное оформление территории района (тыс.руб.) | 700 | 200 | 300 | 200 | Администрация Заволжского района в городе Твери |
|  |  |  |  |  |  | Оперативное решение вопросов благоустройства территории при форс-мажорных обстоятельствах (тыс.руб.) | 3629 | 829 | 1500 | 1300 |  |
| 4.1. | Наружное оформление района | 700,0 | 200,0 | 300,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс мероприятий по введению в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п.ДРСУ-2, в т.ч. ПИР | 471,0 | 471,0 | - | - | Введение в эксплуатацию объекта (шт.) | 1 | 1 | - | - | Администрация Заволжского района в городе Твери |
|  | Итого: | 44000,0 | 15000,0 | 14500,0 | 14500,0 |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации Заволжского района в городе Твери В.Н. Калачин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |