| Приложение к Постановлению администрации города Твери от «31» декабря 2010 № 2849 «О внесении изменений в Приложение №4 «Титульный список капитального ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений города Твери по отрасли «Образование» на 2010 год» к Плану экономического и социального развития г.Твери на 2010 год , утвержденному решением Тверской городской Думы от 29.01.2010 №29» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК |  |  |  |
|  |  |  | капитального ремонта и благоустройства объектов муниципальных учреждений города Твери |  |  |  |
|  |  |  |  | по отрасли "Образование" на 2010 год |  |  |
| № | Наименование учреждений | Всего | Капитальный ремонт |  | Благоустройство |  |
|  |  | тыс. руб. | План финансирования, тыс. руб. | Виды работ | План финансирования, тыс. руб. | Виды работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | СОШ№4 | 5928,9 | 5928,9 | Ремонт кровли в дошкольном отделении. | - | - |
|  |  |  |  | Ремонт кровли, спортзала,фасада, межпанельных швов,библиотеки, актового зала (согласно техническому обследованию) |  |  |
| 2 | СОШ№45 | 1264,7 | 1264,7 | Ремонт кровли | - | - |
| 3 | СОШ№51 | 2000 | 2000 | Ремонт кровли, спортзала. | - | - |
| 4 | Гимназия№44 | 2892 | 2892 | Ремонт кровли, спортзала,межпанельных швов, наружной стены | - | - |
| 5 | СОШ№50 | 1310,2 | 1310,2 | Ремонт кровли, розлива холодной воды | - | - |
| 6 | ДОУ№156 | 526,0 | 526 | Ремонт кровли. | - | - |
| 7 | СОШ№1 | 321,1 | 321,1 | Ремонт кровли и межпанельных швовв дошкольном отделении | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | ДОУ№144 | 370 | 370 | Ремонт кровли. | - | - |
| 9 | ДОУ№159 | 665 | 665 | Ремонт кровли. | - | - |
| 10 | ДОУ№11 | 227,5 | 227,5 | Ремонт кровли. | - | - |
| 11 | интернат №3 | 289,5 | 289,5 | Ремонт кровли и наружных стен. | - | - |
| 12 | ДОУ№38 | 1492,1 | 1419,8 | Ремонт кровли, фасада, помещений | 72,3 | Ремонт отмостки. |
| 13 | СОШ№36 | 434,5 | 434,5 | Ремонт пищеблока, оконных блоков, сантехнические работы в дошкольном учрежедении. | - | - |
| 14 | ДОУ№130 | 794 | 794 | Ремонт электроснабжения, ремонт кровли. | - | - |
| 15 | ДОУ №136 | 335 | 335 | Ремонт кровли | - | - |
| 16 | ДОУ№45 | 350 | 350 | Ремонт кровли, крылец. | - | - |
| 17 | СОШ№9 | 422,6 | 422,6 | Замена оконных блоков, ремонт санузлов и ремонт горячего водоснабжения. | - | - |
| 18 | СОШ№22 | 195,1 | 195,1 | Восстановление потолка, стен,пола после обследования. Ремонт кабинета №7 и библиотеки согласно техническому обследованию. | - | - |
| 19 | СОШ№39 | 109,9 | 109,9 | Ремонт отмостки. | - | - |
| 20 | ДОУ №158 | 846 | 846 | Ремонт пищеблока,сантехнические работы. | - | - |
| 21 | СОШ№30 | 386,4 | 386,4 | Ремонт потолков, стен. | - | - |
| 22 | ДООЛ «Дружба» | 360 | 360 | Ремонт корпуса 10. | - | - |
| 23 | ДООЛ «Радуга» | 267,1 | 267,1 | Ремонт санузлов и входных групп корпусов 14 и 15. | - | - |
| 24 | СОШ №47 | 682,8 | 682,8 | Ремонт межпанельных швов и полов | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | СОШ №33 | 1671,3 | 1671,3 | Ремонт помещений дошкольного отделения | - | - |
| 26 | Гимназия №12 | 282 | 282 | Ремонт помещений | - | - |
| 27 | СОШ №19 | 198,9 | 198,9 | Ремонт ограждения | - | - |
| 28 | СОШ №34 | 203,6 | 203,6 | Ремонт полов в спортзале | - | - |
| 29 | СОШ №38 | 100 | 100 | Ремонт системы отопления в дошкольном отделении "Русская школа" | - | - |
| 30 | ДОУ №96 | 240 | 240 | Замена оконных блоков | - | - |
| 31 | ДОУ №33 | 84,4 | 84,4 | Ремонт системы отопления | - | - |
| 32 | ДОУ №51 | 100 | 100 | Ремонт системы отопления | - | - |
| 33 | ДОУ №152 | 87,7 | 87,7 | Ремонт системы отопления | - | - |
| 34 | ДОУ №69 | 73,9 | 73,9 | Ремонт межпанельных швов | - | - |
| 35 | Гимнази №10 | 100 | 100 | Ремонт кабинета | - | - |
| 36 | СОШ №40 | 971,9 | 971,9 | Ремонт крыльца | - | - |
| 37 | СОШ №28 | 321,3 | - | - | 321,3 | Ремонт прогулочных веранд в ДОУ №147 |
| 38 | ДОУ№55 | 79,6 | - | - | 79,6 | Ремонт ограждения, ремонт отмостки. |
| 39 | ДОУ№65 | 100,0 | - | - | 100,0 | Ремонт ограждения. |
| 40 | ДОУ№69 | 320,2 | - | - | 320,2 | Ремонт ограждения |
| 41 | ДОУ№164 | 200,7 | - | - | 200,7 | Устройство теневых навесов, валка аварийных деревьев. |
| 42 | ДОУ№79 | 623,5 | - | - | 623,5 | Ремонт теневых навесов, ремонт отмостки,асфальтового покрытия. |
| 43 | ДОУ№8 | 155,0 | - | - | 155,0 | Ремонт асфальтового покрытия. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 44 | ДОУ№2 | 398,6 | - | - | 398,6 | Ремонт асфальтового покрытия. |
| 45 | ДОУ№157 | 314,0 | - | - | 314,0 | Ремонт асфальтового покрытия, теневых навесов. |
|  | Всего по отрасли «Образование», в том числе | 29 097,0 | 26 511,8 | - | 2 585,2 | - |
|  | Средние общеобразовательные учреждения | 20 086,7 | 19 765,4 | - | 321,3 | - |
|  | Детские дошкольные образовательные учреждения | 8 383,2 | 6 119,3 | - | 2 263,9 | - |
|  | Детские общеобразовательные оздоровительные лагеря | 627,1 | 627,1 | - | - | - |

Начальник Управления образования

администрации г.Твери                                                                                    Н.А.Афонина