ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 января 2011 г.									№ 11

г. Тверь

О внесении изменений в Положение о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Твери

В целях дальнейшего совершенствования работы по осуществлению бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Твери в соответствии со статьями 79, 179.1 Бюджетного кодекса РФ, статьями 18, 44, 46, 74, 76 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 25.09.2009 № 188 (228),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Твери, утвержденное Постановлением Главы администрации города Твери от 08.04.2009 № 1039 «Об утверждении положения о бюджетных инвестициях в объекты капитального строительства муниципальной собственности города Твери» (далее - Положение), следующие изменения:

1.1. Пункт 6.4. Положения изложить в следующей редакции:

«6.4. С целью обеспечения мониторинга и контроля за реализацией адресной инвестиционной программы, подготовки отчетной документации муниципальные заказчики представляют (в части, их касающейся) в департамент экономики:

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчеты о ходе выполнения адресной инвестиционной программы нарастающим итогом по форме согласно приложению №5 к настоящему Положению;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, годовые отчеты по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным, доклады о ходе работ на объектах адресной инвестиционной программы, которые должны содержать:

а) сведения об объемах выполненных работ за отчетный год и за период, начиная с открытия финансирования объекта;

б) данные о целевом использовании и объемах средств городского бюджета, внебюджетных источников, освоенных на объекте;

в) сведения о соответствии объемов выполненных на объекте работ фактическим затратам из бюджета города;

г) информацию о ходе и полноте выполнения на объекте запланированных работ;

д) другую статистическую, справочную и аналитическую информацию о выполненных и планируемых к выполнению на объекте работах.».

1.2. Пункт 6.8. Положения исключить.

2.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

3.	Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Кудряшова О.Б.

Глава администрации города Твери						В.Б. Толоко