П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» октября 2012 г.                                                                   № 1695

г. Тверь

О внесении изменений в постановление администрации города Твери

от 16.12.2010 № 2719 «Об утверждении городской целевой программы

«Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 «Положения о бюджетном процессе в городе Твери», утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 № 30 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ», руководствуясь Уставом города Твери, в целях улучшения условий водоотведения с территории города Твери

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.12.2010 № 2719 «Об утверждении городской целевой программы «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2015 годы».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: «Утвердить долгосрочную целевую программу «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2015 годы» (приложение).

1.3. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 г.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте в сети Интернет муниципального образования «город Тверь».

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери Чубенко С. В.

Глава администрации города			      		                 В. М. Павлов

Приложение

к постановлению администрации

города Твери

от «31» октября 2012 г. № 1695

«Приложение

к постановлению администрации

города Твери от 16.12.2010 № 2719

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2015 годы»

- Тверь

- 2011

- ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы

«Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных,

дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011 - 2015 годы»

| № п/п | Наименование раздела паспорта Программы | Содержание раздела паспорта Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2015 годы» (далее - Программа) |
| II | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| III | Муниципальный заказчик Программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
| IV | Разработчик и координатор Программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери |
| V | Цели и задачи Программы | Цель Программы – улучшение водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод с территории города Твери. Задачами Программы являются: - водоотведение дождевых и грунтовых сточных вод; - восстановление и расчистка водоотводных канав; - замена насосного оборудования на канализационной насосной станции; - замена труб на трубы большего диаметра; - строительство ливневой канализации; - строительство дождеприемных колодцев; - ремонт, расчистка и реконструкция ливневой канализации. |
| VI | Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| VII | Система программных мероприятий | Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к Программе |
| VIII | Исполнители Программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе |
| IX | Объемы и источники финансирования | Объем средств на реализацию Программы - 28 561,0 тыс. руб., в том числе: - в 2011 году – 3 261,0 тыс. руб.; - в 2012 году – 0,0 тыс. руб.; - в 2013 году – 16 000,0 тыс. руб.; - в 2014 году – 4 650 тыс. руб.; - в 2015 году – 4 650 тыс. руб. Источник финансирования Программы – бюджет города Твери. |
| X | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты Программы: улучшение водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод с территории города Твери |
| XI | Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет координатор – управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери. Муниципальные заказчики представляют отчеты об исполнении программных мероприятий координатору в сроки, установленные в разделе 6 Программы. Координатор Программы готовит и представляет отчеты об исполнении программных мероприятий в администрацию города Твери в сроки, установленные в разделе 6 Программы. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

Необходимость ремонта и реконструкции системы водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод города Твери обусловлена следующими обстоятельствами.

В последнее десятилетие в связи с отсутствием финансирования на содержание городской системы водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод работы по ремонту и реконструкции сетей и сооружений не проводились. Выполнялись только аварийные прочистки сетей. В результате сети дождевой канализации заилены, уменьшилась их пропускная способность, следствием чего является подтопление подвалов домов, коммуникаций, разрушение фундаментов зданий и дорог.

Поскольку попутные дренажи теплотрасс в основной своей массе имеют выпуски в дождевую канализацию, теплотрассы оказываются подтопленными. Высокое стояние грунтовых вод приводит к быстрому разрушению основания полотна дороги.

Поселок им. Крупской находится на территории, где уровень грунтовых вод расположен высоко, поэтому в весенний период и после обильных осадков территория поселка местами подтапливается. Выполненные при строительстве поселка водоотводные канавы со временем вышли из строя, поэтому в 2002 году МУП «Тверьстройзаказчик» выполнило технико-экономическое обоснование по водоотведению дождевых и поверхностных сточных вод с территории пос. им. Крупской, но из-за отсутствия финансирования ни проектные работы, ни реализация ТЭО не были осуществлены.

Насосное оборудование на насосной станции в пос. им. Крупской, установленное в 1983 году, полностью выработало свой ресурс. Ввиду того, что шнековые насосы были изготовлены в Чехословакии, а аналогичные насосы и запасные части к ним в стране не производятся, остро стоит проблема их ремонта. Из трех насосов в рабочем состоянии находятся два. В связи с интенсивным строительством в районе микрорайона «Южный» размер водосборной площади постоянно увеличивается, вызывая увеличение объема перекачиваемых КНС поверхностных вод, в результате чего остро встает вопрос о замене старых изношенных шнековых насосов на аналогичные.

В городе имеются места, которые во время дождей затапливаются: отвод воды за счёт вертикальной планировки невозможен, а ливневая канализация отсутствует, в результате чего возникают проблемы для движения автотранспорта и пешеходов. Таких мест в городе много, в том числе во дворах жилых кварталов, поэтому необходимо строительство ливневой канализации в проблемных местах.

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении первоочередных задач по водоотведению дождевых, поверхностных и дренажных сточных вод.

- Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основная цель Программы – улучшение водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод на территории города.

Задачами Программы являются:

- водоотведение дождевых и дренажных вод;

- восстановление и расчистка водоотводных канав;

- замена насосного оборудования на канализационной насосной станции;

- замена труб на трубы большего диаметра;

- строительство ливневой канализации;

- строительство дождеприемных колодцев;

- ремонт, расчистка и реконструкция ливневой канализации.

Сроки реализации Программы 2011 – 2015 годы.

- Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении 1 к Программе.

Программой предусмотрено решение конкретных задач по улучшению водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод на территории города, а именно:

- проведение проектно-изыскательских работ;

- закупка оборудования и материалов;

- производство строительных работ;

- работы по установке и наладке насосного оборудования.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств на реализацию Программы составляет 28 561,0 тыс. руб., в том числе:

- в 2011 году – 3 261,0 тыс. руб.;

- в 2012 году – 0,0 тыс. руб.;

- в 2013 году – 16 000,0 тыс. руб.;

- в 2014 году – 4 650 тыс. руб.;

- в 2015 году – 4 650 тыс. руб.

Источник финансирования Программы – бюджет города Твери.

### 5. Механизм реализации Программы и координация

### реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее – Исполнители Программы).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальные заказчики при непосредственном участии Исполнителей Программы:

- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по программным мероприятиям и ее представление в управление муниципального заказа администрации города Твери;

- обеспечивают контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляют с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключают с организациями – исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимают выполненные подрядными организациями работы;

- утверждают акты выполненных работ;

- представляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, оказание услуг, направленных на реализацию этих мероприятий.

6. Организация управления Программой

и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления за реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее разработчик и координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме;

- ежегодно, до 30 января года, следующего за отчётным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчёт о ходе выполнения программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объёмах ее финансирования в установленной форме;

- ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана-графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

7. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 10, 11, 12, 13, 14, 15 перечня мероприятий Программы, в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 № 30 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ».

Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Заявленная потребность (справочно), количество объектов | Плановое значение показателей нарастающим итогом, % |  |  |  |  | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 г | 2012 г | 2013 г | 2014 г | 2015 г |  |
| 1 | Удельный вес строительства сетей ливневой канализации от заявленной потребности | 9 | 33,3 | 33,3 | 44,4 | 88,9 | 100,0 | Объем работ в расчетном году нарастаю-щим итогом / заявленная потреб-ность на период реализации Программы х 100 % |
| 2 | Удельный вес строительства дождеприемных колодцев от заявленной потребности | 4 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 |  |
| 3 | Удельный вес капитального ремонта канализационной насосной станции от заявленной потребности | 1 | - | - | - | - | 100,0 |  |
| 4 | Удельный вес восстановления и расчистки водоотводных канав от заявленной потребности | 1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

».

Начальник департамента благоустройства

дорожного хозяйства и транспорта

администрации города Твери                                                                                    Б. А. Аракелов