Приложение

к постановлению Главы администрации города Твери

### от  _31 декабря 2009 г._ №_3719__

Приложение

к городской целевой программе

«Развитие и благоустройство Московского района

города Твери на 2009-2011 годы»

Перечень мероприятий

городской целевой программы

«Развитие и благоустройство Московского района города Твери на 2009-2011 годы»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования из бюджета города |  |  |  | Ожидаемый эффект | Бюджетополучатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах), в т.ч.: | 19000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 15000,0 |  |  |
|  | -Благоустройство сквера в п. Химинститут | 4000,0 | 2000,0 | 2000,0 | - | Продолжение работ по благоустройству пос. Химинститут (укладка плиточного тротуара, ремонт асфальтового покрытия, работы по озеленению). | Администрация Московского района в городе Твери |
|  | -Благоустройство набережной р. Лазурь | 15000,0 | - | - | 15000,0 | Установка новых переходов, очистка береговой линии, установка МАФ. | Администрация Московского района в городе Твери |
| 2 | Благоустройство улиц и площадей района, в т.ч.: | 2840,0 | - | 2840,0 | - |  |  |
|  | -Благоустройство пл. Гагарина (у ДК «Химволокно») | 2840,0 | - | 2840,0 | - | Устройство плиточных тротуаров, парковок. Ремонт доски почета. | Администрация Московского района в городе Твери |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (по согласованию с депутатами Тверской городской Думы), в т.ч.: | 70852,0 | 9132,0 | 18320,0 | 43400,0 | Благоустройство дворовых территорий, создание комфортных условий для проживания и отдыха граждан. | Администрация Московского района в городе Твери |
| 3.1. | Комплексное благоустройство, в т.ч.: | 27452,0 | 9132,0 | 18320,0 | - |  |  |
|  | - пл. Гагарина, д. 2 | 1140,0 | 1140,0 | - | - |  |  |
|  | - Октябрьский пр., д. 95, к.5 | 1309,0 | 1309,0 | - | - |  |  |
|  | - ул. Богданова, д. 24, корп. 2 | 1600,0 | 1600,0 | - | - |  |  |
|  | - Октябрьский пр., д. 95, к.3 | 1943,0 | 1943,0 | - | - |  |  |
|  | - ул. Лукина, д. 13, корп. 1, 2, 3, 4 | 3140,0 | 3140,0 | - | - |  |  |
|  | - проезд от ул. Королева вдоль д. № 1/16, 5, 9 по б-ру Гусева до Межквартального проезда | 1903,0 | - | 1903,0 | - |  |  |
|  | - пр. Победы, д. 48/29 | 3400,0 | - | 3000,0 | - |  |  |
|  | - Зеленый пр-д, д. 43, к.7 | 4000,0 | - | 3000,0 | - |  |  |
|  | -ул. Ипподромная, д.22 | 1300,0 | - | 1300,0 | - |  |  |
|  | - Смоленский пер., д. 8, корп.1,2 | 1620,0 | - | 1620,0 | - |  |  |
|  | - ул. Можайского, д.70, 72 | 1897,0 | - | 1897,0 | - |  |  |
|  | - Волоколамский пр., д. 7 корп.2 | 3000,0 | - | 2300,0 | - |  |  |
|  | - б-р Гусева, д. 24 |  |  | 300,0 |  |  |  |
|  | - въезд к д. 4,8 по б-ру Гусева |  |  | 1800,0 |  |  |  |
|  | - Вагжановский пер., д.2 | 1200,0 | - | 1200,0 | - |  |  |
| 4 | Благоустройство и развитие муниципальных объектов социальной сферы (дошкольные учреждения, школы, больницы и др.), в.т.ч.: | 5342,8 | 1342,8 | 1600,0 | 2400,0 |  |  |
| 4.1. | Создание физкультурно-игровых комплексов в учреждениях образования (в том числе разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в т.ч.: | 5342,8 | 1342,8 | 1600,0 | 2400,0 | Создание условий для физического совершенствования детей. | Управление образования администрации города |
|  | -МДОУ №№ 148, 155, 132 | 1342,8 | 1342,8 | - | - |  |  |
|  | -МДОУ №№ 65, 163, 55 | 1600,0 | - | 1600,0 | - |  |  |
|  | -МДОУ №№ 118, 133, 105 | 2400,0 | - | - | 2400,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Проектно - сметные работы, осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию | 5500,0 | 500,0 | 2000,0 | 3000,0 |  | Администрация Московского района в городе Твери |
| 6 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района | 2000,0 | 1000,0 | 1000,0 | - | Предупреждение дорожно-транспортных происшествий в местах интенсивного пешеходного и транспортного движения. | Администрация Московского района в городе Твери |
| 7 | Непредвиденные расходы на благоустройство | 7000,0 | - | 2000,0 | 5000,0 |  | Администрация Московского района в городе Твери |
| 8 | Благоустройство братских захоронений | 12000,0 | 12000,0 | - | - | Реконструкция Смоленского захоронения, захоронения в пос. Керамический завод. Ремонт Бобачевского захоронения, в пос. Элеватор, Рубеж. | Администрация Московского района в городе Твери |
| 9 | Прочие | 8500,0 | 5000,0 | 3500,0 | - |  | Администрация Московского района в городе Твери |
|  | -Санитарная очистка территории района | 6500,0 | 5000,0 | 1500,0 | - | Вывоз крупногабаритного мусора |  |
|  | -Обслуживание детских и спортивных площадок | 1000.0 | - | 1000,0 | - | Организация мест отдыха для детей. |  |
|  | -Обслуживание фонтанов | 500,0 | - | 500,0 | - | Содержание ранее построенных конструкций. |  |
|  | -Посадка вертикального озеленения | 500,0 | - | 500,0 | - | Придание эстетического вида. |  |
| 10 | Ремонт фасадов домов по адресам: Вагжановский пер., д. 2, наб. р. Лазури, д. 7, д. 9А | 1500,0 | 1500,0 | - | - | Приведение в эстетический вид зданий района. | Администрация Московского района в городе Твери |
| 11 | Реконструкция Смоленского братского захоронения, расположенного на пересечении Вагжановского переулка и Скоростной дороги в г. Твери | 12000,0 –субсидия из областного бюджета | 12000,0 – субсидия из областного бюджета | - | - |  | Администрация Московского района в городе Твери |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Капитальный ремонт МОУ СОШ № 11 | 100000,0 | - | 100000,0 | - | Ликвидация аварийного состояния школы. | Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери |
|  | Итого: | 246534,8 в т.ч. : 12000,0 – субсидия из областного бюджета | 44474,8 т.ч. : 12000,0 – субсидия из областного бюджета | 133260,0 | 68800,0 |  |  |

Глава администрации Московского района

в городе Твери														С.В. Чубенко