# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от «04» апреля 2011г.                                                                 № 517

г. Тверь

О подготовке образовательных учреждений

к новому 2011 – 2012 учебному году

В целях обеспечения функционирования  образовательных учреждений г. Твери, подготовки их к новому 2011-2012 учебному году, создания условий для сохранения и развития сети образовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению образования администрации г. Твери (Афонина Н.А.):

1.1 Обеспечить выполнение руководителями общеобразовательных учреждений плана комплектования 1, 10 классов на 2011-2012 учебный год (приложение № 1).

1.2 Осуществить контроль за ремонтно-строительными работами, выполнением требований санэпиднадзора, госпожнадзора, энергонадзора.

1.3 Осуществлять контроль за трудоустройством или продолжением образования выпускников 9-х классов.

1.4 Провести необходимые организационные мероприятия по подготовке образовательных учреждений города к 2011-2012 учебному году и работе в осенне-зимний период (приложение № 2).

2. Департаменту финансов администрации города (Смирнов В.И.) осуществить финансирование расходов по проведению противопожарных мероприятий, мероприятий по дератизации и дезинфекции, выполнению ремонтно-строительных работ, поставке школьной и детской мебели, оконного стекла, электроламповой продукции, мягкого инвентаря, чистящих и моющих средств, учебников в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2011 год по отрасли «Образование», после предоставления договоров для постановки на учет бюджетных обязательств и платежно-расчетных документов, служащих основанием платежа.

3. Главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов (Агроскин А.Я., Чубенко С.В., Калачин В.Н., Арсеньев А.Б.), начальнику управления образования администрации города  (Афонина Н.А. ) создать комиссии и провести приемку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году

4. Руководителям образовательных учреждений:

4.1 Провести работу по благоустройству пришкольных территорий, спортивных площадок.

4.2  Подготовить к эксплуатации тепловые узлы и внутренние системы теплообеспечения образовательных учреждений.

4.3 Завершить подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в срок до 25 августа 2011 года.

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города  Борисова А.В. Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2011 года.

Глава администрации  города Твери                                      В.Б.Толоко

Приложение № 1 к

постановлению  администрации

города Твери

от «04» апреля 2011 г. № 517

Комплектование 1-х,10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2011/2012 учебный год

| № школы | 1 классы | 10 классы | № школы | 1 классы | 10 классы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СОШ № 1 | 5/125 | 2/50 | СОШ № 33 | 2/50 | 1/25 |
| СОШ № 2 | 1/15 | - | СОШ № 34 | 4/100 | 2/54 |
| СОШ № 3 | 2/50 | 1/27 | СОШ № 35 | 2/50 | 2/40 |
| СОШ № 4 | 3/75 | 1/25 | СОШ № 36 | 4/100 | 1/30 |
| СОШ № 5 | 1/20 | 1/20 | СОШ № 37 | 3/75 | 2/50 |
| Гимназия № 6 | 2/50 | 2/48 | СОШ № 38 | 4/100 | 1/25 |
| СОШ № 7 | 4/100 | 2/50 | СОШ № 39 | 4/100 | 2/55 |
| Гимназия № 8 | 2/50 | 3/75 | СОШ № 40 | 3/75 | 2/40 |
| СОШ № 9 | 2/50 | 1/25 | СОШ № 41 | 2/50 | - |
| Гимназия № 10 | 3/75 | 2/50 | СОШ № 42 | 3/75 | 2/50 |
| СОШ № 11 | 2/50 | 1/25 | СОШ № 43 | 4/100 | 3/70 |
| СОШ № 12 | 5/125 | 5/125 | Гимназия № 44 | 3/75 | 3/75 |
| СОШ № 14 | 4/100 | 2/50 | СОШ № 45 | 5/125 | 2/50 |
| СОШ № 15 | 4/100 | 1/25 | СОШ № 46 | 4/100 | 3/75 |
| СОШ № 16 | 1/25 | 4/100 | СОШ № 47 | 2/38 | - |
| СОШ № 17 | 4/100 | 4/100 | СОШ № 48 | 3/75 | 2/45 |
| СОШ № 18 | 3/75 | 2/50 | ЦО № 49 | 4/100 | 2/50 и 2 гр/30 |
| СОШ № 19 | 3/75 | 2/40 | СОШ № 50 | 5/125 | 1/25 |
| СОШ № 20 | 5/125 | 3/75 | СОШ № 51 | 3/75 | 1/25 |
| СОШ № 21 | 4/100 | 2/45 | СОШ № 52 | 3/75 | 2/50 |
| СОШ № 22 | 2/50 | 1/25 | СОШ № 53 | 4/100 | 1/28 |
| СОШ № 24 | 1/22 | - | СОШ № 55 | 2/50 | 1/20 |
| СОШ № 25 | 1/25 | 1/20 | Тверской лицей | - | 4/81 |
| СОШ № 26 | 1/25 | 1/20 | Школа-интернат № 3 | 1/20 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| СОШ № 27 | 3/75 | 1/25 | Начальная школа № 1 | 1/30 | - |
| ООШ №28 | 1/15 | - | ВСОШ № 2 | - | 6 гр. /60 |
| СОШ № 29 | 4/100 | 2/50 | ВСОШ № 3 | - | 3 кл./60 |
| СОШ № 30 | 3/75 | 2/50 | Всего | 151кл./3735 чел. | 89кл./2158 чел. дневные ОУ и 11групп/150 чел. вечерние ОУ |

Начальник управления образования

администрации города Твери                                                     Н.А.Афонина

Приложение №2

к постановлению  администрации г.Твери

от «04» апреля 2011 г. № 517

Мероприятия по подготовке образовательных учреждений г.Твери

к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.

| № |  |  | Виды работ | Наименование учреждений | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Московский район |  |  |  |
| 1 |  |  | Подготовка т/узлов к отопительному сезону | Все учреждения | Май-сентябрь | Управление образования и руководители учреждений |
| 2 |  |  | Смена разбитых стекол | Все учреждения образования | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 3 |  |  | Ремонт кровли |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | ООШ№28, ЦО49 |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№24,2 |  |  |
| 4 |  |  | Ремонт системы отопления |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№ 26, 27(дошкольное отделение), ООШ№28 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№133 |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | Май - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№ 27(дошкольное отделение), ООШ№28 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№133 |  |  |
| 6 |  |  | Ремонт системы канализации |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№ 27(дошкольное отделение), ОШ№28 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ | ДОУ№133 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 |  |  | Ремонт системы водоснабжения |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№ 27(дошкольное отделение), ООШ№28 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№133 |  |  |
| 8 |  |  | Ремонт полов, оконных блоков, дверей, потолков |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№33,27(дошкольное отделение), ООШ№28 (дошкольное отделение), гимназия№10 |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№105,24 |  |  |
| 9 |  |  | Ремонт фасадов, козырьков, отмосток, крылец |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | ООШ№28 |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№24 |  |  |
| 10 |  |  | Благоустройство территорий |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | ООШ№28 (дошкольное отделение), СОШ№27 ( дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№133 |  |  |
| 11 |  |  | Ремонт ограждений |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№24,33,48 ООШ№28 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№4,163 |  |  |
| 12 |  |  | Утепление оконных и дверных блоков | Все учреждения | Октябрь | Руководители учреждений |
| 13 |  |  | Косметический ремонт | Все учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 14 |  |  | Ремонт пищеблоков |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№22,24,27,37,43, 45,48,55,49 гимназия №10,44,ООШ№28 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Пролетарский район |  |  |  |
| 1 |  |  | Подготовка т/узлов к отопительному сезону | Все учреждения | Май-сентябрь | Управление образования и руководители учреждений |
| 2 |  |  | Смена разбитых стекол | Все учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 3 |  |  | Ремонт кровли |  |  | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№9,1,25,52,25 | Май-август |  |
| 4 |  |  | Ремонт электроснабжения |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№,9,9 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№4 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№106,107 |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт системы отопления |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№9 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№4 (дошкольное отделение) |  |  |
| 6 |  |  | Ремонт системы канализации |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№9 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№4 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№108 |  |  |
| 7 |  |  | Ремонт системы водоснабжения |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№9 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№4 |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 |  |  | Ремонт полов, оконных блоков, дверей, потолков, стен |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№9,9 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№4 (дошкольное отделение), интернат№1 |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№108,96,101 |  |  |
| 9 |  |  | Благоустройство территории |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№9 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№4 |  |  |
| 10 |  |  | Ремонт фасада |  | май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | НШ№1 |  |  |
| 11 |  |  | Ремонт электроснабжения |  | май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№9 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№4 |  |  |
| 12 |  |  | Утепление оконных и дверных блоков | Все учреждения | Октябрь | Руководители учреждений |
| 13 |  |  | Косметический ремонт | Все учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 14 |  |  | Ремонт ограждений |  | Май- август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№1(дошкольное отделение),5,41 |  |  |
| 15 |  |  | Ремонт пищеблоков |  |  | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№2,№4,№9,№19,№25,№32,№41,№52, интернат №3, НОШ №1, МОУ Тверской лицей. | Июнь-август |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заволжский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка т/узлов к отопительному сезону |  |  | Все учреждения | Июнь-сентябрь | Управление образования и руководители учреждений |
| 2 | Смена разбитых стекол |  |  | Все учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 3 | Ремонт кровли |  |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№161,92,160,127,14 |  |  |
| 4 | Ремонт отопления |  |  |  | Июнь-август | Руководители учреждений |
|  | Школы: |  |  | СОШ№46 |  |  |
| 5 | Ремонт канализации |  |  |  | Март-апрель | Управление образования Руководители учреждений |
|  | Школы: |  |  | СОШ№34 |  |  |
| 6 | Ремонт фасадов, козырьков, отмосток, крылец |  |  |  | Июнь - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№100 |  |  |
| 7 | Ремонт оконных и дверных блоков, полов, потолков |  |  |  | Июнь-сентябрь | Управление образования Руководители учреждений |
|  | Школы: |  |  | СШ№46,7,31,53,15,21 (начальная школа), гимназия№8 |  |  |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№73 |  |  |
| 8 | Ремонт системы электроснабжения |  |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | Школы |  |  | СОШ№17 |  |  |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№115 |  |  |
| 9 | Ремонт пищеблоков |  |  |  | Июнь - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | Школы: |  |  | СШ№3,7,15,29,31,34,46,47,50 гимназия №8 |  |  |
| 10 | Ремонт ограждения |  |  |  | Июнь - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | Школы: |  |  | СШ№46,47,17 |  |  |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№140 |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 11 | Утепление оконных и дверных блоков |  |  | Все учреждения | Октябрь | Руководители учреждений |
| 12 | Косметический ремонт |  |  | Все учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка т/узлов к отопительному сезону |  | Все учреждения | Май-август | Управление образования и руководители учреждений |
| 2 |  | Ремонт оконных и дверных блоков, полов, потолков |  |  | Июнь-сентябрь | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ№14,12 |  |  |
|  |  | ДОУ |  | ДОУ№38, 158 |  |  |
|  |  | Дополнительное образование |  | ДТДМ |  |  |
| 3 |  | Смена разбитых стекол |  | Все учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 4 |  | Ремонт кровли |  |  | Май-сентябрь | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | ДОУ№36, 18 |  |  |
| 5 |  | Ремонт системы отопления |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ№12 |  |  |
| 6 |  | Ремонт системы канализации |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ№12 |  |  |
| 7 |  | Ремонт системы водоснабжения |  |  | Июнь -август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ№12 |  |  |
| 8 |  | Ремонт фасадов, козырьков, отмосток, крылец |  |  | Июнь -август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ№14 |  |  |
| 9 |  | Ремонт пищеблоков |  |  | Июнь - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ №36,14,42 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 10 |  | Ремонт ограждений |  |  | Июнь –август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ№18 |  |  |
|  |  | ДОУ: |  | ДОУ№63 |  |  |
| 11 |  | Утепление оконных и дверных блоков |  | Все учреждения | Октябрь | Руководители учреждений |
| 12 |  | Косметический ремонт |  | Все учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 13 |  | Ремонт спортзалов |  |  | Июнь-август |  |
|  |  | Школы: |  | СОШ№18 |  | Управление образования Руководители учреждений |

Начальник Управления образования

администрации города Твери	Н.А. Афонина