- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от _10 марта 2010 г._                                                                             №_601_

- г. Тверь

О проведении неотложных мероприятий по пропуску весеннего половодья

на территории города Твери в 2010 году

В целях своевременной и качественной подготовки органов управления, сил и средств городского звена Тверской территориальной подсистемы РСЧС к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, недопущению людских и материальных потерь в период проведения пропуска весеннего половодья в 2010 году

п о с т а н о в л я ю:

1. Возложить общее руководство по выполнению неотложных мероприятий в связи с пропуском весеннего половодья на территории города на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города (далее - КЧС и ПБ), а непосредственное руководство – на управление по делам ГО, ЧС г. Твери (Миненков Н.И.).

2. Утвердить план неотложных мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории города в 2010 году (Приложение № 1).

3. Рекомендовать ОАО «ЦентрТелеком» (Синюков В.П.), ООО «Тверь Водоканал» (Фатхутдинов З.А.), ОАО «ТКС» (Морозов Д.И.), ГУ «Тверской ЦГМС» (Зимина Т.Ю.) организовать выполнение мероприятий в соответствии с планом неотложных мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории города в 2010 году (Приложение № 1).

4. Главам администраций районов в городе (Агроскин А.Я., Калачин В.Н., Чубенко С.В., Арсеньев А.Б.):

до 15 марта 2010 года разработать и утвердить План неотложных мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории района в городе;

организовать работу комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администраций районов в городе;

обеспечить создание и готовность резерва сил и средств к выполнению мероприятий по пропуску весеннего половодья и ведению аварийно-спасательных работ.

5. Управлению по делам ГО, ЧС г. Твери (Миненков Н.И.) совместно с департаментом ЖКХ администрации города (Николаевский О.В.):

с началом пропуска весеннего половодья осуществлять постоянный контроль за паводковой обстановкой;

определить состав оперативных групп для оценки реальной обстановки на территории города на период весеннего половодья.

6. МУП «Дороги Твери» (Устинов В.И.) обеспечить, а ООО «Тверь Водоканал» (Фатхутдинов З.А.) рекомендовать своевременную откачку поверхностных вод у оголовков ливневой канализации в период подъема паводковых вод выше критических отметок.

7. Департаменту здравоохранения и социальной политики администрации города (Барышев И.В.) спланировать и организовать выполнение мероприятий по медицинскому обеспечению жителей в зонах возможного затопления (подтопления) при подготовке и пропуске весеннего половодья на территории города.

8. Департаменту финансов администрации города (Смирнов В.И.) осуществлять финансирование работ по недопущению чрезвычайной ситуации в период пропуска половодья в пределах средств, предусмотренных в бюджете города на 2010 г.

9. Для обеспечения контроля за целевым расходованием средств, выделенных на мероприятия по подготовке и пропуску весеннего половодья, начальнику департамента ЖКХ администрации города (Николаевский О.В.) визировать все сметы расходов и акты выполненных работ организаций, выполняющих работы в соответствии с Планом работ по пропуску весеннего половодья в 2010 году (Приложение № 2).

10. Управлению информации и территориально – общественного самоуправления администрации города (Ромицина Л.М.) организовать доведение до населения сообщений управления по делам ГО, ЧС г. Твери о правилах поведения и порядке действий при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с пропуском весеннего половодья.

11. Управлению по делам ГО, ЧС г. Твери (Миненков Н.И.) довести постановление до сведения организаций, включенных в План неотложных мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории города в 2010 году (Приложение №1 к настоящему постановлению).

12. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Н.М. Савченко.

Глава администрации города                                                               В.Б. Толоко

Приложение № 1

к постановлению Главы администрации города Твери

от «_10_» _марта_ 2010 г. № _601_

План

неотложных мероприятий по пропуску весеннего половодья на территории города

в 2010 году

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провести по районам организационные совещания с руководителями предприятий и организаций «О мероприятиях по пропуску весеннего половодья» | До начала весеннего половодья | Администрации районов в городе |
| 2. | Взять на учет все имеющиеся в распоряжении предприятий и организаций водоотливные и плавательные средства, обеспечить их техническую исправность, закрепить за участками районов, подвергающихся затоплению | До начала весеннего половодья | Председатели КЧС и ПБ администраций районов в городе |
| 3. | Обеспечить сохранность и бесперебойную работу линии телеграфа, телефонов и электропередач | До начала весеннего половодья | ММЭС «Тверьгорэлектро», ОАО «ЦентрТелеком» |
| 4. | Прочистить водоотводные канавы, выпуски дренажных систем. Произвести осмотр и ремонт оголовков и выпусков труб ливневой канализации, запорной арматуры на оголовках, проверить запчасти и необходимые материалы для закрытия оголовков ливневой канализации | До начала весеннего половодья | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, управляющие компании, районные и ведомственные комиссии, МУП «Дороги Твери» |
| 5. | Создать аварийные команды на предприятиях и обеспечить их необходимыми спасательными средствами, инструментами, материалами, спецодеждой, транспортом | До начала весеннего половодья | Администрации районов в городе, руководители предприятий |
| 6. | Установить водооткачивающие средства на водооградительном вале р. Волга: у стадиона «Юных пионеров» на ул. Вокзальной,на ул. С.Щедрина (у дома кино), на пр-те 50 лет Октября и передвижные перекачивающие устройства (трактор с насосом) на водо-оградительном вале по р. Тьмака в районе школы № 38 по ул.2-я Беговая и Комсомольской пл. | По требованию КЧС и ПБ | ООО «Тверь Водоканал», МУП «Дороги Твери», ММЭС «Тверьгорэлектро» |
| 7. | Выполнить подводку электропитания ко всем насосам, установленным для откачки паводковых вод | До начала половодья | ООО «Тверь Водоканал», ММЭС «Тверьгорэлектро» |
| 8. | Обеспечить резерв передвижных насосов в количестве 4 ед. | До начала половодья | ООО «Тверь Водоканал», ММЭС «Тверьгорэлектро» |
| 9. | Установить порядок оповещения о паводке организаций, учреждений и населения по радио и через печать | При необходимости | Председатели КЧС и ПБ администраций районов в городе |
| 10. | Установить постоянное наблюдение за состоянием конусов мостов | В период паводка | МУП «Дороги Твери» |
| 11. | Проверить затапливаемые участки инженерных сетей, при необходимости выполнить герметизацию смотровых колодцев сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения и линий связи | До начала половодья | МУП «Дороги Твери», ООО «Тверь Водоканал», ОАО «Центр Телеком», ОАО «ТКС» |
| 12. | Учесть все здания, которые могут быть подтоплены весенними водами, организовать круглосуточное дежурство, принять меры по сбережению материальных ценностей | До начала половодья | Председатели КЧС и ПБ администраций районов в городе |
| 13. | Установить контроль за дюкерами | В период половодья | ММЭС «Тверьгорэлектро», ОАО «Тверьоблгаз», ООО «Тверь Водоканал», ОАО «Центр Телеком», ОАО «ТКС» |
| 14. | Провести берегоукрепительные работы дюкерных проходов через р.Тверца (к КНС-22) и р.Волга (от КНС-21) | март, апрель | ООО «Тверь Водоканал» |
| 15. | Обеспечить расчистку водоотводных канав и перепускных труб в районах частной застройки. | До начала половодья | Уличные комитеты, МУП «Дороги Твери», председатели районных паводковых комиссий |
| 16. | Обеспечить круглосуточное наблюдение уровня подъема воды на гидрологическом посту в городском саду в период прохождения пика половодья | На период половодья | ГУ «Тверской ЦГМС», МУП «Дороги Твери» |

Начальник управления

по делам ГО, ЧС г. Твери                                                                 Н.И. Миненков

Приложение № 2

к постановлению Главы администрации города Твери

от «_10_» _марта_ 2010 г. № _601_

План

работ по пропуску весеннего половодья в 2010 году

| № п/п | Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонтные и профилактические работы на выпусках ливневой канализации: |  |  |
|  | 1.1. Очистка камер перекачки и колодцев с запорной арматурой по оголовкам ливневой канализации по объектам: ул. Республиканская, б-р Ногина пер. Трудолюбия, Центральный стадион, Краснофлотская наб. (крытый каток), ул.С.Щедрина, Смоленский пер., ул. Вокзальная, ул.Бебеля, ул. 2-я Беговая, Комсомольская пл., Головинский вал | март | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  | 1.2. Ремонт и смазка запорной аппаратуры на подтопляемых оголовках ливневой канализации по улицам: Республиканская, б-р Ногина, пер. Трудолюбия, Центральный стадион, Краснофлотская наб. (крытый каток), С.Щедрина, Смоленский пер., Вокзальная, Бебеля, 2-ая Беговая, Комсомольская пл., Головинский вал | март | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
|  | 1.3. Расчистка оголовков ливневой канализации по улицам: Хрустальная, Благоева, Троицкая-49, 1-ая Силикатная, Затверецкий б-р, наб. р. Тьмака (у универмага «Тверь), наб. р. Тьмака (напротив Центрального рынка), пр-т Калинина (в створе ул.К.Маркса), Строителей | март | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 2. | Устройство водоотводов со скалыванием льда, очистка решеток дождеприемных колодцев по магистральным улицам | март- апрель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3. | Закрытие задвижек и тампонаж оголовков ливневой канализации при достижении критической отметки подъема уровня вод | апрель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4. | Очистка оголовков водоперепускных труб по объектам в ведении ЖКХ | март-апрель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 5. | Промывка водоперепускных труб горячей водой по дорогами, находящимися в ведении ЖКХ | март- апрель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 6. | Расчистка открытого русла ручья Хлебный у пешеходного моста по ул. Склизкова (частично) | март | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 7. | Расчистка оголовков водоперепускных труб и русла р. Лазурь у ж.д. ветки на ТЭЦ-4 (частично) | март-апрель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 8. | Расчистка ручья Соминка у моста в створе ул. Хрустальной (частично) | апрель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 9. | Дежурство аварийной бригады во время подъема уровня воды в р. Волга | апрель | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 10. | Установка и работа водооткачивающих средств на водооградительном валу р. Волга: у стадиона на ул. Вокзальной, на ул. С.Щедрина (у дома кино), на пр-те 50 лет Октября и передвижного перекачивающего устройства (трактор с насосом) в районе школы № 38 по ул. 2-я Беговая и Комсомольской пл. | март | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 9. | Подключение стационарных насосных станций к электропитанию от существующих опор в местах их установки | март | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 10. | Ревизия и текущий ремонт насосов на КНС по ул. Транспортная в пос. Крупский | март | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Начальник департамента жилищно - коммунального хозяйства

администрации города Твери                                                                        О.В. Николаевский