# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## от «26»  апреля 2012г.                                                                 № 819

г. Тверь

О подготовке муниципальных образовательных учреждений

к новому 2012 – 2013 учебному году

В целях обеспечения функционирования муниципальных  образовательных учреждений г. Твери, подготовки их к новому 2012-2013 учебному году, создания условий для сохранения и развития сети муниципальных образовательных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Управлению образования администрации г. Твери (Афонина Н.А.):

1.1 Обеспечить выполнение руководителями муниципальных общеобразовательных учреждений плана комплектования 1, 10 классов на 2012-2013 учебный год (приложение № 1).

1.2 Осуществить контроль за ремонтно-строительными работами, выполнением требований санэпиднадзора, госпожнадзора, энергонадзора.

1.3 Осуществлять контроль за трудоустройством или продолжением образования выпускников 9-х классов.

1.4 Провести необходимые мероприятия по подготовке  муниципальных образовательных учреждений г. Твери к работе в осенне-зимний период 2012 – 2013 г.г. (приложение № 2).

2. Департаменту финансов администрации города (Смирнов В.И.) осуществить финансирование расходов по проведению противопожарных мероприятий, мероприятий по дератизации и дезинфекции, выполнению ремонтно-строительных работ, поставке школьной и детской мебели, оконного стекла, электроламповой продукции, мягкого инвентаря, чистящих и моющих средств, учебников в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете города на 2012 год по отрасли «Образование», после предоставления договоров для постановки на учет бюджетных обязательств и платежно-расчетных документов, служащих основанием платежа.

3. Начальнику управления образования администрации города (Афонина Н.А.), главам администраций Заволжского, Московского, Пролетарского, Центрального районов (Калачин В.Н., Чубенко С.В., Нагорнов М.А., Огиенко Л.Н.) создать комиссии и провести приемку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:

4.1 Провести работу по благоустройству пришкольных территорий, спортивных площадок.

4.2  Подготовить к эксплуатации тепловые узлы и внутренние системы теплообеспечения образовательных учреждений.

4.3 Завершить подготовку муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году в срок до 25 августа 2012 года.

5. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города  Борисова А.В.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 31 декабря 2012 года.

Глава администрации  города Твери                                                 В.М.Павлов

Приложение № 1 к

постановлению  администрации

города Твери

от «26» апреля 2012 г. № 819

Комплектование 1-х,10-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений на 2012/2013 учебный год

| № образовательного учреждения | 1 классы | 10 классы | № образовательного учреждения | 1 классы | 10 классы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОШ № 1 | 6/160 | 2/50 | СОШ № 33 | 2/50 | 1/20 |
| СОШ № 2 | 1/15 | 1/15 | СОШ № 34 | 4/100 | 2/50 |
| СОШ № 3 | 2/55 | 1/27 | СОШ № 35 | 2/56 | 2/45 |
| СОШ № 4 | 3/60 | 2/50 | СОШ № 36 | 3/75 | 1/25 |
| СОШ № 5 | 1/25 | 1/16 | СОШ № 37 | 3/75 | 1/25 |
| Гимназия № 6 | 2/56 | 2/44 | СОШ № 38 | 4/100 | 1/25 |
| СОШ № 7 | 4/100 | 2/45 | СОШ № 39 | 4/100 | 1/28 |
| Гимназия № 8 | 3/75 | 2/50 | СОШ № 40 | 3/75 | 1/25 |
| СОШ № 9 | 2/50 | 1/25 | СОШ № 41 | 2/40 | 1/20 |
| Гимназия № 10 | 2/50 | 2/50 | СОШ № 42 | 3/75 | 1/25 |
| СОШ № 11 | 3/75 | 1/25 | СОШ № 43 | 4/100 | 3/70 |
| СОШ № 12 | 6/150 | 5/125 | Гимназия № 44 | 3/75 | 3/75 |
| СОШ № 14 | 5/125 | 3/75 | СОШ № 45 | 4/108 | 1/30 |
| СОШ № 15 | 5/125 | 2/50 | СОШ № 46 | 4/100 | 2/50 |
| СОШ № 16 | 1/25 | 3/65 | СОШ № 47 | 1/30 | 1/19 |
| СОШ № 17 | 4/110 | 3/80 | СОШ № 48 | 4/100 | 2/36 |
| СОШ № 18 | 3/75 | 2/50 | ЦО № 49 | 4/100 | 2/50 и 2 гр/30 |
| СОШ № 19 | 3/75 | 1/25 | СОШ № 50 | 4/125 | 2/50 |
| СОШ № 20 | 5/125 | 2/55 | СОШ № 51 | 3/75 | 1/25 |
| СОШ № 21 | 4/100 | 2/40 | СОШ № 52 | 4/100 | 2/50 |
| СОШ № 22 | 2/50 | 1/25 | СОШ № 53 | 4/100 | 1/30 |
| СОШ № 24 | 1/25 | 1/15 | СОШ № 55 | 1/25 | 1/20 |
| СОШ № 25 | 1/25 | 1/20 | Тверской лицей | - | 4/86 |
| СОШ № 27 | 3/75 | 2/46 | Школа-интернат № 3 | 1/20 | - |
| ООШ №28 | 1/15 | - | Начальная школа № 1 | 2/46 | - |
| СОШ № 29 | 4/100 | 2/50 | ВСОШ № 2 | - | 6 гр. /72 |
| СОШ № 30 | 3/75 | 1/25 | ВСОШ № 3 | - | 3 гр./50 |
| СОШ № 31 | 2/50 | 1/25 | Всего | 155кл./3871чел. | 86кл./2047 чел. дневные ОУ и 11 групп/152 ч. вечерние ОУ |

Начальник управления образования                                          Н.А.Афонина

Приложение №2

к постановлению  администрации г.Твери

от «___»  ________    2012 г. №_____

Мероприятия по подготовке муниципальных образовательных учреждений г.Твери

к работе в осенне-зимний период 2012-2013 г.г.

| № |  |  | Виды работ | Наименование учреждений | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | Московский район |  |  |  |
| 1 |  |  | Подготовка теплоузлов к отопительному сезону | Все муниципальные образовательные учреждения | Май-сентябрь | Управление образования и руководители учреждений |
| 2 |  |  | Смена разбитых стекол | Все муниципальные образовательные учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 3 |  |  | Ремонт кровли |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | Гимназия №10 |  |  |
|  |  |  | Детские сады (далее ДОУ): | ДОУ№23,163,151,152 |  |  |
| 4 |  |  | Ремонт системы отопления |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№51,151,155,133,65163,159 |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт системы электроснабжения |  | Май - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№51,151,155,133,65163,159 |  |  |
| 6 |  |  | Ремонт системы канализации |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | ДОУ | ДОУ №151,155,133,65,163,159 |  |  |
| 7 |  |  | Ремонт системы водоснабжения |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№151,155,133,65, 163,159 |  |  |
| 8 |  |  | Ремонт полов, оконных блоков, дверей, потолков |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№22 |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№51,151,155,133,65163,159 |  |  |
| 9 |  |  | Ремонт фасадов, козырьков, отмосток, крылец, межпанельных швов |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№22 |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№152,155,133 |  |  |
| 10 |  |  | Благоустройство территорий |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№151,155,133,65, 163,159 |  |  |
| 11 |  |  | Ремонт ограждений |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№133,151 |  |  |
| 12 |  |  | Утепление оконных и дверных блоков | Все муниципальные образовательные учреждения | Октябрь | Руководители учреждений |
| 13 |  |  | Косметический ремонт | Все муниципальные образовательные учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 14 |  |  | Ремонт пищеблоков |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | Гимназия№10, СОШ№45,48,27 |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№65,163 |  |  |
|  |  |  | Пролетарский район |  |  |  |
| 1 |  |  | Подготовка т/узлов к отопительному сезону | Все муниципальные образовательные учреждения | Май-сентябрь | Управление образования и руководители учреждений |
| 2 |  |  | Смена разбитых стекол | Все муниципальные образовательные учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 3 |  |  | Ремонт кровли |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№9, интернат №3 |  |  |
|  |  |  | ДОУ | ДОУ№27,93 |  |  |
| 4 |  |  | Ремонт электроснабжения |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№30 (дошкольное отделение), 1 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№11,94 |  |  |
| 5 |  |  | Ремонт системы отопления |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№1 (дошкольное отделение),38 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№94,11,136,162 |  |  |
| 6 |  |  | Ремонт системы канализации |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№30 (дошкольное отделение), СОШ№1(дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№94,11,136,162 |  |  |
| 7 |  |  | Ремонт системы водоснабжения |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№1 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), |  |  |
|  |  |  | ДОУ | ДОУ№94,11,136,162 |  |  |
| 8 |  |  | Ремонт полов, оконных блоков, дверей, потолков, стен |  | Май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№1 (дошкольное отделение), СОШ№30, СОШ№30 (дошкольное отделение), Тверской лицей |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№94,11,136,162 |  |  |
| 9 |  |  | Благоустройство территории |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№1 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение), |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№94,11,136,162 |  |  |
| 10 |  |  | Ремонт фасада |  | май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№94 |  |  |
| 11 |  |  | Ремонт электроснабжения |  | май-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№1 (дошкольное отделение), СОШ№30 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  |  | ДОУ: | ДОУ№94,11,136,162 |  |  |
| 12 |  |  | Утепление оконных и дверных блоков | Все муниципальные образовательные учреждения | Октябрь | Руководители учреждений |
| 13 |  |  | Косметический ремонт | Все муниципальные образовательные учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 14 |  |  | Ремонт ограждений |  | Май- август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№30(дошкольное отделение),4,19,25 |  |  |
|  |  |  | ДОУ | ДОУ№136 |  |  |
| 15 |  |  | Ремонт пищеблоков |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  |  | Школы: | СОШ№19,МОУ Тверской лицей. |  |  |
| Заволжский район |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка т/узлов к отопительному сезону |  |  | Все муниципальные образовательные учреждения | май-сентябрь | Управление образования и руководители учреждений |
| 2 | Смена разбитых стекол |  |  | Все муниципальные образовательные учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 3 | Ремонт кровли |  |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№165 |  |  |
|  | Школы: |  |  | СОШ№21 (начальная школа),15,40 |  |  |
| 4 | Ремонт отопления |  |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | Школы: |  |  | СОШ№34 |  |  |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№165,68,149,140 |  |  |
| 5 | Ремонт канализации |  |  |  | Март-апрель | Управление образования Руководители учреждений |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№165,68,149,140 |  |  |
| 6 | Ремонт фасадов, козырьков, отмосток, крылец |  |  |  | Июнь - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | Школы: |  |  | СОШ№40 |  |  |
| 7 | Ремонт оконных и дверных блоков, полов, потолков |  |  |  | Июнь-сентябрь | Управление образования Руководители учреждений |
|  | Школы: |  |  | СШ№40 |  |  |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№165,68,149,140 |  |  |
| 8 | Ремонт системы электроснабжения |  |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№26,100, 165,68,149,140 |  |  |
| 9 | Ремонт пищеблоков |  |  |  | Июнь - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№165 |  |  |
| 10 | Ремонт ограждения |  |  |  | Июнь - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  | ДОУ: |  |  | ДОУ№69 |  |  |
| 11 | Утепление оконных и дверных блоков |  |  | Все муниципальные образовательные учреждения | Октябрь | Руководители учреждений |
| 12 | Косметический ремонт |  |  | Все муниципальные образовательные учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 13 | Ремонт пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
|  | Школы |  |  | СОШ№15 | Июнь | Управление образования Руководители учреждений |
| Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Подготовка т/узлов к отопительному сезону |  | Все муниципальные образовательные учреждения | Май-сентябрь | Управление образования и руководители учреждений |
| 2 |  | Ремонт оконных и дверных блоков, полов, потолков |  |  | Июнь-сентябрь | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | Гимназия№12 |  |  |
|  |  | ДОУ |  | ДОУ№3, 158,134,157,129,101 |  |  |
|  |  | Дополнительное образование |  | ДТДМ |  |  |
| 3 |  | Смена разбитых стекол |  | Все муниципальные образовательные учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 4 |  | Ремонт кровли |  |  | Май-сентябрь | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | Гимназия№12 (начальная школа), 6, СОШ№ 36 |  |  |
|  |  | ДОУ: |  | ДОУ№27,48,129 |  |  |
| 5 |  | Ремонт системы отопления |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ№36 (дошкольное отделение) |  |  |
|  |  | ДОУ: |  | ДОУ№3, 158,134,157,129,101 |  |  |
| 6 |  | Ремонт системы канализации |  |  | Июнь-август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | ДОУ: |  | ДОУ№3, 134,157,129,101 |  |  |
| 7 |  | Ремонт системы водоснабжения |  |  | Июнь -август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | ДОУ: |  | ДОУ№3, 134,157,129,101 |  |  |
| 8 |  | Ремонт фасадов, козырьков, отмосток, крылец |  |  | Июнь -август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | ДОУ: |  | ДОУ№3 |  |  |
| 9 |  | Ремонт пищеблоков |  |  | Июнь - август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ №36 |  |  |
|  |  | ДОУ: |  | ДОУ№3,157,129 |  |  |
| 10 |  | Ремонт ограждений |  |  | Июнь –август | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Школы: |  | СОШ№16 |  |  |
|  |  | ДОУ: |  | ДОУ№158 |  |  |
| 11 |  | Утепление оконных и дверных блоков |  | Все муниципальные образовательные учреждения | Октябрь | Руководители учреждений |
| 12 |  | Косметический ремонт |  | Все муниципальные образовательные учреждения | Июнь-август | Руководители учреждений |
| 13 |  | Ремонт пожарной сигнализации |  |  | Июнь-июль | Управление образования Руководители учреждений |
|  |  | Дополнительное образование |  | Дворец творчества детей и молодежи |  |  |

Начальник управления образования

администрации города Твери	Н.А. Афонина