Приложение № 1

Перечень мероприятий ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности в учреждениях, подведомственных управлению по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери на 2012-2014 годы.

| № п\п | Наименование целей, подпрограмм, задач и мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  | Муниципальный заказчик, бюджетополучатель (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Год 2012 | Год 2013 | Год 2014 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Год 2012 | Год 2013 | Год 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Электротехнические работы (замена электроснабжения, установка выключателей и розеток на несгораемое основание, замер сопротивления изоляции и пр.) | 206,0 | 40,0 | 114,0 | 52,0 | Кол-во учреждений (ед.) | 7 | 1 | 3 | 3 | 2012г.: МБОУ ДОД ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского; 2013г.: МБОУ ДОД «ДЮСШ»; МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь»; МУК «МБС г. Твери»; 2014г.: МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь»; МБУ «ДК пос. Элеватор»; МБУ «ДК пос. Сахарово» |
| 2 | Противопожарные работы – инженерные сети (монтаж пожарной сигнализации, автоматической системы пожаротушения, ремонт системы холодного водоснабжения, установка насосов повысителей, пожарного гидранта и пр.) | 497,0 | 95,0 | 272,0 | 130,0 | Кол-во учреждений (ед.) | 10 | 2 | 6 | 2 | 2012г.: МБОУ ДОД «ДЮСШ»; МБУ ФК и С «Объединенная дирекция стадионов»; 2013г.: МБОУ ДОД «ДЮСШ»; МБУ ДК «Синтетик»; МБУ «ДК пос. Сахарово»; МБУ ДЦ «Мир»; МУК «МБС г. Твери»; МБУ «ПМЦ» 2014г.: МБУ «ПМЦ»; МУК «Тверской городской архив» |
| 3 | Устройство молниезащиты | 360,0 | 310,0 | - | 50,0 | Кол-во учреждений (ед.) | 4 | 3 | - | 1 | 2012г.: МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь»; МБУ «ДК пос. Элеватор»; МБУ «ДК пос. Сахарово»; 2014г.: МБОУ ДОД «ДЮСШ» |
| 4 | Огнезащитная обработка (конструкций и одежды сцены) | 562,0 | - | 314,0 | 248,0 | Кол-во учреждений (ед.) | 11 | - | 3 | 8 | 2013г.: МБОУ ЦДОД и Д «Затверецкий»; МБУ ДК «Химволокно»; МБУ ФК и С «Объединенная дирекция стадионов»; 2014г.: МБОУ ДОД «ДШИ №2»; МБОУ ДОД ДХШ им. В.А. Серова; МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь»; МБУ ДК «Синтетик»; МБУ ДК «Химволокно»; МБУ «ДК пос. Элеватор»; МБУ «ДК пос. Литвинки»; МБУ «ДК пос. Сахарово» |
| 5 | Приобретение первичных средств пожаротушения (первичные средства пожаротушения, индивидуальные средства защиты, знаки пожарной безопасности, зарядка огнетушителей, установка пожарного оборудования и пр.) | 710, | 362,0 | 108,0 | 240,0 | Кол-во учреждений (ед.) | 19 | 3 | 7 | 9 | 2012г.: МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь»; МУК «МБС г. Твери»; МБУ «ПМЦ»; 2013г.: МБОУ ДОД ДШИ №1 им. М.П. Мусоргского; МБОУ ЦДОД и Д «Затверецкий»; МБУ ДК «Синтетик»; МБУ «ДК пос. Элеватор»; МБУ «ДК пос. Литвинки»; МБУ ДЦ «Мир»; МБУК ТГМВЦ; 2014г.: МБОУ ДОД ДХШ им. В.А. Серова; МБОУ ЦДОД и Д «Затверецкий»; МБОУ ДОД ДЮСШ «Тверь»; МБУ ДК «Синтетик»; МБУ «ДК пос. Литвинки»; МБУ ДЦ «Мир»; МУК «МБС г. Твери»; МБУ «ПМЦ»; МУК «Тверской городской архив» |
| 6 | Противопожарные выходы (устройство распашных решеток, заделка дверного проема) | 85,0 | - | 15,0 | 70,0 | Кол-во учреждений (ед.) | 2 | - | 1 | 1 | 2013г.: МУК «МБС г. Твери»; 2014г.: МУК «МБС г. Твери»; |
|  | Всего | 2420,0 | 807,0 | 823,0 | 790,0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления по культуре, спорту и

делам молодежи администрации города Твери                                                                                                                                             О.В. Жукова

«___»___________2011г