- Приложение

к постановлению Главы

администрации города Твери

«_10_»_декабря_2009 г. №_3456_

- ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

«Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях

города Твери на 2010 год».

- ТВЕРЬ

2009

1.Паспорт ведомственной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях города Твери в 2010году».

| 1 | Наименование Программы | Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях города Твери в 2010 году (далее – Программа). |
| --- | --- | --- |
| 2 | Муниципальный заказчик Программы | Управление образования администрации города Твери. |
| 3 | Основание для разработки Программы | Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. № 69-ФЗ. Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. № 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)». Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 175 «Свод правил. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». |
| 4 | Цели и задачи программы | Основной целью Программы является: предупреждение гибели детей, учащихся и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальных образовательных учреждениях г.Твери. Задачи Программы: 1. Финансирование и материально- техническое обеспечение муниципальных учреждений образования в сфере пожарной безопасности. - Внедрение современных технических средств пожарной профилактики и пожаротушения. - Обеспечение противопожарного режима в учреждениях образования. |
| 5 | Срок реализации Программы | 2010 год. |
| 6 | Объемы и источники финансирования для реализации Программы | Средства городского бюджета на общую сумму 10 000,0 тыс. рублей, в том числе: - ремонт автоматической пожарной сигнализации – 4 194, 0 тыс. рублей; - обслуживание автоматической пожарной сигнализации – 1151, 0 тыс.рублей; - замеры сопротивления – 1370,0 тыс.рублей; - другие противопожарные мероприятия (огнезащитная обработка, ремонт огнетушителей) – 3285,0 тыс.рублей. |
| 7 | Перечень основных мероприятий Программы | - ремонт автоматической пожарной сигнализации в 21 общеобразовательной школе и 67 детских садах; - обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 58 общеобразовательных школах, 80 детских садах, 7 летних образовательно-оздоровительных лагерях, Дворце творчества детей и молодежи, городском методическом центре; - приобретение огнетушителей в 32 общеобразовательных школах, 29 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи; - замеры сопротивления в 79 общеобразовательных школах, 80 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи; - противопожарные мероприятия ( огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей, гидроиспытание пожарных насосов) в 70 общеобразовательных школах, 38 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи, городском методическом центре; - обеспечение противопожарного режима во всех образовательных учреждениях; - пожарно-техническое освидетельствование зданий, сооружений и территорий образовательных учреждений. |
| 8 | Исполнители Программы | Финансовое управление администрации города осуществляет финансирование мероприятий из городского бюджета. Управление муниципального заказа администрации города осуществляет функции по размещению муниципальных заказов на выполнение работ. Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города осуществляет контроль за реализацией Программы. Департамент образования Тверской области осуществляет софинансирование мероприятий из областного бюджета. |
| 9 | Ожидаемые конечные результаты | - обеспечение защиты от пожаров детей, учащихся, персонала и материальных ценностей объектов образования, а также гарантировано исполнение Правил и норм пожарной безопасности в образовательных учреждениях (ППБ 01-03); - проведение ремонта автоматической пожарной сигнализации в 21 общеобразовательной школе, 61 детском саду; - обеспечение обслуживания автоматической пожарной сигнализации в 58 общеобразовательных школах, 80 детских садах, 7 летних оздоровительно-образовательных лагерях, Дворце творчества детей и молодежи, методическом отделе управления образования; - приобретение огнетушителей в 32 общеобразовательных школах, 29 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи; - осуществление замеров сопротивления в 79 общеобразовательных школах, 80 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи; - осуществление противопожарных мероприяти1 (перезарядка огнетушителей, гидроиспытание пожарных насосов) в 70 общеобразовательных школах, 38 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи, методическом отделе управления образования. |
| 10 | Система организации контроля за реализацией Программы | Управление образования администрации города Твери осуществляет общее руководство реализацией Программы, обеспечивает контроль поставки и учет приобретаемого оборудования. Для обеспечения контроля за расходованием средств бюджета города Твери в рамках Программы муниципальный заказчик представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города. |

- Содержание проблемы

В настоящее время проблема пожарной безопасности в муниципальных  образовательных учреждениях города Твери является весьма актуальной.

В результате дефицита финансирования в период кризисного состояния  экономики страны в образовательных учреждениях города сложилось  неудовлетворительное положение по обеспечению мер пожарной безопасности. Нарушен противопожарный режим из-за физического и морального износа зданий и сооружений, несоответствие электропроводки требованиям нормативов, неисправности систем внутреннего противопожарного водоснабжения, неукомплектованность пожарными рукавами и стволами, отсутствие автоматической пожарной сигнализации  с дымовыми датчиками и систем оповещения о пожаре с использованием громкоговорящей связи, а также необеспеченность дежурного персонала  средствами индивидуальной защиты органов дыхания. По заключению Главного Управления МЧС России по Тверской области требуется наведение должного порядка в  образовательных учреждениях  в части  пожарной безопасности.

Настоящее состояние пожарной безопасности  в ряде общеобразовательных учреждениях города ставит под угрозу возможность осуществления  ими учебно-воспитательной деятельности.

- Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является : предупреждение гибели детей  и персонала, сбережение материальных ценностей при пожарах в муниципальных образовательных учреждениях г.Твери.

Задачи Программы:

1.Финансирование и материально-техническое обеспечение  муниципальных учреждений образования в сфере пожарной безопасности.

2.Внедрение современных технических средств пожарной профилактики и пожаротушения.

3.Обеспечение противопожарного режима в учреждениях образования.

4.Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на  2010 год.

Программой предусматривается осуществление неотложных мероприятий, которые проводятся  в соответствии с актами пожарно-технического освидетельствования  школ и дошкольных учреждений города.

5.Система программных мероприятий

Система программных мероприятий направлена на повышение  устойчивости функционирования объектов образования, на гарантированное обеспечение защиты от  пожаров детей, персонала и сбережение материальных ценностей муниципальных  образовательных учреждений города.

Система программных мероприятий базируется на комплексном пожарно-техническом, санитарно-гигиеническом обследовании всех  образовательных объектов и включает в себя следующий комплекс мероприятий:

- ремонт автоматической пожарной сигнализации в 21 общеобразовательной школе и 67 детских садах;

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации в 58 общеобразовательных школах, 80 детских садах, 7 летних оздоровительно-образовательных лагерях, Дворце творчества детей и молодежи, методическом отделе управления образования;

- приобретение огнетушителей в 32 общеобразовательных школах, 29 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи;

- замеры сопротивления в 79 общеобразовательных школах, 80 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи;

- осуществление противопожарных мероприятий (перезарядка огнетушителей, гидроиспытание пожарных насосов) в 70 общеобразовательных школах, 38 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи, методическом отделе управления образования;

- обеспечение противопожарного режима во всех общеобразовательных учреждениях;

- пожарно-техническое освидетельствование зданий, сооружений, территорий образовательных учреждений.

Потребность в средствах для обеспечения необходимых и достаточных мер пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2010 год и перечень мероприятий  представлены в таблице №  1.

- Таблица № 1

| Распределение средств для обеспечения мер пожарной безопасности в муниципальных учреждениях отрасли «Образование» на 2010год (в тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Городской бюджет |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомати-ческой пожарной сигнали-зации | Обслужи-вание автомати-ческой пожарной сигнали-зации | Другие противо-пожарные меро-приятия* | Замер сопротив-ления | Всего |
| Московский район |  |  |  |  |  |
| гимназия №10 |  | 10,0 | 62,6 | 10,2 | 82,8 |
| МОУ СОШ №11 |  | 6,4 | 8,4 |  | 14,8 |
| МОУ СОШ №22 |  | 6,9 | 34,2 | 9,2 | 50,3 |
| МОУ СОШ №24 | 449,5 | 5,5 | 22,2 | 8,7 | 485,9 |
| МОУ СОШ №26 |  | 20,7 | 20 | 22 | 62,7 |
| МОУ СОШ №27 |  | 13,9 | 50 | 20 | 83,9 |
| МОУ СОШ №28 |  | 13,5 | 60 | 16,8 | 90,3 |
| МОУ СОШ №33 |  | 15,9 | 32,8 | 17,8 | 66,5 |
| МОУ СОШ №37 |  | 20,2 | 20 | 22,3 | 62,5 |
| МОУ СОШ №39 |  | 9,4 | 20,6 | 18,1 | 48,1 |
| МОУ СОШ №43 |  | 8 | 10,7 | 10,5 | 29,2 |
| МОУ СОШ №44 |  | 9,6 | 39 | 11,1 | 59,7 |
| МОУ СОШ №45 |  | 8,2 | 16,5 | 11,6 | 36,3 |
| МОУ СОШ №48 |  | 8,3 | 13,9 | 9,6 | 31,8 |
| МОУ ЦО №49 |  | 8,5 | 21,9 | 11,8 | 42,2 |
| МОУ СОШ №51 |  | 6,4 | 11,8 | 10,5 | 28,7 |
| МОУ СОШ №55 |  | 7,7 | 80 | 10,2 | 97,9 |
| ОСОШ №5 |  | 6,6 | 20 | 8,1 | 34,7 |
| МДОУ №2 |  | 7,2 | 3 | 7,7 | 17,9 |
| МДОУ №4 |  | 5,6 | 0 | 7,2 | 12,8 |
| МДОУ №15 |  | 7,0 | 0 | 7,2 | 14,2 |
| МДОУ №23 |  | 6,8 | 2 | 7,8 | 16,6 |
| МДОУ №24 |  | 6,4 | 0 | 7,5 | 13,9 |
| МДОУ №51 |  | 7,0 | 6 | 7,3 | 20,3 |
| МДОУ №55 |  | 7,0 | 0 | 7,8 | 14,8 |
| МДОУ №58 |  | 6,8 | 0 | 7,2 | 14,0 |
| МДОУ №65 |  | 8,2 | 0 | 7,5 | 15,7 |
| МДОУ №67 |  | 6,6 | 10 | 7,3 | 23,9 |
| МДОУ №90 |  | 7,0 | 9 | 7,3 | 23,3 |
| МДОУ №105 |  | 6,8 | 2 | 7,6 | 16,4 |
| МДОУ №114 |  | 14,9 | 21 | 12,9 | 48,8 |
| МДОУ №116 |  | 6,1 | 4 | 6,7 | 16,8 |
| МДОУ №118 | 130 | 6,5 | 0 | 7,2 | 143,7 |
| МДОУ №132 |  | 7,2 | 65 | 7,8 | 80,0 |
| МДОУ №133 |  | 7,2 | 1 | 7,8 | 16,0 |
| МДОУ №141 |  | 7,5 | 0 | 7,3 | 14,8 |
| МДОУ №142 |  | 6,8 | 1 | 7,3 | 15,1 |
| МДОУ №148 |  | 6,7 | 50 | 7,3 | 64,0 |
| МДОУ №151 |  | 8,1 | 42 | 7,3 | 57,4 |
| МДОУ №152 |  | 7,6 | 51 | 7,2 | 65,8 |
| МДОУ №155 | 481,5 | 7,2 | 39 | 8,2 | 535,9 |
| МДОУ №159 | 300 | 8,4 | 2 | 8,2 | 318,6 |
| МДОУ №163 |  | 6,7 | 0 | 7,3 | 14,0 |
| Итого по Московскому р-ну | 1361 | 369,4 | 852,6 | 420,4 | 3003,4 |
| Центральный район |  |  |  |  |  |
| МОУ Гимназия №6 |  | 7,6 | 16,9 | 8,3 | 32,8 |
| МОУ СОШ №12 |  | 14,0 | 53,1 | 14,1 | 81,2 |
| МОУ СОШ №14 |  | 9,6 | 93,9 | 4,8 | 108,3 |
| МОУ СОШ №16 |  | 8,2 | 26 | 8,1 | 42,3 |
| МОУ СОШ №18 |  | 12,0 | 28,5 | 16,7 | 57,2 |
| МОУ СОШ № 36 |  | 12,9 | 12 | 16,4 | 41,3 |
| МОУ СОШ №42 |  | 8,3 | 60,5 | 10,6 | 79,4 |
| МДОУ №3 |  | 5,2 | 1 | 7 | 13,2 |
| МДОУ №7 |  | 5,4 | 3 | 7,1 | 15,5 |
| МДОУ №8 |  | 6,1 | 3 | 7,1 | 16,2 |
| МДОУ №33 |  | 5,1 | 0 | 7,1 | 12,2 |
| МДОУ №38 |  | 5,9 | 0 | 7,4 | 13,3 |
| МДОУ №40 |  | 4,8 | 7 | 7,2 | 19,0 |
| МДОУ №48 |  | 5,5 | 0 | 7,2 | 12,7 |
| МДОУ №62 |  | 6,1 | 0 | 7,5 | 13,6 |
| МДОУ №63 | 229 | 4,2 | 6 | 7 | 246,2 |
| МДОУ №91 |  | 4,0 | 6 | 7 | 17,0 |
| МДОУ №101 |  | 5,5 | 1 | 7,5 | 14,0 |
| МДОУ №129 | 163 | 5,5 | 0 | 7,3 | 175,8 |
| МДОУ №134 |  | 6,1 | 0 | 7,7 | 13,8 |
| МДОУ №135 |  | 6,4 | 0 | 7,2 | 13,6 |
| МДОУ №157 |  | 5,1 | 0 | 7,3 | 12,4 |
| МДОУ №158 |  | 5,3 | 0 | 7 | 12,3 |
| Дворец творчества детей и молодежи |  | 14,0 | 215 | 11 | 240,0 |
| Методический отдел управления образования |  | 3,0 | 27 |  | 30,0 |
| Итого по Центральному р-ну | 392 | 175,8 | 559,9 | 205,6 | 1333,3 |
| Пролетарский район |  |  |  |  |  |
| Тверской лицей |  | 11,2 | 55 | 10,7 | 76,9 |
| МОУ СОШ №1 |  | 18,8 | 60 | 17,6 | 96,4 |
| МОУ СОШ №2 |  | 8,3 | 13,1 | 11,9 | 33,3 |
| МОУ СОШ №4 |  | 16,2 | 14 | 15,7 | 45,9 |
| МОУ СОШ №5 |  | 18,1 | 28,7 | 14,5 | 61,3 |
| МОУ СОШ №9 |  | 16,0 | 100 | 17,1 | 133,1 |
| МОУ СОШ №19 |  | 9,9 | 29,6 | 11,7 | 51,2 |
| МОУ СОШ №20 |  | 8,8 | 100 | 19,1 | 127,9 |
| МОУ СОШ №25 |  | 7,4 | 75,4 | 8,4 | 91,2 |
| МОУ СОШ №30 |  | 22,9 | 13,8 | 26,0 | 62,7 |
| МОУ СОШ №32 |  | 8,3 | 35,2 | 10,2 | 53,7 |
| МОУ СОШ №38 |  | 16,4 | 11,6 | 16,7 | 44,7 |
| МОУ СОШ №41 |  | 8,6 | 10 | 10,3 | 28,9 |
| МОУ СОШ №52 |  | 11,1 | 0 | 15,0 | 26,1 |
| Интернат №3 |  | 13,0 | 46 | 13,0 | 72,0 |
| ВСШ №3 |  | 5,0 | 5,4 | 6,8 | 17,2 |
| Начальная школа №1 |  | 8,7 | 5,2 | 10,4 | 24,3 |
| МДОУ №11 |  | 6,3 | 2 | 6,3 | 14,6 |
| МДОУ №27 | 150 | 7,1 | 0 | 7,2 | 164,3 |
| МДОУ №79 | 55 | 6,4 | 28 | 7,5 | 96,9 |
| МДОУ №80 |  | 5,7 | 3 | 7,3 | 16,0 |
| МДОУ №93 |  | 6,6 | 5 | 8,1 | 19,7 |
| МДОУ №94 |  | 6,4 | 0 | 8,1 | 14,5 |
| МДОУ №96 |  | 6,7 | 6 | 8,6 | 21,3 |
| МДОУ №97 | 78 | 7,4 | 0 | 8,1 | 93,5 |
| МДОУ №106 |  | 6,7 | 0 | 7,2 | 13,9 |
| МДОУ №107 |  | 6,7 | 1 | 7,3 | 15,0 |
| МДОУ №108 |  | 6,2 | 1 | 8,1 | 15,3 |
| МДОУ №136 |  | 6,9 | 0 | 6,4 | 13,3 |
| МДОУ №144 | 5,5 | 7,2 | 0 | 7,8 | 20,5 |
| МДОУ №162 |  | 7,6 | 3 | 6,7 | 17,3 |
| Итого по Пролетарскому р-ну | 288,5 | 303,0 | 652 | 339,8 | 1583,3 |
| Заволжский район |  |  |  |  |  |
| МОУ СОШ №3 |  | 12,7 | 10 | 15,7 | 38,4 |
| МОУ СОШ №7 |  | 8,2 | 94,8 | 12 | 115,0 |
| МОУ Гимназия №8 |  | 8,6 | 0 | 11,1 | 19,7 |
| МОУ СОШ №15 |  | 8,4 | 85,4 | 10,3 | 104,1 |
| МОУ СОШ №17 |  | 12,3 | 60,2 | 18,9 | 91,4 |
| МОУ СОШ №21 |  | 20,0 | 166 | 24,3 | 210,3 |
| МОУ СОШ №29 | 787,5 | 10,0 | 53,9 | 11,3 | 862,7 |
| МОУ СОШ №31 |  | 8,2 | 83 | 10,1 | 101,3 |
| МОУ СОШ №34 |  | 11,1 | 59 | 13,1 | 83,2 |
| МОУ СОШ №35 |  | 6,9 | 20 | 10,4 | 37,3 |
| МОУ СОШ №40 |  | 7,8 | 50 | 10,9 | 68,7 |
| МОУ СОШ №46 |  | 8,6 | 35 | 11,4 | 55,0 |
| МОУ СОШ №47 |  | 13,8 | 30 | 17,3 | 61,1 |
| МОУ СОШ №50 |  | 8,3 | 65 | 13 | 86,3 |
| МОУ СОШ №53 |  | 13,1 | 22,2 | 20,7 | 56,0 |
| ВСОШ №2 |  | 5,0 | 20 | 6,9 | 31,9 |
| МДОУ №20/1 |  | 6,1 | 15 | 6,8 | 27,9 |
| МДОУ №26 |  | 5,7 | 0 | 6,9 | 12,6 |
| МДОУ №39 |  | 5,3 | 13 | 10,4 | 28,7 |
| МДОУ №45 |  | 6,0 | 0 | 7,6 | 13,6 |
| МДОУ №68 |  | 5,7 | 0 | 7,4 | 13,1 |
| МДОУ №69 |  | 6,9 | 0 | 7,4 | 14,3 |
| МДОУ №73 |  | 5,3 | 4 | 7,1 | 16,4 |
| МДОУ №92 |  | 5,8 | 0 | 7,3 | 13,1 |
| МДОУ №100 |  | 5,4 | 1 | 7,5 | 13,9 |
| МДОУ №104 |  | 5,8 | 0 | 7,1 | 12,9 |
| МДОУ №115 |  | 5,5 | 1 | 7,3 | 13,8 |
| МДОУ №125 |  | 5,1 | 0 | 7,5 | 12,6 |
| МДОУ №127 |  | 4,7 | 3 | 7,5 | 15,2 |
| МДОУ №130 |  | 5,6 | 0 | 7,3 | 12,9 |
| МДОУ №131 |  | 6,0 | 2 | 7,4 | 15,4 |
| МДОУ №138 |  | 5,4 | 0 | 7,7 | 13,1 |
| МДОУ №140 |  | 5,8 | 0 | 7 | 12,8 |
| МДОУ №145 |  | 6,1 | 0 | 7,3 | 13,4 |
| МДОУ №149 |  | 5,0 | 0 | 7,7 | 12,7 |
| МДОУ №153 |  | 5,2 | 2 | 7,7 | 14,9 |
| МДОУ №156 |  | 5,0 | 0 | 7,2 | 12,2 |
| МДОУ №160 |  | 6,1 | 3 | 7,7 | 16,8 |
| МДОУ №161 | 682,5 | 4,8 | 2 | 7,7 | 697,0 |
| МДОУ №164 | 682,5 | 5,8 | 0 | 7,3 | 695,6 |
| МДОУ №165 |  | 5,6 | 0 | 7 | 12,6 |
| Итого по Заволжскому р-ну | 2152,5 | 302,8 | 900,5 | 404,2 | 3760,0 |
| ВСЕГО | 4194,0 | 1151,0 | 3285,0 | 1370,0 | 10000,0 |

* - Огнезащитная обработка, перезарядка огнетушителей, гидроиспытание пожарных насосов, приобретение и замена огнетушителей.

6.Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем потребности отрасли «Образование» в средствах для реализации Программы пожарной безопасности  в муниципальных образовательных учреждениях города  Твери составляет   10 000,0 тыс.рублей, в том числе:

- ремонт автоматической пожарной сигнализации – 4 194, 0 тыс.рублей;

- обслуживание автоматической пожарной сигнализации – 1 151,0 тыс.рублей;

-замеры сопротивления – 1370,0 тыс.рублей;

- другие противопожарные мероприятия – 3285,0 тыс. рублей.

7.Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Получателями денежных средств  приобретаемого оборудования являются муниципальные образовательные учреждения. Заказчиком размещения заявки на финансирование данной Программы  является управление  образования администрации города. Финансирование программных мероприятий образовательных учреждений осуществляется в соответствии с утвержденными сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.

Муниципальный заказчик Программы – управление образования администрации города:

- определяет и утверждает ответственных лиц за исполнение программных мероприятий;

- разрабатывает техническое задание на выполнение работ;

- обеспечивает подачу заявок в управление муниципального заказа администрации города;

- контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;

-  вносит в установленном порядке необходимые уточнения и изменения в Программу;

- представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города.

Исполнитель Программы – управление муниципального заказа администрации города:

- отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленным Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

Исполнитель Программы – финансовое управление администрации города:

- обеспечивает постановку на бюджетный учет заключенных контрактов (договоров);

- осуществляет выделение  финансовых средств из бюджета города Твери в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов через лицевые счета Получателей.

Исполнитель Программы – департамент экономики, инвестиций и промышленной политики осуществляет контроль за общим ходом реализации Программы.

Исполнитель Программы – департамент образования Тверской области осуществляет софинансирование программных мероприятий из бюджета Тверской области.

8.Контроль за ходом реализации Программы

Организацию системы контроля за реализацией Программы муниципальными образовательными учреждениями  осуществляет ее муниципальный заказчик – управление образования администрации города. Для обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств в рамках Программы ее муниципальный заказчик представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города.

9.Ожидаемые результаты.

В ходе реализации Программы ожидаются следующие результаты:

-  обеспечение защиты от пожаров детей, учащихся, персонала  и материальных ценностей объектов образования, а также гарантировано исполнение Правил и норм  пожарной безопасности в образовательных учреждениях (ППБ 01-03);

-   проведение ремонта автоматической пожарной сигнализации в 21 общеобразовательной школе, 61 детском саду;

- обеспечение обслуживания автоматической пожарной сигнализации в 58 общеобразовательных школах, 80 детских садах, 7 летних оздоровительно-образовательных лагерях, Дворце творчества детей и молодежи, методическом отделе управления образования;

- приобретение огнетушителей в 32 общеобразовательных школах, 29 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи;

- осуществление замеров сопротивления в 79 общеобразовательных школах, 80 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи;

- осуществление противопожарных мероприяти1 (перезарядка огнетушителей, гидроиспытание пожарных насосов) в 70 общеобразовательных школах, 38 детских садах, Дворце творчества детей и молодежи, методическом отделе управления образования.

Начальник управления образования                                        Н.А.Афонина

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «10» _декабря_ 2009 г.                                                    № _3456_

г.Тверь

Об утверждении ведомственной целевой программы « Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях города Твери

в 2010 году».

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст.179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с целью обеспечения пожарной безопасности в образовательных учреждениях

- П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение пожарной безопасности в образовательных учреждениях  города Твери в 2010 году» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Борисова А.В.

Глава администрации города Твери                                       В.Б.Толоко