# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» марта 2012 г.	                                                                № 507

г. Тверь

Об утверждении  муниципальной адресной программы

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2012-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальника департамента ЖКХ Шумского А.С.

И.о. Главы администрации города Твери                 	    		В.М. Павлов

Приложение к постановлению

администрации города Твери

от «12» марта 2012 г. № 507

Муниципальная адресная программа

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2012-2013 годы

Паспорт

муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы

| Наименование программы | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон) |
| Заказчик Программы | Администрация города Твери |
| Разработчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери Жилищный отдел администрации города Твери Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| Исполнители Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери Жилищный отдел администрации города Твери Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| Цели Программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; - переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом; - финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники помещений в которых приняли решения об участии в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Задачи Программы | - уменьшение доли аварийного жилищного фонда; - приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - снос аварийных многоквартирных домов. |
| Срок реализации Программы | 2012-2013 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем средств обязательной доли софинансирования составляет 69 300 900,00 руб., в том числе: - средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 50 423 334,84 руб.; - средства областного бюджета – 16 989 808,64 руб.; - средства бюджета города Твери – 1 887 756,52 руб. Объем дополнительного финансирования составляет 91 387 395,36 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - переселение 168 человек из 50 жилых помещений в 5 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу; - снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными. |
| Участники Программы | Муниципальное образование – город Тверь |

- I. Характеристика проблемы и обоснование

необходимости ее решения программными методами

- Ликвидация аварийного жилищного фонда является одной из социальных задач. Жилые помещения, находящееся в аварийном состоянии, угрожают безопасности и здоровью проживающих в них граждан.

- На территории города Твери по состоянию на 01.01.2012 аварийными домами и подлежащими сносу признаны 29 домов. Из них 10 домов включены в муниципальную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011-2012 годы от 03.08.2011 № 1379.

- В Программу включены многоквартирные дома, признанные до 01.01.2010 в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

- Количество аварийных жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации Программы в 2012 году, - 5 многоквартирных домов, от 1924 по 1961 годы введения домов в эксплуатацию, общая площадь подлежащих расселению жилых помещений составляет 2310,03 кв. м, в них проживает 168 человек.

- Программный способ решения указанной проблемы обусловлен необходимостью комплексного финансового (из различных источников) и организационного обеспечения переселения граждан из аварийных многоквартирных домов на территории города Твери с учетом адресного характера переселения.

- II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- переселение граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, собственники в которых проявили готовность участвовать в муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основными задачами Программы являются:

- уменьшение доли аварийного жилищного фонда;

- приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

- III. Критерии отбора многоквартирных домов,

- включенных в Программу

В целях предоставления финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в Программу включаются многоквартирные дома, признанные до 1 января 2010 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом, общим собранием собственников помещений в которых принято решение об участии в Программе.

- IV. Перечень основных показателей участия

- в муниципальной адресной программе

- 4.1. В Программу включены аварийные многоквартирные дома, собственники помещений в которых общими собраниями собственников приняли единогласные решения об участии в муниципальной адресной программе.

4.2. Реализация мероприятий Программы проводится по следующим направлениям:

- приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления переселяемым гражданам;

- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания.

Перечень аварийных многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках реализации Программы, представлен в приложении 1 к настоящей Программе.

- 4.3. Условия переселения граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными:

- а) гражданам, переселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, занимаемых по договорам социального найма, предоставляются жилые помещения, благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта Тверской области с письменного согласия граждан в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- б) собственникам, переселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, предоставляются по договорам мены благоустроенные применительно к условиям населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом, равнозначные по общей площади ранее занимаемым жилым помещениям, отвечающие установленным жилищным законодательством требованиям и находящиеся в черте населенного пункта, в котором расположен аварийный многоквартирный дом или в границах другого населенного пункта Тверской области  с письменного согласия граждан в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- в) в случае наличия у лиц, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, других жилых помещений, пригодных для проживания, осуществляется выплата выкупной цены в порядке, определенном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- V. Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда

- 5.1. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

- предоставление жилых помещений взамен изымаемых путем заключения договоров мены;

- предоставление гражданам других благоустроенных жилых помещений по договорам социального найма в связи с выселением в порядке, установленном статьями 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации;

- выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания.

- а) предоставление жилых помещений по договору мены собственникам жилых помещений;

б) предоставление жилых помещений по договору социального найма нанимателям жилых помещений;

в) выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания.

- 5.2. Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных муниципальной адресной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

- VI. Методика оценки эффективности реализации Программы

При разработке стратегии ресурсного обеспечения Программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере муниципального образования город Тверь, высокая социальная и политическая значимость проблемы, а также реальная возможность ее решения только при существенной поддержке Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и включении в инвестиционную деятельность всех участников Программы.

Источниками финансирования мероприятий Программы (в части обязательной доли) являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства областного бюджета Тверской области, бюджета города Твери, которые направляются на приобретение жилых помещений и оплату площади, равную общей площади ранее занимаемых гражданами жилых помещений в аварийных многоквартирных домах либо выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены, при условии наличия у таких лиц в собственности других жилых помещений, пригодных для проживания. Выплата выкупной цены осуществляется по желанию собственника жилого помещения.

Минимальная (обязательная) доля софинансирования за счет средств бюджета города Твери составляет 2,724% от общего объема средств, направляемых на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Общий объем средств (обязательные доли софинансирования), направляемых на реализацию Программы, составляет 69 300 900,00 руб., в том числе:

- средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 50 423 334,84 руб.;

- средства областного  бюджета – 16 989 808,64 руб.;

- средства бюджета города Твери – 1 887 756,52 руб.

Обоснование объема средств на переселение граждан из аварийных многоквартирных домов осуществляется исходя из перечня таких домов, площади жилых помещений в них, планируемой стоимости одного квадратного метра общей площади помещений в аварийных многоквартирных домах, включаемых в Программу.

- При этом цена одного квадратного метра каждого приобретаемого жилого помещения для расчета обязательной доли софинансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда не должна превышать средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации на текущий год.

- Реестр аварийных многоквартирных домов, в котором отражены способы переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в Программу, приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

- VII. Оценка эффективности реализации Программы

Общая оценка эффективности реализации программных мероприятий определяется достижением запланированных целевых показателей выполнения муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, согласно приложению 3 к настоящей Программе.

Такими показателями являются:

- число переселенных в результате выполнения Программы жителей - 168;

- общее количество освобожденных помещений - 50.

Социальная эффективность реализации Программы будет оцениваться достижением основной ее цели – создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

- VIII. Система управления реализацией Программы

Структурные подразделения администрации города Твери (департамент архитектуры и строительства, жилищный отдел, департамент управления имуществом и земельными ресурсами, департамент жилищно-коммунального хозяйства), участвующие в реализации Программы, осуществляют контроль за реализацией программных мероприятий, выявляют несоответствие результатов реализуемых мероприятий предусмотренных Программой, устанавливают причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению, в рамках возложенных полномочий.

Отчеты о ходе реализации Программы и выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и отчет о расходовании указанных средств за прошедший отчетный период направляются в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в порядке и в сроки, установленные его правлением.

И.о. заместителя Главы

администрации города Твери,

начальник департамента ЖКХ						А.С. Шумский

Приложение 1 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы

- Перечень аварийных многоквартирных домов

| N п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным и подлежащим сносу |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан (обязательная доля софинансирования) |  |  |  | Дополнительные источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | ул. Прядильная, д. 2 | 3869 | 31.12. 2009 | 3 кв. 2012 | 1 кв. 2013 | 25 | 25 | 396,20 | 7 | 2 | 5 | 346,0 | 98,50 | 247,50 | 10 380 000,00 | 7 552 488,00 | 2 544 760,80 | 282 751,20 | 13 302 912,00 |
| 2. | ул. Прядильная, д. 4 | 3869 | 31.12. 2009 | 4 кв. 2012 | 1 кв. 2013 | 36 | 36 | 401,80 | 10 | 4 | 6 | 383,43 | 150,40 | 233,03 | 11 502 900,00 | 8 369 510,04 | 2 820 050,96 | 313 339,00 | 16 508 576,16 |
| 3. | ул. Школьная, д. 7 (Сахарово) | 3869 | 31.12. 2009 | 4 кв. 2012 | 1 кв. 2013 | 36 | 36 | 386,10 | 8 | 4 | 4 | 386,10 | 192,80 | 193,30 | 11 583 000,00 | 8 427 790,80 | 2 839 688,28 | 315 520,92 | 14 993 323,20 |
| 4. | пос. Керамический завод, д. 7 | 3869 | 31.12. 2009 | 4 кв. 2012 | 1 кв. 2013 | 34 | 34 | 458,20 | 12 | 7 | 5 | 458,20 | 271,10 | 187,10 | 13 746 000,00 | 10 001 589,60 | 3 369 969,36 | 374 441,04 | 19 767 158,40 |
| 5. | пос. Керамический завод, д. 3 | 3869 | 31.12. 2009 | 4 кв. 2012 | 1 кв. 2013 | 37 | 37 | 736,30 | 13 | 9 | 4 | 736,30 | 503,70 | 232,60 | 22089000,00 | 16071956,40 | 5415339,24 | 601704,36 | 26 815 425,60 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 168 | 168 | 2378,60 | 50 | 26 | 24 | 2310,03 | 1216,5 | 1093,53 | 69 300 900,00 | 50 423 334,84 | 16 989 808,64 | 1 887 756,52 | 91 387 395,36 |

- И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента ЖКХ				 		А.С. Шумский

Приложение 2 к муниципальной адресной программе по переселению граждан из

аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы

- Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения

| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь |  | Строительство МКД |  |  | Приобретение жилых помещений у застройщика |  |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  |  | Выкуп жилых помещений |  |  | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. частная собственность | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м | площадь | стоимость | удельная стоимость 1 кв. м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | ул. Прядильная, д. 2 | 346,0 | 98,50 | 0 | 0 | 0 | 346,00 | 10 380 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 380 000,00 | бюджет Тверской области | 52 512,00 |
| 2. | ул. Прядильная, д. 4 | 383,43 | 150,40 | 0 | 0 | 0 | 383,43 | 11 502 900,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 502 900,00 | бюджет Тверской области | 52 512,00 |
| 3. | ул. Школьная, д. 7 (Сахарово) | 386,10 | 192,80 | 0 | 0 | 0 | 386,10 | 11 583 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 583 000,00 | бюджет Тверской области | 52 512,00 |
| 4. | пос. Керамический завод, д. 7 | 458,20 | 271,10 | 0 | 0 | 0 | 458,20 | 13 746 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 746 000,00 | бюджет Тверской области | 52 512,00 |
| 5. | пос. Керамический завод, д. 3 | 736,30 | 503,70 | 0 | 0 | 0 | 736,30 | 22 089 000,00 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 089 000,00 | бюджет Тверской области | 52 512,00 |
| Итого по Программе: |  | 2310,03 | 1216,50 | 0 | 0 | 0 | 2310,03 | 69300900,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69300900,00 |  |  |

- И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента ЖКХ 				А.С. Шумский

- Приложение 3 к муниципальной адресной программе

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

на 2012-2013 годы

Планируемые показатели

выполнения муниципальной адресной программы по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда на 2012-2013 годы

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселенная площадь |  |  |  |  | Количество расселенных помещений |  |  |  |  | Количество переселенных жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I ква- ртал 2012 года | II ква- ртал 2012 года | III ква- ртал 2012 года | IV квартал 2012 года | Всего по 2012 году | I ква- ртал 2012 года | II ква- ртал 2012 года | III ква- ртал 2012 года | IV ква- ртал 2012 года | Всего по 2012 году | I ква- ртал 2012 года | II ква- ртал 2012 года | III ква- ртал 2012 года | IV ква- ртал 2012 года | Всего по 2012 году |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | ул. Прядильная, д. 2 |  |  | 346,0 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 25 |  |  |
| 2. | ул. Прядильная, д. 4 |  |  |  | 383,43 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 36 |  |
| 3. | ул. Школьная, д. 7 (Сахарово) |  |  |  | 386,10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 36 |  |
| 4. | пос. Керамического завода, д. 7 |  |  |  | 458,20 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 34 |  |
| 5. | пос. Керамического завода, д. 3 |  |  |  | 736,30 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | 37 |  |
| Итого по Программе: |  |  |  | 346,0 | 1964,03 | 2310,03 |  |  | 7 | 43 | 50 |  |  | 25 | 143 | 168 |

И.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальник департамента ЖКХ						А.С. Шумский