- Приложение

к постановлению Главы администрации города

от 18 июня 2010 г.  №  1350

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДА ТВЕРИ

НА 2010 - 2011 ГОДЫ"

Тверь

2010 г.

- Паспорт

городской целевой программы

"Развитие и благоустройство Центрального района

города Твери на 2010 - 2011 годы"

| Наименование программы | Городская целевая программа "Развитие и благоустройство Центрального района города Твери на 2010 - 2011 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация Центрального района в городе Твери, управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. |
| Основной разработчик и координатор Программы | Администрация Центрального района в городе Твери. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является благоустройство территории Центрального района, направленное на улучшение внешнего облика района. Задачами Программы являются: - благоустройство центральной части города; - создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей района и города; - обеспечение безопасности дорожного движения на улицах района; - развитие спортивной базы района. |
| Перечень основных мероприятий | К основным мероприятиям Программы относятся: - благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах); - благоустройство улиц и площадей района; - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; - развитие спортивной базы района; - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района; - благоустройство и развитие муниципальных объектов социальной сферы; - проектные работы, осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, ввод объектов в эксплуатацию. |
| Исполнители Программы | Администрация Центрального района в городе Твери, управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2010 - 2011 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 99698,9 тыс. руб., в том числе: - 2010 год – 38036,9 тыс. руб., в том числе: 8780,0 тыс. руб. – неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета 2009 года; - 2011 год - 61662,0 тыс. руб. Источник финансирования Программы: -бюджет города Твери; -областной бюджет Тверской области. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан, в т.ч. поймы р. Тьмаки напротив гостиницы "Волга", сквера Специалистов, бульвара Радищева; - благоустройство улиц и площадей района, в т.ч. благоустройство пл. Ленина, пл. Славы, ремонт тротуаров и газонов вдоль магистральных улиц; - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; - создание физкультурно-игровых комплексов на территориях МДОУ; - восстановление и устройство средств организации дорожного движения; - вертикальное озеленение территории района; - капитальный ремонт и благоустройство мемориального комплекса «Обелиск Победы». |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляют ее заказчики: -администрация Центрального района в городе Твери (заказчик-координатор), -управление образования администрации города Твери, -управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери. Муниципальные заказчики Программы готовят и представляют отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе V Программы. |

- I. Содержание проблемы

В настоящее время Центральный район в г. Твери представляет собой городской район с развитой многоотраслевой экономикой, разветвленной сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Центральный район является основным местом нахождения органов исполнительной и законодательной власти Тверской области, города Твери, их структурных подразделений, подразделений федеральных органов исполнительной власти. Район занимает территорию площадью 6,9 кв. км.

На территории района создана развитая социальная инфраструктура.

Для обеспечения медицинской помощи населению района и города на территории Центрального района функционируют больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, в том числе муниципальные и областные.

Система среднего школьного образования включает в себя 8 общеобразовательных школ. Дошкольные учреждения района представлены 18 объектами, из которых 17 - муниципальные.

Образовательный и научный потенциал района представлен высшими учебными заведениями. Кроме того, в районе расположены 2 средних специальных учебных учреждения (кооперативный техникум, Тверское училище-колледж культуры).

В Центральном районе сосредоточены крупнейшие объекты культуры города Твери с давними традициями, здесь функционируют профессиональные театры, Тверская академическая филармония, музеи.

Центральный район имеет развитую транспортную инфраструктуру: общая протяженность всех улиц составляет 56 км, количество магистральных улиц - 21, площадей - 10. На территории района расположены 3 парка и 10 скверов, всего - 56 зеленых зон.

Внешний облик Центрального района, являющегося историко-культурным и административно-хозяйственным центром города, непосредственно взаимосвязан с его благоустроенностью. Для поддержания благоприятного образа Центрального района и, соответственно, города Твери в целом как административного центра необходимо продолжить благоустройство исторического центра, начатое мероприятиями в рамках городских целевых программ в 2006 - 2009 годах. Требуется завершить формирование благоприятного облика Тверского проспекта и проспекта Чайковского, образующих собой единую магистраль, идущую от вокзалов в центр города и выполняющую функцию парадных ворот города.

Необходимо продолжить благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах), в том числе поймы реки Тьмаки напротив гостиницы "Волга", сквера Специалистов, бульвара Радищева.

В связи с увеличением интенсивности транспортных потоков и большим количеством дорожно-транспортных происшествий в центральной части города одной из приоритетных задач остается решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения. Восстановление и устройство средств организации дорожного движения позволят существенно сократить количество ДТП, совершаемых как по вине пешеходов, так и водителей.

По-прежнему остро стоит вопрос о необходимости приведения в надлежащее состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов. В 2010 - 2011 годах предусмотрено продолжать работы по благоустройству данных территорий, при этом особое внимание будет уделено восстановлению асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.

Значительный блок мероприятий Программы включает в себя работы по благоустройству улиц и площадей района (пл. Ленина, пл. Славы), запланированы большие объемы работ по устройству плиточного покрытия тротуаров, ремонту газонов.

Программа уделяет внимание развитию спортивной базы района, созданию физкультурно-игровых комплексов в учреждениях образования.

Для решения обозначенных выше проблем конструктивным является программно-целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика района. Решение поставленных задач в сфере благоустройства неизбежно повысит инвестиционную привлекательность района и города в целом, скажется на повышении их привлекательности и престижности.

- II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является благоустройство территории Центрального района, направленное на улучшение внешнего облика района.

Задачами Программы являются:

- благоустройство центральной части города;

- создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей района и города;

- обеспечение безопасности дорожного движения на улицах района;

- развитие спортивной базы в учреждениях образования.

- III. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.

Система мероприятий Программы включает в себя комплекс мероприятий по реализации намеченных целей. К ним относятся:

- разработка технических заданий на выполняемые работы;

- разработка проектно-сметной документации;

- проведение процедур по выбору подрядных организаций на выполнение благоустроительных и ремонтно-строительных работ;

- заключение муниципальных контрактов на выполнение работ;

- благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах);

- благоустройство улиц и площадей района;

- ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

- развитие спортивной базы района;

- благоустройство и развитие муниципальных объектов социальной сферы, создание физкультурно-игровых комплексов в учреждениях образования;

- технический, архитектурный и археологический надзор;

- ввод объектов в эксплуатацию.

Мероприятия Программы направлены на поддержание благоприятного образа Центрального района города Твери путем его благоустройства.

- IV. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 99698,9 тыс. руб., в том числе:

- 2010 год – 38036,9 тыс. руб., в том числе: 8780,0 тыс. руб. – неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета 2009 года;

- 2011 год - 61662,0 тыс. руб.

Источником финансирования Программы:

-бюджет города Твери;

-областной бюджет Тверской области.

- V. Механизм управления и контроля

за реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Центрального района в городе Твери, управлением образования администрации города Твери, управлением по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери.

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик (координатор) Программы ежегодно готовит план - график по выполнению мероприятий Программы, обеспечивает его утверждение через распоряжение Главы администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение муниципальными заказчиками (исполнителями).

Администрация Центрального района в городе Твери, управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери:

- являются муниципальными заказчиками по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа;

- готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляют с привлечением управления муниципального заказа отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключают с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимают выполненные подрядными организациями работы;

- утверждают акты выполненных работ;

- представляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик-координатор (администрация Центрального района) представляет:

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери представляют в администрацию Центрального района в города Твери:

- ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении программных мероприятий.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

Муниципальный заказчик (координатор) Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления Главы администрации города и обеспечения его утверждения.

- VI. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Оценка эффективности и социальных

последствий от ее реализации

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

- благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан, в т.ч. поймы р. Тьмаки напротив гостиницы "Волга", сквера Специалистов, бульвара Радищева (ожидаемый эффект - увеличение зон отдыха, благоустройство существующих);

- благоустройство улиц и площадей района, в т.ч. благоустройство пл. Славы, пл. Ленина, ремонт тротуаров и газонов вдоль магистральных улиц, (придание современного облика, устройство плиточного покрытия тротуаров, ремонт газонов);

- ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (приведение в надлежащее состояние территорий с учетом их функционального состояния);

- восстановление и устройство средств организации дорожного движения (ожидаемый эффект - снижение ДТП на улицах района);

- вертикальное озеленение территории района;

- капитальный ремонт и благоустройство мемориального комплекса «Обелиск Победы».

Достигнутые в ходе выполнения Программы результаты с оценкой эффективности реализации Программы и ее мероприятий представляются администрацией Центрального района Главе администрации города и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Глава администрации Центрального

района в городе Твери							А.Б. Арсеньев