# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04»  апреля 2019 года	                                                                № 348

г. Тверь

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2019 году

Руководствуясь Уставом города Твери, Правилами  благоустройства города Твери, утвержденными решением Тверской городской Думы от 16.10.2014 № 368, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе Твери в период с 13.04.2019 по 25.05.2019 месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери (далее – месячник).

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству, санитарной очистке города Твери на период проведения месячника (приложение 1).

3. Для координации работ по проведению месячника создать рабочую группу по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери в 2019 году.

4. Утвердить Положение о рабочей группе по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери в 2019 году (приложение 2).

5. Председателю рабочей группы по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери в 2019 году еженедельно информировать Главу города Твери о ходе проведения месячника.

6. Закрепить за администрациями районов в городе Твери на период проведения массовых субботников следующие структурные подразделения Администрации города Твери, муниципальные предприятия и учреждения:

# Администрация Заволжского района в городе Твери: управление образования; отдел информации и аналитики; департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта; управление по культуре, спорту и делам молодёжи; МКУ «Центр организации торгов»; МУП «Тверские объединенные системы»; МКУ «Центр по обслуживанию учреждений культуры, спорта и молодежной политики»; МБУ «Торгово-оздоровительный комплекс г. Твери».

Администрация Московского района в городе Твери: департамент архитектуры и градостроительства; отдел информационных ресурсов и технологий; управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; отдел мобилизационной подготовки; МКУ «Управление муниципальным жилищным фондом»; МУП «Городской проект»; МУП «Тверьгорэлектро»; МУП «На Левитана»; МУП «ПАТП-1»; МКУ «Служба единого заказчика учреждений образования города Твери».

Администрация Пролетарского района в городе Твери: департамент экономического развития; МКУ «Управление социальной политики»; отдел бухгалтерского учета и отчетности; отдел материально-технического обеспечения и обслуживания административных зданий; департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства; МУП «ЖЭК»; МУП «Кадастровый центр г. Твери»; МКУ «Хозяйственно-эксплуатационное учреждение администрации города Твери»; ТГМБУ по вопросам организации похоронного дела «Радуница»; МУП «Тверьритуалсервис».

Администрация Центрального района в городе Твери: департамент финансов; департамент управления имуществом и земельными ресурсами; правовое управление; управление организационно-контрольной работы; МБУ «Зеленстрой»; МУП «Дирекция парков»; МАУ «Информационно-издательский центр «Вся Тверь»; МУП «Тверьстройзаказчик»; МУП «Косметологическая лечебница»; МУП «Аптека № 1»; МАУ «Агентство социально-экономического развития»; МКУ «Казначейство».

7. Главам администраций районов в городе Твери:

7.1. Провести в администрациях районов в городе Твери совещания по организации месячника;

7.2. Определить днями массовых субботников по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери 13.04.2019, 20.04.2019, 25.04.2019, 07.05.2019, 18.05.2019, 25.05.2019. Даты проведения массовых субботников могут быть скорректированы в соответствии с погодными условиями;

7.3. Разработать планы мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территорий районов города Твери в рамках проведения месячника (включая массовые субботники) и представить в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери в срок до 11.04.2019;

7.4. Еженедельно, до вторника каждой недели, представлять в департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери план массового субботника на текущую неделю с указанием ответственных за проведение массового субботника лиц, а также отчет о проведении массового субботника на предыдущей неделе с указанием количества участников от каждого закрепленного структурного подразделения Администрации города Твери, муниципального предприятия и учреждения, выполненных в ходе проведения массового субботника работ, объема вывезенного мусора;

7.5. Обеспечить участников массовых субботников инвентарем, мешками для сбора мусора и перчатками;

7.6. Информировать структурные подразделения Администрации города Твери, муниципальные предприятия и учреждения о дате, времени и месте проведения массовых субботников;

7.7. Организовать проведение месячника в соответствии с планом мероприятий, утверждённым настоящим постановлением;

7.8. Предложить руководителям организаций еженедельно по четвергам проводить санитарный день по уборке закрепленных территорий;

7.9. Привлекать к участию в массовых субботниках жителей района;

7.10. Организовать работу по удалению несанкционированных графических изображений, информационных объявлений с фасадов зданий, опор наружного освещения, заборов и других объектов.

8. Департаменту дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери организовать контроль за выполнением работ по восстановлению дорожных одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий.

9. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать контроль за выполнением работ по восстановлению дорожных одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий на придомовых территориях.

10. МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК» оказать содействие администрациям районов в городе Твери в обеспечении участников субботников инвентарем и доставке инвентаря к месту проведения субботников.

11. МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК» организовать вывоз мусора с мест проведения массовых субботников на объект утилизации.

12. Департаменту экономического развития администрации города Твери:

12.1. Провести проверку размещения, содержания и эксплуатации объектов потребительского рынка и наружной рекламы, выдать предписание собственникам о приведении их в надлежащее состояние;

12.2. Обеспечить на местах проведения массовых субботников горячее питание.

13. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери обеспечить агитационную, разъяснительную работу по привлечению населения к участию в месячнике, информировать население о ходе проведения мероприятий по благоустройству города в средствах массовой  информации.

14. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации города Твери организовать работы по приведению в нормативное состояние строительных площадок на территории города.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (заместителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы городского содержания и транспортного обеспечения.

Отчёт об исполнении настоящего постановления представить в срок до 15.06.2019.

Глава города Твери					                           А.В. Огоньков

Приложение 1

к постановлению Администрации

города Твери

«04» апреля  2019 года № 348

План

мероприятий по благоустройству, санитарной очистке города Твери на период проведения месячника

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок исполне-ния | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проведение собраний с руководителями предприятий, учреждений, организаций, представителями территориального общественного самоуправления | До 11 апреля 2019 года | Администрации районов в городе Твери |
| 2. | Санитарная очистка придомовой территории, скверов, парков, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора | до 25 мая 2019 года | Администрации районов в городе Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, управляющие организации |
| 3. | Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий к домам в частном секторе | до 25 мая 2019 года | Администрации районов в городе Твери, органы территориального общественного самоуправления |
| 4. | Уборка территорий объектов потребительского рынка и территорий к ним прилегающих, от мусора, ремонт малых архитектурных форм | до 25 мая 2019 года | Департамент экономического развития администрации города Твери, хозяйствующие субъекты, осуществляющие торговую деятельность |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | Ликвидация несанкционированных навалов мусора | до 25 мая 2019 года | Администрации районов в городе Твери, управляющие организации, собственники земельных участков |
| 6. | Ремонт контейнерных площадок, контейнеров | до 25 мая 2019 года | Администрации районов в городе Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, управляющие организации, собственники контейнеров |
| 7. | Ремонт малых архитектурных форм (согласно планам МУП «ЖЭК», МБУ «Зеленстрой», управляющих организаций) | до 25 мая 2019 года | МБУ «Зеленстрой», МУП «ЖЭК», департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
| 8. | Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборка сучьев, поросли (согласно заданию МБУ, планам управляющих организаций) | до 25 мая 2019 года | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, МБУ «Зеленстрой», администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
| 9. | Посадка деревьев, кустарников, устройство клумб, посадка цветов (согласно планам администраций районов в городе Твери, управляющих организаций) | до 25 мая 2019 года | Департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, МБУ «Зеленстрой», администрации районов в городе Твери, управляющие организации |
| 10. | Восстановление разрытий после ликвидации аварий (согласно графикам ресурсоснабжающих организаций) | до 25 мая 2019 года | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, администрации районов города, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации районов в городе Твери, ресурсоснабжающие организации |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. | Восстановление разрытий после ликвидации аварий на придомовых территориях |  | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики администрации города Твери, ресурсоснабжающие организации |
| 12. | Комиссионная проверка результатов проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города | с 26 мая по 6 июня 2019 года | Рабочая группа по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города |

Начальник департамента дорожного

хозяйства, благоустройства	 и транспорта		                             С.В. Романов

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Твери

«04» апреля  2019 года № 348

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2019 году

- 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и порядок деятельности рабочей группы по проведению месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории города Твери в 2019 году (далее - рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным совещательным органом, обеспечивающим условия для осуществления Администрацией города Твери функций по разработке и реализации мероприятий в рамках проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния  территории города Твери (далее - мероприятия), контролю за их исполнением.

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными актами Тверской области, органов местного самоуправления города Твери, а также настоящим Положением.

- 2. Основные задачи рабочей группы

2.1. Основными задачами рабочей группы являются:

- внесение и обобщение предложений, связанных с подготовкой и проведением мероприятий;

- координация деятельности структурных подразделений Администрации города Твери, организаций по выполнению мероприятий;

- оперативное, согласованное и качественное решение проблем и задач, связанных с подготовкой мероприятий, выявление и обсуждение различных подходов и действий для принятия оптимального управленческого решения;

- контроль за выполнением мероприятий.

- 3. Порядок организации рабочей группы

3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов рабочей группы.

3.2. В состав рабочей группы могут входить представители структурных подразделений Администрации города Твери;

3.3. Состав и положение о рабочей группе утверждается правовым актом Администрации города Твери.

- 4. Организация деятельности рабочей группы

4.1. Основной формой организации деятельности рабочей группы является заседание.

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. Заседание считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов рабочей группы. Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочей группы.

4.3. Члены рабочей группы участвуют в ее заседаниях лично. В исключительных случаях, связанных с отпуском, командировкой, временной нетрудоспособностью руководителей структурных подразделений Администрации города Твери, возможно участие в заседании их представителей без права голосования.

4.4. Председатель рабочей группы:

- руководит деятельностью рабочей группы, проводит заседания, распределяет обязанности между членами рабочей группы, дает поручения членам рабочей группы;

- определяет место, время и повестку дня проведения заседания рабочей группы;

- председательствует на заседаниях рабочей группы;

- подписывает от имени рабочей группы все документы, связанные с выполнением возложенных задач;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых рабочей группой;

- представляет рабочую группу по вопросам, относящимся к ее компетенции.

4.5. Заместитель председателя рабочей группы выполняет обязанности руководителя рабочей группы в период его отсутствия.

4.6. Члены рабочей группы:

- участвуют в обсуждении вопросов повестки дня заседания;

- отвечают за конкретные направления деятельности рабочей группы в рамках общей	 решаемой ею задачи;

- выполняют отдельные поручения руководителя рабочей группы;

- отчитываются о реализации поставленных задач и выполнении поручений;

- вправе излагать письменно особое мнение по рассматриваемому вопросу.

4.7. Рабочая группа имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у структурных подразделений Администрации города Твери, организаций необходимые материалы по вопросам подготовки мероприятий;

- при подготовке и проведении мероприятий осуществлять координацию деятельности по взаимодействию структурных подразделений Администрации города Твери и организаций;

- участвовать в разработке и формировании планов и программ, связанных с подготовкой мероприятий.

- 5. Заключительные положения

5.1 Состав рабочей группы и положение о рабочей группе могут быть изменены правовым актом Администрации города Твери в соответствии с действующим законодательством.

5.2. При завершении деятельности рабочей группы подготавливается отчет о ее работе, к которому прикладываются соответствующие информационные материалы, свидетельствующие о выполнении поставленных задач.

Начальник департамента дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта                                                С.В. Романов