ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _02 июля 2010 г._                                                                        №_1493_

г. Тверь

Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт мостов и путепроводов»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с целью приведения в нормативное состояние искусственных дорожных сооружений в городе Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Капитальный ремонт мостов и путепроводов» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Кудряшова О.Б.

Глав администрации города							В.Б. Толоко

Приложение

к Постановлению Главы администрации города Твери

от «02»_июля_2010 г. № _1493_

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Капитальный ремонт мостов и путепроводов»

- I. Паспорт

ведомственной целевой программы

"Капитальный ремонт мостов и путепроводов» (далее - Программа)

| Полное наименование Программы | «Капитальный ремонт мостов и путепроводов» |
| --- | --- |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются выполнение мероприятий способствующих восстановлению транспортно-эксплуатационных качеств искусственных дорожных сооружений в городе Твери и приведение их в нормативное состояние. Задачами Программы являются: - обследование и испытание мостов и путепроводов г. Твери с целью определения их износа и объемов работ; - по результатам обследования, определение объектов для изготовления проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостов и путепроводов г. Твери. |
| Перечень мероприятий Программы | Мероприятиями Программы являются: - обследование и испытание мостов и путепроводов города Твери; - разработка проектно-сметной документации по выполнению капитального ремонта мостов и путепроводов города Твери |
| Муниципальный заказчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| Разработчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| Исполнители Программы | Исполнителями Программы являются: - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери; - департамент финансов администрации города Твери осуществляет финансирование мероприятий из городского бюджета; - управление муниципального заказа администрации города Твери осуществляет функции по размещению муниципальных заказов на выполнение работ (оказание услуг). |
| Срок реализации Программы | Срок действия Программы – 2010 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем средств на реализацию начального этапа Программы в 2010 году составляет 6 000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | - определение состояния и износа 24 мостов и путепроводов, видов и объемов работ, объектов по которым будет изготовлена проектно-сметная документация на основании обследования; - изготовление проектно-сметной документации по результатам обследования мостов и путепроводов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Для обеспечения контроля расходования средств бюджета города в рамках Программы муниципальный заказчик представляет: - ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города |

- II. Содержание проблемы

Необходимость разработки данной Программы обусловлена следующими обстоятельствами. Город Тверь представляет собой город с развитой дорожной инфраструктурой и является крупным административным, промышленным и культурным центром Верхневолжья, областным центром Тверской области.

При этом большинство мостов и путепроводов г. Твери было построено в 60-е и 70-е годы. В основном это сборные мосты, построенные по типовым проектам. Общая политика в области мостостроения, проводимая в эти годы, состояла в том, чтобы построить как можно больше, дешевле и быстрее, что приводило к низкому качеству строительства. Для поддержания мостов и путепроводов в нормативном состоянии требуются специальное ремонтное оборудование и особые дорогостоящие материалы. Поскольку данные работы из-за отсутствия в регионе необходимых материалов своевременно не производятся, срок службы мостов редко превышает 35 лет.

В настоящее время на основных магистралях города находится 37 мостов и путепроводов, 10 из которых не соответствуют требованиям безопасности дорожного движения и требуют реконструкции, 2 – находятся в аварийном состоянии и закрыты для движения, а 2 – находятся в предаварийном состоянии.

Таким образом, вышеназванные проблемы вынуждают более внимательно относиться к вопросам проведения ремонта несущих конструкций, отдельных элементов мостового полотна (покрытия, тротуаров, ограждений, деформационных швов и др.) с учетом роста интенсивности движения и массы транспортных средств на автомобильных дорогах.

Решение поставленных проблем в рамках программно-целевого подхода регламентируется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

- III. Основные цели и задачи Программы

Целями Программы являются выполнение мероприятий способствующих восстановление транспортно-эксплуатационных качеств искусственных дорожных сооружений в городе Твери и приведение их в нормативное состояние.

Задачами Программы являются:

- обследование мостов и путепроводов г. Твери с целью определения их износа и объемов работ;

- определение объектов для изготовления проектно-сметной документации на капитальный ремонт мостов и путепроводов г. Твери.

- IV. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в Приложении № 1 к Программе.

Перечень мостов, планируемых к обследованию и разработке проектно-сметной документации на их капитальный ремонт приведен в Приложении № 2

- V. Срок реализации Программы

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, которые планируется осуществить в течение 2010 года.

- VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем средств на реализацию начального этапа Программы в 2010 году составляет 6 000,0 тыс. руб.

- VII. Механизм реализации Программы

Муниципальный заказчик Программы - департамент ЖКХ:

- осуществляет финансирование работ по программным мероприятиям в пределах лимитов, определенных в приложении № 1 к Программе;

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, обеспечивает целевое использование выделенных средств;

- определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;

- разрабатывает техническое задание по выполнению работ;

- обеспечивает подачу заявок в управление муниципального заказа администрации города Твери;

- заключает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с исполнителями работ на выполнение программных мероприятий;

- подписывает акты выполненных работ в соответствии с заключенными договорами;

- осуществляет финансирование выполненных работ в соответствии с действующим законодательством;

- контролирует своевременное выполнение программных мероприятий;

- своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу;

- представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города.

Исполнитель Программы - управление муниципального заказа администрации города Твери:

- отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленным Федеральным законом № 94-ФЗ от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет функции по размещению муниципальных заказов на выполнение работ.

Исполнитель Программы – департамент финансов администрации города Твери:

- обеспечивает постановку на бюджетный учет заключенных контрактов (договоров);

- осуществляет финансирование программных мероприятий из бюджета города Твери.

- VIII. Управление реализацией Программы, контроль хода ее выполнения

Организацию системы контроля реализации Программы осуществляет ее муниципальный заказчик - департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери.

Для обеспечения контроля расходования средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города.

- IX. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемым результатом Программы является:

- определение состояния и износа 24 мостов и путепроводов, видов и объемов работ, объектов по которым будет изготовлена проектно-сметная документация на основании обследования;

- изготовление проектно-сметной документации по результатам обследования мостов и путепроводов, согласно перечню, приведенному в Приложении № 2;

-выполнение ранее запланированных мероприятий способствующих приведению в нормативное состояние искусственных мостов и путепроводов города, указанных в Приложении № 2.

Начальник департамента ЖКХ					О.В. Николаевский

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Капитальный ремонт мостов и путепроводов»

Перечень мостов и путепроводов в г. Твери подлежащих обследованию в 2010 году

| № п/п | Перечень обследуемых объектов | Характеристика обследуемых объектов |
| --- | --- | --- |
|  | Путепровод через Октябрьскую ж/д в створе Волоколамского пр-та | Длина 374.15 м, ширина 20 м, год постройки 1974 |
|  | Мост через р. Тьмака в створе ул. С. Перовской | Длина 57.01 м, ширина 19.9 м, год постройки 1902 |
|  | Мост через р. Тьмака в створе Комсомольской пл. | Длина 50.7 м, ширина 13.5 м, год постройки 1964 |
|  | Мост через ручей Соминка в створе ул. Благоева | Длина 21.26 м, ширина 25 м, год постройки 1971 |
|  | Мост через ручей Исаевский на Бежецком ш. | Длина 6.6 м, ширина 14.5 м, год постройки 1990 |
|  | Мост через р. Тьмака в створе Свободного пер. | Длина 67.25 м, ширина 19.6 м, год постройки 1974 |
|  | Мост через р. Тьмака во дворе Пролетарки (у милиции) | Длина 36.4 м, ширина 10.5 м, год постройки 1915 |
|  | Мост через р. Тьмака в створе ул. Брагина | Длина 45.1 м, ширина 11.5 м, год постройки 1967 |
|  | Мост через ручей Соминка в створе ул. Скв.-Степанова | Длина 9.5 м, ширина 9.1 м, год постройки (нет данных) |
|  | Мост через ручей Хлебный | Длина 16.8 м, ширина 5.8 м, год постройки 1960 |
|  | Мост через р. Тьмака в створе ул. Бабеля | Длина 44.34 м, ширина 13.8 м, год постройки 1917 |
|  | Мост через р. Тьмака в створе б-ра Профсоюзов | Длина 58.4 м, ширина 23 м, год постройки 1982 |
|  | Мост через р. Тьмака во дворе Пролетарки (у бани) | Длина 38.22 м, ширина 12.5 м, год постройки вторая половина 60-х |
|  | Путепровод через ж/д на Бурашевском ш. | Длина 168 м, ширина 17.6 м, год постройки 1967 |
|  | Мост через р. Тверца в створе ул. Красина | Длина 163.9 м, ширина 24.1 м, год постройки 1980 |
|  | Мост через р. Тьмака в створе ул. Спартака | Длина 45 м, ширина 25.5 м, год постройки 1964 |
|  | Путепровод на правобережном подходе к мосту через р. Тверца в створе ул. Красина | Длина 73.27 м, ширина 27.6 м, год постройки 1981 |
|  | Мост через р. Волга в створе Волжского пр-да (Староволжский мост) | Длина 225.5 м, ширина 13.5 м, год постройки 1902 |
|  | Мост через р. Волга в створе Тверского пр-та | Длина 284.888, ширина 18.6 м, год постройки 1956 |
|  | Мост через р. Тверца в створе ул. Туполева | Длина 163.45 м, ширина 21 м, год постройки 1931 |
|  | Пешеходный мост № 1 через р. Тьмака у "Обелиска" (левый) | Длина 51.1 м, ширина 3 м, год постройки 1973 |
|  | Пешеходный мост № 2 через р. Тьмака у "Обелиска" (правый) | Длина 51.1 м, ширина 3 м, год постройки 1973 |
|  | Пешеходный мост через р. Тьмака в створе Беляковского пер. | Длина 62.24 м, ширина 3,32 м, год постройки – неизвестно |
|  | Пешеходный мост через р. Тьмака в поселке "Первомайский" | Длина 145 м, ширина 1 м, год постройки 1988 |

Начальник департамента ЖКХ						О.В. Николаевский

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Капитальный ремонт мостов и путепроводов»

Перечень

мероприятий ведомственной целевой программы

«Капитальный ремонт мостов и путепроводов»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования в 2010 году – всего (тыс. руб.) | Заказчик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследование 24 мостов и путепроводов г. Твери | Бюджет г. Твери | 3 000,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации по выполнению капитального ремонта мостов и путепроводов города Твери | Бюджет г. Твери | 3 000,0 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ИТОГО: |  | 6 000,0 |  |

Начальник департамента ЖКХ					О.В. Николаевский