ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 октября 2011                                                                                 № 1830

г. Тверь

О внесении изменений в городскую целевую программу «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации города от 16.12.2010 № 2719

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 42 «Положения о бюджетном процессе в городе Твери», утвержденного решением Тверской городской Думы от 25.09.2009 № 188 (228), и с целью улучшения условий водоотведения с территорий города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Внести изменения в городскую целевую программу «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации города от 16.12.2010 № 2719, и изложить ее в следующей редакции (прилагается).

- Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери А.С. Шумского.

Глава администрации города							В.Б. Толоко

Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «17» октября 2011 г. № 1830

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы»

- Тверь

- 2011

- ПАСПОРТ

городской целевой программы «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы»

| № раз-дела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Наименование программы | Городская целевая программа «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы» (далее - Программа) |
| II | Основание | Федеральный закон от № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| III | Муниципальный заказчик Программы (координатор Программы) | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
| IV | Основные разработчики Программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
| V | Цели и задачи Программы | Цель Программы – улучшение водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод с территории города Твери. Задачами Программы является: - водоотведение дождевых и грунтовых сточных вод; - восстановление и расчистка водоотводных канав; - замена насосного оборудования на канализационной насосной станции; - замена труб на трубы большего диаметра; - строительство ливневой канализации; - строительство дождеприемных колодцев; - ремонт, перекладка и реконструкция ливневой канализации; - расчистка и укрепление выпусков ливневой канализации. |
| 1 | 2 | 3 |
| VI | Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы – 2011-2013 годы. Программа осуществляется в три этапа, каждый из которых соответствует финансовому году. |
| VII | Система программных мероприятий | К основным мероприятиям относятся: - водоотведение дождевых и поверхностных сточных вод с территории пос. Крупской; - замена старого изношенного насосного оборудования канализационной насосной станции в пос. им. Крупской, обслуживающей весь микрорайон «Южный»; - водоотведение дождевых и дренажных сточных вод от жилого дома № 17 по ул. Коробкова (проектные работы, строительство ливневой канализации); - строительство коллектора ливневой канализации по ул. Индустриальная. |
| VIII | Исполнители Программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе |
| IX | Объемы и источники финансирования | Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 57 150,0 тыс. руб., в том числе: - 5 300,0 тыс. руб. – 2011 год; - 36 350,0 тыс. руб. – 2012 год; - 15 500,0 тыс. руб. – 2013 год. Источник финансирования Программы – бюджет города Твери. |
| X | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты Программы отражены в разделе VII Программы |
| XI | Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее муниципальный заказчик – управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери. Муниципальный заказчик Программы готовит и представляет отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе V Программы. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость ремонта и реконструкции системы водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод города Твери обусловлено следующими обстоятельствами.

В последнее десятилетие, в связи с отсутствием финансирования на содержание городской системы водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод, работы по ремонту и реконструкции сетей и сооружений не проводились. Выполнялись только аварийные работы по прочистке сетей. В результате сети дождевой канализации заилены, уменьшилась их пропускная способность, как следствие неудовлетворительного состояния сетей является подтопление подвалов домов, коммуникаций, разрушение фундаментов зданий и дорог. Так как попутные дренажи теплотрасс в основной своей массе имеют выпуски в дождевую канализацию, теплотрассы оказываются подтопленными. Высокое стояние грунтовых вод приводит к быстрому разрушению основания полотна дороги.

Поселок Крупский расположен на территории, где уровень грунтовых вод расположен высоко и в весенний период и после обильных осадков территория поселка местами подтапливается. Выполненные при строительстве поселка водоотводные канавы со временем вышли из строя, поэтому в 2002 году МУП «Тверьстройзаказчик» выполнил технико-экономическое обоснование по водоотведению дождевых и поверхностных сточных вод с территории пос. Крупский, но из-за отсутствия финансирования ни проектные работы, ни реализация ТЭО не были осуществлены.

Насосное оборудование на насосной станции в пос. им. Крупской, установленное в 1983 году, полностью выработало свой ресурс. Ввиду того, что шнековые насосы были изготовлены в Чехословакии, а аналогичные насосы и запасные части к ним в стране не производятся, остро стоит проблема их ремонта. Из трех насосов в рабочем состоянии находятся два. Учитывая то, что в связи с интенсивным строительством в районе микрорайона «Южный», размер водосборной площади постоянно увеличивается, поэтому увеличивается объем перекачиваемых КНС поверхностных вод, встает вопрос о замене старых изношенных шнековых насосов на аналогичные.

В городе имеются места, которые во время дождей затапливаются, отвод воды за счёт вертикальной планировки невозможен, а ливневая канализация отсутствует. Из-за чего возникают проблемы для проезда автотранспорта и пешеходов. Таких мест в городе много, в том числе во дворах жилых кварталов. Особенно остро эта проблема стоит на ул. Индустриальная у дома № 7, ул. Фадеева и др. Поэтому по мере возможности необходимо строительство ливневой канализации в проблемных местах.

Таким образом, реализация целевой программы приведет к положительному сдвигу по водоотведению дождевых, поверхностных и дренажных сточных вод.

II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Основная цель Программы – улучшение водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод на территории города.

Задачами Программы является:

- водоотведение дождевых и дренажных вод;

- восстановление и расчистка водоотводных канав;

- замена насосного оборудования на канализационной насосной станции;

- замена труб на трубы большего диаметра;

- строительство ливневой канализации;

- строительство дождеприемных колодцев;

- ремонт, перекладка и реконструкция ливневой канализации;

- расчистка и укрепление выпусков ливневой канализации.

III. Система программных мероприятий

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2011-2013 годов.

- Мероприятия, направленные на разработку проектно-сметной документации.

- Мероприятия, направленные выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ.

Система программных мероприятий включает:

- проведение проектно-изыскательских работ;

- производство строительных работ;

- закупка оборудования и материалов;

- работы по установке и наладке насосного оборудования.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 57 150,0 тыс. руб., в том числе:

- 5 300,0 тыс. руб. – 2011 год;

- 36 350,0 тыс. руб. – 2012 год;

- 15 500,0 тыс. руб. – 2013 год.

Источник финансирования Программы – бюджет города Твери.

### V. Механизм реализации Программы и координация реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее – Исполнители Программы).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик при непосредственном участии ответственных исполнителей Программы:

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по программным мероприятиям и ее представление в управление муниципального заказа;

- обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет с привлечением управления муниципального заказа отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями – исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия Исполнителей Программы регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

VI. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления за реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее разработчик и координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме;

- ежегодно, до 30 января года, следующего за отчётным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчёт о ходе выполнения программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объёмах финансирования Программы в установленной форме;

- ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение исполнителями, при необходимости вносит в него изменения;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Исполнители Программы:

- ежемесячно в срок до 5 числа, следующего за отчётным месяцем, предоставляют разработчику и координатору Программы отчёт о реализации Программы в установленной форме;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчётным периодом, предоставляет разработчику и координатору Программы отчет о выполнении программы, содержащий основные сведения о достижении целевых индикаторов и объёмах финансирования Программы в установленной форме.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета г. Твери на соответствующий финансовый год.

VII. Критерии оценки эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы по водоотведению дождевых и дренажных вод, восстановлению и расчистке водоотводных канав, замене насосного оборудования на канализационной насосной станции, замене труб на трубы большего диаметра, строительству ливневой канализации и дождеприемных колодцев, ремонту и перекладке ливневой канализации, реконструкции ливневой канализации, расчистке и укреплению выпусков ливневой канализации позволит улучшить обстановку в городе с водоотведением дождевых, поверхностных и грунтовых сточных вод, создание комфортных условий проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории города Твери.

Начальник управления								Д.В. Симаков

Приложение № 1

к городской целевой программе

«Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных,

дождевых и грунтовых вод города Твери на 2011-2013 годы»

Перечень мероприятий

городской целевой программы «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы»

тыс. руб.

| № п\п | Наименование целей, подпрограмм, задач и мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  | Муниципальный заказчик, бюджетополучатель (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Водоотведение дождевых и дренажных вод от жилого дома № 17 по ул. Коробкова, ул. Маслова, ул. Гончаровой, ул. 6-я Пролетарская, ул. 3-я Интернациональная | 4 000,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 500,0 | - | проект |  | - | 1 | - |  |
|  | СМР |  | - | 3 500,0 | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Водоотведение дождевых и поверхностных вод с территории пос. Крупский | 9 000,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 1 000,0 | проект |  | - | - | 1 |  |
|  | СМР |  | - | - | 8 000,0 | - |  | - | - | - |  |
|  | Замена насосного оборудования на канализационной насосной станции в пос.им. Крупской | 1 500,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 1 500,0 | - |  |  | - |  | - |  |
|  | Строительство ливневой канализации по ул. Индустриальная | 200,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 200,0 | - | проект |  | - | 1 | - |  |
|  | Ремонт и перекладка ливневой канализации по ул. П. Савельевой и ул. Фрунзе | 8 000,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 8 000,0 | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство ливневого коллектора по ул. Учительская (от Беляковского пер. до ул. Д. Донского) с отводом поверхностных вод от перекрестка с пер. Трудолюбия и со двора дома № 45/28 по пер. Трудолюбия | 850,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 850,0 | - | - | проект |  | 1 | - | - |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации с отводом поверхностных вод по ул. Дачная | 800,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 800,0 | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев для отвода поверхностных вод на ул. Московская | 550,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 550,0 | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев при въезде во дворы домов №№ 8, 10 по ул. Фадеева | 940,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 940,0 | - | - | проект |  | 1 | - | - |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев для отвода поверхностных вод на ул. З. Коноплянниковой | 200,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 200,0 | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев при въезде во дворы домов ул. Фадеева, д. 18 и Волоколамский пр-т. д. 22 | 200,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 200,0 | - | проект |  | 1 | - | - |  |

|  | Строительство дождеприемных колодцев при въезде во дворе дома № 4 по ул. В. Новгорода | 200,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПИР |  | - | 200,0 | - | проект |  | - | 1 | - |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев для отвода поверхностных вод с низинных мест дворовых территорий Спортивный пер., д. №№ 3, 5, 7 – Садовый пер. д. 1 | 200,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 200,0 | проект |  | - | - | 1 |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев у дома № 44/3 по пр-ту Чайковского | 150,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 150,0 | проект |  | - | - | 1 |  |
|  | Замена труб на трубы большего диаметра сетей ливневой канализации на пересечении дома № 28/2 по пр-ту Чайковского с ул. П. Кайкова | 400,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 400,0 | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации с отводом поверхностных вод с дворовой территории дома № 18 по ул. Коробкова | 150,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 150,0 | - | проект |  | - | 1 | - |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев при въезде во дворы домов №№ 6-8 по пр-ту Победы | 150,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 150,0 | проект |  | - | - | 1 |  |
|  | Восстановление и расчистка водоотводных канав по Волоколамскому ш. | 600,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 600,0 | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Ремонт сетей ливневой канализации на ул. 1-я Профинтерна и 2-я Профинтерна | 200,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 200,0 | - | - |  | - | - | - |  |

|  | Строительство сетей ливневой канализации по 3-му пер. Красной Слободы у дома № 10 по ул. Виноградова | 100,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СМР |  | 100,0 | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. 9-ая Красной Слободы | 700,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 700,0 | - | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации у дома № 26 корп. 1 по ул. Бобкова | 500,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 500,0 | - | проект |  | - | 1 | - |  |
|  | Расчистка и укрепление выпусков ливневой канализации в р. Лазурь (от Московского шоссе до пр-та Чайковского) | 560,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 560,0 | - | - |  | - | - | - |  |
|  | Ремонт коллектора ливневой канализации по ул. 2-я Транспортная (от Октябрьского пр-та до Бурашевского шоссе) | 2 000,0 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 2 000,0 | проект |  | - | - | 1 |  |
|  | Ремонт коллектора ливневой канализации «Иртыш» на участке от пл. Конституции до дома № 7, 9 | 7 000,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 3 000,0 | 4 000,0 | - |  | - | - | - |  |
|  | Строительство ливневой канализации с перекачивающей насосной станцией по ул. Республиканская | 18 000,0 |  |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории |  |  |  | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 560,0 | - | - | проект |  | 1 | - | - |  |
|  | СМР |  | - | 17 440,0 | - |  |  | - |  | - |  |
|  | ИТОГО: | 57 150,0 | 5 300,0 | 36 350,0 | 15 500,0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления													Д.В. Симаков