ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» мая 2012 г.	       г. Тверь 		             № 897

О подготовке городского хозяйства к работе в осенне-зимний период

2012-2013 годов.

В целях своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период 2012-2013 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, расположенным на территории города, приступить к подготовке объектов городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду.

2.  Утвердить состав комиссии при администрации города Твери по  контролю за готовностью городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов (приложение № 1 к настоящему постановлению).

3. Утвердить Положение о комиссии при администрации города Твери по  контролю за готовностью городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов (приложение № 2 к настоящему постановлению).

4. Ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, расположенным на территории города, в недельный срок с момента вступления в силу настоящего постановления представить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери планы и графики выполнения мероприятий по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов (далее – ОЗП) имущества, относящегося к системе тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения и ливневой канализации, и назначить ответственных за выполнение указанных мероприятий.

5. Управляющим организациям в недельный срок с момента вступления в силу настоящего постановления представить в объединенную диспетчерскую службу департамента ЖКХ администрации города Твери согласованный с ресурсоснабжающими организациями города план-график сдачи тепловых узлов и приемных устройств на жилых домах.

6. Администрациям районов города (Чубенко С.В., Огиенко Л.Н., Нагорнов М.А., С.Г., Калачин В.Н.):

6.1.Создать комиссии при администрациях районов в городе Твери по контролю за готовностью городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов на подведомственных территориях.

6.2. Представлять  в комиссию при администрации города Твери по  контролю за готовностью городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов (далее – городская комиссия) информацию о ходе подготовки городского хозяйства к ОЗП на 1 и 15 числа каждого месяца.

6.3. Осуществлять контроль исполнения графика проведения текущего ремонта оборудования котельных города Твери на 2012 год (Приложение № 3 к настоящему постановлению ) и графика проведения текущего ремонта тепловых сетей города Твери на 2012 год (Приложение № 4 к постановлению).

6.4. Осуществлять контроль за готовностью к ОЗП жилищного фонда товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, уделив особое внимание на подготовку объектов жилищно-коммунального назначения, где в прошедшие отопительные сезоны были отмечены сбои в работе, предаварийные и аварийные ситуации и иные неисправности.

6.5. Осуществлять контроль  за готовностью к ОЗП инженерных коммуникаций в районах частной застройки.

6.6. Организовать контроль за подготовкой паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях, и представить в департамент ЖКХ администрации города Твери до 15 сентября 2012 года копии паспортов готовности жилых домов.

7. Администрации Заволжского района (Калачин В.Н.) в недельный срок с момента вступления в силу настоящего постановления совместно с ООО «Тверьтепло» и управляющими организациями для подготовки к ОЗП разработать  план мероприятий на тепловых сетях и объектах теплоснабжения, а также внутридомовых системах теплоснабжения в границах зоны ответственности ЦТП – 33 квартал. Информацию о ходе выполнения плана мероприятий предоставлять в городскую комиссию на 1 и 15 числа каждого месяца.

8. Администрации Пролетарского района (Нагорнов М.А.) в недельный срок с момента вступления в силу настоящего постановления совместно с ООО «Тверьтепло» и управляющими организациями разработать план мероприятий  подготовки  к ОЗП тепловых сетей и объектов теплоснабжения, а также внутридомовых систем теплоснабжения микрорайона «Мигалово», ул. Двор Пролетарки. Информацию о ходе выполнения плана мероприятий предоставлять в городскую комиссию на 1 и 15 числа каждого месяца.

9. Администрации Московского района (Чубенко С.В.) в недельный срок с момента вступления в силу настоящего постановления совместно с ООО «Тверьтепло» и управляющими организациями для подготовки  к ОЗП разработать план мероприятий по улучшению теплоснабжения домов № 95 корпуса 1,3,4 на Октябрьском проспекте, дома № 62 на ул. Можайского. Информацию о ходе выполнения плана мероприятий предоставлять в городскую комиссию на 1 и 15 число каждого месяца.

10. Обязать муниципальные предприятия и предложить организациям и предприятиям других форм собственности, расположенным на территории города, завершить подготовку объектов городского хозяйства к ОЗП к 15 сентября текущего года с предоставлением в департамент ЖКХ администрации города оформленных паспортов готовности объектов к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов.

11. Предложить ООО «Тверьтепло» (Н.Ю. Куприна):

11.1. Предупредить всех потребителей тепловой энергии города о недопустимости самовольного перевода систем горячего водоснабжения объектов на открытую схему.

11.2. Выдать предписания потребителям тепловой энергии всех форм собственности о необходимости восстановления на домах закрытой системы горячего водоснабжения и приведением размеров сужающих (шайбы), смешивающих (сопла и номера элеваторов) устройств и диаметров регуляторов ГВС в соответствие с  расчетными  требованиями.

11.3. Предложить провести регулировку системы теплоснабжения города Твери в привокзальной части города, микрорайоне «Первомайский», микрорайоне «Мигалово», на ул. Двор Пролетарки.

11.4. Предложить провести регулировку тепло-гидравлических режимов работы тепловых сетей в границах зон ответственности теплоснабжения ТЭЦ-1, ВК-1,ВК-2 и котельной ЗАО «ТКСМ-2».

12. Предложить ОАО «Тверские коммунальные системы» (Хохлов П.И.), предприятиям и организациям, имеющим теплоисточники с резервными видами топлива, обеспечить своевременное пополнение запасов резервного вида топлива и восстановление работоспособности теплотехнического оборудования для работы теплоисточников на резервных видах топлива.

13. Предложить Министерству здравоохранения Тверской области (Жидкова Е.В.) обеспечить подготовку систем теплоснабжения объектов подведомственных организаций на территории города, содержание и техническое обслуживание тепловых узлов.

14. Управлению по культуре, спорту и делам молодежи (Жукова О.В.) и управлению образования (Афонина Н. А.):

14.1. В недельный срок представить в объединенную диспетчерскую службу  администрации города Твери согласованный с ресурсоснабжающими организациями города план-график сдачи тепловых узлов зданий подведомственных организаций.

14.2. Обеспечить подготовку систем теплоснабжения зданий подведомственных организаций,  содержание и техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии, обратив особое внимание на подготовку систем теплоснабжения зданий, где в прошедшие отопительные сезоны были отмечены сбои в работе, предаварийные ситуации и иные неисправности.

15. Предложить Управлению по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области  (Грошев В.В.)  осуществлять  надзор за ходом подготовки объектов теплоснабжения города к ОЗП 2012-2013 годов и предоставить в городскую комиссию к 15 сентября 2012 года информацию о результатах проверок.

16. Управлению информации и территориального общественного самоуправления  администрации города (Завгородняя Н.Н.) обеспечить постоянное  информирование через средства массовой информации населения города о ходе подготовки городского хозяйства к ОЗП  2012-2013 годов.

17. Признать утратившим силу постановление Главы администрации  города Твери от  01.07.2011  № 1125  «О подготовке городского хозяйства к работе в  осенне-зимний период 2011-2012 годов».

18.  Управлению информации и территориального общественного самоуправления  (Завгородняя Н.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

19. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

20. Контроль  выполнения  настоящего постановления оставляю за собой.

Отчет об исполнении постановления представить в срок до 15 октября 2012 года.

Глава   администрации города Твери			                         В.М. Павлов

Приложение №1

к постановлению администрации	города

№ 897 «17» мая  2012г.

СОСТАВ  КОМИССИИ

при администрации города Твери по  контролю за готовностью городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов

Шумский А.С.         -   и.о. зам. Главы администрации города, начальник департамента ЖКХ,                      председатель комиссии;

Абидов К.К.             -  заместитель начальника департамента ЖКХ, заместитель председателя  комиссии;

Аверкиева О.Н. - главный специалист  отдела по организации, содержанию и                                           ремонту жилищного фонда  департамента ЖКХ, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Авдалян Г.А.           -   заместитель начальника департамента, начальник отдела по организации содержания и ремонта жилищного фонда;

Юн В. Х.	           -  начальник отдела ОДС департамента ЖКХ;

Беляков А.А.           -   начальник отдела коммунальной инфраструктуры  департамента ЖКХ;

Шмелева М.А.         -  зам. начальника отдела коммунальной инфраструктуры департамента ЖКХ;

Бабина Н.В.             -  заместитель начальника  отдела по организации, содержанию

и ремонту жилищного фонда  департамента ЖКХ;

Дроздов М.В.           -  заместитель Главы администрации  Заволжского района

Гордеев Н.Е. 	           -  заместитель Главы администрации  Центрального района

Нагорнов М. А.        -  заместитель Главы администрации  Пролетарского района

# Радюк В.Г.                -  заместитель Главы администрации  Московского района

Афонина Н.А.           - начальник Управления образования администрации города Твери

Буров В.Б.                 -  главный инженер ООО «Тверьтепло» (по согласованию)

Жучков А.В.             -  зам. Генерального директора ОАО «Тверьтепло» (по согласованию)

Грибков А.М..          -  главный инженер ОАО «Тверские коммунальные системы»

(по согласованию)

Ибрагимов Д.Г.        -  директор по производству ООО «Тверь Водоканал»

(по согласованию)

Захаров В.В.             - генеральный директор ООО «Тверьэнергогаз» (по согласованию)

Хохлов Е.С.              - главный инженер МУП «Сахарово» (по согласованию)

Кудряшов М.Б.         - главный инженер ЗАО «ТКСМ № 2» (по согласованию)

Амзаев А.О.              - главный инженер ОАО «Тверьэнергокабель» (по согласованию)

Степанов А.А.          - главный инженер МУП «Тверьгорэлектро» (по согласованию)

Грошев В.В.              -  руководитель  управления по технологическому и

экологическому надзору Ростехнадзора по Тверской области

(по согласованию)

Начальник  департамента ЖКХ                                                                              А.С. Шумский

Приложение № 3

к постановлению администрации города

№ 897 «17» мая  2012г.

График

проведения текущего ремонта оборудования  котельных города Твери на 2012 год

| № п/п | Наименование котельной | май | июнь | июль | август | сентябрь |  | Сроки Отключения ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельные обслуживаемые ОАО «ТКС» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВК - 1 | 10.05 |  |  |  | 15.09 |  | Не нормируется |
| 2. | ВК - 2 | 10.05 |  |  |  | 15.09 |  | Не нормируется |
| 3. | ОЦК | 10.05 |  |  |  | 15.09 |  | Не нормируется |
| 4. | «Школа №3» | 10.05 |  |  |  | 15.09 |  | Не нормируется |
| Котельные обслуживаемые ООО «Тверьтепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Сахаровское шоссе,16» |  | 01–14.06 |  |  |  |  | с 01.06. по 14.06.2012г. |
| Муниципальные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Южная» |  |  | 9-22.07 |  |  |  | с 09.07. по 22.07.2012г. |
| 2. | «Сахарово» |  | 18.06 | 01.07 |  |  |  | с 18.06. по 01.07.2012г. |
| 3. | Котельная ХБК |  |  |  | 06-19.08 |  |  | с 06.08. по 19.08.2012г. |
| 4. | Котельная «Бурашево» |  | 04-17.06 |  |  |  |  | с 0406. по 17.06. 2012г. |
| 5. | Котельная «ДРСУ-2» |  |  |  | 20.08 | 02.09 |  | с 20.08. по 02.09.2012г. |
| 6. | Котельная «Рябеево» | 14-27.05 |  |  |  |  |  | с 14.05. по 27.05. 2012г. |
| 7. | Котельнапя «ПАТП-1» |  |  | 30.07 | 12.08 |  |  | С 30.07. по 12.08.2012г. |
| 8. | Котельная «УПК» |  |  | 16-29.07 |  |  |  | с 16.07. по 29.07. 2012г. |
| 9. | Котельная «Керамический завод» | 21.05 | 03.06 |  |  |  |  | с 21.05. по 03.06. 2012г. |
| 10. | Котельтная «Поликлиника №2» |  |  | 16-29.07 |  |  |  | с 16.07. по 29.07. 2012г. |
| 11. | Котельная «Школа №2» |  |  | 02-15.07 |  |  |  | с 02.07. по 15.07. 2012г. |
| 12. | Котельная «Медновский водозабор» |  |  |  | 27.08 |  | 09.09 | с 27.08. по 09.09. 2012г. |
| 13. | Котельная «Мамулино» |  |  |  | 01-14.08 |  |  | с 01.08. по 14.08. 2012г. |
| 14. | Котельгная «Школа №24» |  |  | 16-29.07. |  |  |  | с 16.07. по 27.07. 2012г. |
| 15. | Котельная «Шишкова, 97» | 21.05 | 03.06 |  |  |  |  | с 21.05. по 03.06.2012г. |
| Ведомственные котельные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | кот. Областная больница |  |  |  | 01-13.08 |  |  | с 01.08. по 13.08.2011 г. |
| 2. | кот. ЗАО ТКСМ-2 | 14-27.05. |  |  |  |  |  | с 14.05 по 27.05.2012 г. |
| 3. | кот. ВНИИСВ |  |  | 02-15.07 |  |  |  | с 02.07 по 15.07.2012г. |
| 4. | кот. Тверьэнергокабель п. Элеватор |  |  | 16-29.07 |  |  |  | с 16.07. по 29.07.2012 г. |
| 5. | ЗАО «Рождественская мануфактура» | 14-27.05 |  |  |  |  |  | с 14.05. по 27.05.2012 г. |
| 6. | кот. «КОМО» п. Б. Перемерки | 10.05. |  |  |  |  | 15.09. | Не нормируется |
| 7. | кот. в\ч 03156 | 10.05. |  |  |  |  | 15.09. | Не нормируется |
| 8. | «Локомотивное депо» | 21.05 | 03.06. |  |  |  |  | с 21.05. по 03.06.2012 г. |

Начальник департамента ЖКХ			             	      	                          А.С. Шумский

Приложение № 2

к постановлению администрации города

№ 897 «17» мая  2012г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии при администрации города Твери по  контролю за готовностью городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов

1. Общие положения

  - Настоящее Положение о комиссии по контролю за готовностью городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов (далее – Положение) устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – городская Комиссия).

  - Городская Комиссия является постоянно действующим, координационным органом, созданным в целях систематического проведения контроля выполнения плана мероприятий ресурсоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии по подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов имущества относящегося к системе тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения и ливневой канализации.

  - В своей деятельности городская Комиссия руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», требованиями «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» утвержденных Минэнерго 19.06.2003 № 229 и «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденных Минэнерго 24.03.2003 № 115.

- Задачи и функции городской Комиссии

Основными задачами городской Комиссии являются:

  - Контроль за готовностью  ресурсоснабжающих  организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории города, к работе в осенне-зимний отопительный период.

  - Осуществление контроля за соблюдением ресурсоснабжающими организациями установленных сроков проведения ремонтных работ на теплоисточниках города и тепловых сетях и не допущения срывов графика ремонтных работ.

  - Осуществление контроля за соблюдением сроков выполнения работ  потребителями тепловой энергии по подготовке тепловых узлов и приемных устройств в жилищном фонде и на объектах соцкультбыта и не допущения срывов графика ремонтных работ ресурсрснабжающими организауциями.

  - Осуществление контроля за организациями коммунального комплекса, расположенными на территории города Твери, по подготовке объектов городского хозяйства к работе в осенне-зимний отопительный период.

  - Осуществление контроля за теплоснабжающими организациями, имеющими теплоисточники с резервными видами топлива, по своевременному пополнению запасов резервного вида топлива и восстановлению работоспособности теплотехнического оборудования для работы теплоисточников на резервных видах топлива.

  - Осуществление контроля за работой  комиссий при администрациях районов в городе Твери по контролю за готовностью городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду 2012-2013 годов на подведомственных территориях в части  контроля за ходом подготовки к ОЗП  жилищного фонда товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, подготовкой управляющими организациями паспортов готовности жилых домов к эксплуатации в зимних условиях.

  - Рассмотрение предложений членов городской Комиссии по повышению надежности  и безопасной эксплуатации жилищного фонда, тепловых энергоустановок и тепловых сетей города.

Основными функциями городской Комиссии являются:

2.8. Проведение рабочих совещаний с приглашением специалистов ресурсоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, управления образования администрации города, управления культуры, спорта и делам молодежи администрации города, Министерства здравоохранения Тверской области, управляющих организаций.

2.9. Проведение анализа отчетов по выполнению планов и графиков по подготовке телоисточников, тепловых сетей, жилищного фонда и объектов соцкультбыта к осенне-зимнему отопительному периоду, предоставляемых ресурсоснабжающими организациями и администрациями районов города.

- Полномочия городской Комиссии

  - Запрашивать у исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений администрации города, организаций и общественных объединений необходимые для осуществления деятельности городской Комиссии материалы и информацию.

  - Заслушивать на своих заседаниях членов городской Комиссии, а также не входящих в его состав представителей структурных подразделений Правительства Тверской области, администрации города, ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций и общественных объединений города по вопросам, отнесенным к компетенции городской Комиссии.

  - Привлекать для участия в работе городской Комиссии представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений города Твери, организаций и общественных объединений города по согласованию с их руководителем.

  - По запросу теплоснабжающих организаций проводить проверки состояния готовности теплотехнического оборудования объектов управления образования администрации города, управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

  - Проводить проверки состояния готовности жилых домов и расположенного в них теплотехнического оборудования и проверки актов готовности домов к отопительному сезону, выданных теплоснабжающими организациями.

  - В случае выявления нарушений требований Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, при подготовке объектов теплоснабжения к осенне-зимнему отопительному сезону, в течение 10 дней доводить информацию до сведения Главного Управления «Государственная жилищная инспекция Тверской области», Управления по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Тверской области (Ростехнадзор).

  - Вносить в установленном порядке Главе администрации города Твери, структурным подразделениям администрации города, ресурсоснабжающим организациям и потребителям тепловой энергии всех форм собственности предложения по вопросам, отнесенным к подготовке  объектов городского хозяйства, теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения к работе в осенне-зимний отопительный период.

- Состав городской Комиссии

  - В состав городской Комиссии входят председатель, заместитель, секретарь, члены городской Комиссии. Городская Комиссия возглавляется председателем Комиссии – заместителем Главы администрации города курирующим вопросы жилищно-коммунального хозяйства города.

  - Функции председателя, заместителя, секретаря, членов городской Комиссии:

    - Председатель городской Комиссии:

- руководит деятельностью городской Комиссии, проводит заседания городской Комиссии, распределяет обязанности между членами городской Комиссии;

- определяет место, время и утверждает список участником приглашаемых для участия в работе городской Комиссии, и список организаций  для заслушивания отчета о подготовке к осенне-зимнему отопительному периоду на городской Комиссии;

- подписывает от имени городской Комиссии все документы, связанные с выполнением возложенных на городскую Комиссию задач;

- осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на городской Комиссии;

- представляет городскую Комиссию по вопросам подготовки объектов городского хозяйства к осенне-зимнему отопительному периоду;

- организует работу по подготовке отчета о деятельности городской Комиссии;

- несет персональную ответственность за выполнение возложенных на городскую Комиссию задач.

4.2.2. Заместитель председателя городской Комиссии:

- доводит информацию о нарушениях  графиков ремонтных работ котельных, тепловых сетей и сдачи тепловых узлов и приемных устройств в жилых домах;

- выполняет обязанности председателя городской Комиссии в период его отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка);

- организует деятельность членов городской Комиссии по проверке готовности объектов городского хозяйства, теплопотребляющих установок, подключенных к системе теплоснабжения к работе в осенне-зимний отопительный период.

4.2.3. Секретарь городской Комиссии:

- организует сбор и подготовку материалов для заседания городской Комиссии;

- информирует членов городской Комиссии о месте, времени и повестке дня очередного заседания, обеспечивает их необходимыми информационными материалами для заседания городской Комиссии;

- организует участие в городской Комиссии  представителей исполнительных органов государственной власти Тверской области, структурных подразделений администрации города, а также организаций деятельность которых связана с вопросами, рассматриваемыми на заседании городской Комиссии;

- оформляет протоколы заседаний городской Комиссии;

- осуществляет рассылку протоколов членам и приглашенным для участия в городской Комиссии.

4.2.4. члены городской Комиссии имеют право:

- доступа к материалам, рассматриваемым на заседаниях городской Комиссии;

- доводить свое особое мнение до городской Комиссии для его обсуждения и при необходимости внесения в протокол решения городской Комиссии для исполнения;

- участвовать в выездных проверках готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, потребителей к осенне-зимнему отопительному периоду.

- Порядок работы городской Комиссии

  - Работа городской Комиссии осуществляется в форме заседания и инспектирования объектов коммунальной инфраструктуры города.

  - Городская Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с повесткой дня и протокольными решениями;

  - Заседания городской Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в две недели, либо определяется иная периодичность проведения заседаний.

  - Заседания городской Комиссии считаются правомочными если на них присутствуют более половины их членов.

  - Члены городской Комиссии участвуют в заседании без права замены.

В случае невозможности присутствия члена городской  Комиссии он имеет право заблаговременно представить свое мнение по рассматриваемым на городской Комиссии вопросам в письменной форме или направить своего представителя с предварительным уведомлением секретаря городской Комиссии.

  - На заседания городской Комиссии могут приглашаться представители исполнительных органов государственной власти Тверской области, исполнительных органов Правительства Тверской области, структурных подразделений администрации города, организаций и общественных формирований, не входящих в состав городской Комиссии.

  - В период временного отсутствующего (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность) секретаря городской Комиссии его обязанности, в том числе ведения протокола, по решению председателя городской Комиссии исполняет один из членов городской Комиссии.

  - Решения, принимаемые на городской Комиссии, оформляются протоколом, который подписывает секретарь и утверждает председатель.

  - Решения городской Комиссии, принятые в пределах её компетенции, являются обязательными для структурных подразделений администрации города Твери, организаций всех форм собственности, действующих в сфере жилищно-коммунальной инфраструктуры города.

Начальник департамента ЖКХ 		              	                   А.С. Шумский