ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» декабря 2011 года                                                 № 2514

г. Тверь

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 годах»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и с целью обеспечения энергосбережения в образовательных учреждениях города Твери

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 годах» согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Борисова А.В.

И.о. Главы администрации города Твери                                               В.М. Павлов

Приложение

к постановлению администрации

города Твери

от «30» декабря 2011 г. № 2514

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТВЕРИ В 2012- 2014 ГОДАХ»

Тверь

2011 год

Паспорт

ведомственной целевой программы   «Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях  города Твери

в 2012-2014 годах».

| № раз дела | Наименование раздела паспорта Программы | Содержание раздела паспорта Программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование программы | «Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 годах» (далее – Программа) |
| 2 | Основание для разработки программы | Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об образовании». Федеральный Закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» Федеральный закон от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |
| 3 | Муниципальный заказчик (координатор) программы | Управление образования администрации г. Твери |
| 4 | Основные разработчики Программы | Управление образования администрации г. Твери |
| 5 | Цели и задачи Программы | Цель: разработка программы по энергосбережению и снижение расходов на энергоснабжение зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования. Задачи Программы: - Разработка энергетических паспортов зданий. - Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов образовательными учреждениями. - Повышение уровня компетентности работников образовательных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов. - Уменьшение потребления энергетических ресурсов. |
| 6 | Сроки и этапы реализации Программы | 2012-2014 годы 1 этап – подготовка и проведение конкурсных процедур 2 этап – установка приборов учета холодного водоснабжения, замена и поверка электро и теплосчетчиков 3 этап – проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов |
| 7 | Система программных мероприятий | Мероприятиями Программы являются: -Установка приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях образования. - Изготовление энергетического паспорта зданий в общеобразовательных учреждениях и дворце творчества детей и молодежи. - Замена (поверка) электросчетчиков и трансформаторов тока в зданиях общеобразовательных учреждений. - Проверка теплосчетчиков в зданиях общеобразовательных учреждений. |
| 8 | Исполнители Программы | Управление образования администрации города Твери |
| 9 | Объем и источники финансирования | Средства из городского бюджета в сумме 9076,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год- 3000,00 тыс. руб.; 2013 год- 3139,0 тыс.руб., 2014 год – 2937,0 тыс.руб. |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Установка 47 приборов учета холодного водоснабжения в учреждениях образования. - Изготовление энергетического паспорта зданий в 47 общеобразовательных учреждениях и дворце творчества детей и молодежи. - Замена (поверка) электросчетчиков и трансформаторов тока в 162 зданиях общеобразовательных учреждений. - Проверка 43 теплосчетчиков в зданиях общеобразовательных учреждений. - Сокращение расходов на оплату тепловой, электрической энергии, потребления воды в образовательных учреждениях. - Экономия энерго- и водных ресурсов, тепла в образовательных учреждениях. |
| 11 | Система организации контроля за исполнением Программы | Управление образования администрации г.Твери осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое и эффективное использование бюджетных средств, обеспечивает контроль заходом ремонтных работ и учет приобретаемого оборудования. Координатор программы вносит изменения в Программу в установленном порядке. Для обеспечения контроля за расходованием средств в рамках Программы муниципальный заказчик представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города. Исполнители программы ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют информацию о реализации программы координатору. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её  решения программными методами.

1

Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности», в ситуации, когда энергоресурсы, водные ресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат городского бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности.

Большую работу проводят образовательные учреждения города по экономии затрат на потребление тепловой энергии. Так, потребление тепловой энергии учреждениями образования г. Твери в 2009 г. по сравнению с 2007 г. снизилось на 25,3%, и составило 100 Гкал. В результате продуманных и эффективных мероприятий по отдельным учреждениям образования наблюдается снижение потребления теплоэнергии в больших объемах. Например, реальное потребление тепловой энергии МОУ СОШ № 31 в 2009 по сравнению с 2006 г. снизилось в 2 раза и составило 322 Гкал.

По отрасли Образование» экономия оплаты за потребленную тепловую энергию по сравнению с 2006 г. составила:

- в 2007 г. – 17,3% ( в натуральном исчислении – 12 681 тыс.руб.);

- в 2008 г. -  20,3% ( в натуральном исчислении – 14 467 тыс.руб.);

- в 2009 г. – 21,7% ( в натуральном исчислении – 15 285 тыс.руб.).

Управление образования на протяжении последних лет выработало алгоритм действий по  осуществлению политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- Проведение энергоаудита зданий образовательных учреждений с дальнейшей разработкой энергетического паспорта.

- Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых узлов в образовательных учреждениях с установкой автоматики регулирования подачи теплоносителя.

- Замена электросчетчиков на счетчики с повышенным классом точности.

- Капитальный ремонт тепловых узлов с установкой автоматики регулирования подачи теплоносителя.

- Обслуживание автоматики тепловых узлов с выводом на автоматизированный узел учета.

- Контроль за соблюдением теплоснабжающей организацией параметров температуры и давления теплоносителя, температурного режима.

Принятые меры дают свои результаты. Так, доля расходов на коммунальные услуги (отопление, освещение, водоснабжение) в процентном отношении к общим расходам по отрасли «Образование» за последние годы стабильно уменьшалась: в 2006 г. она составляла 13%, в 2007 г. – 9,9%, в 2008 г. – 9,8%, в 2009 г. – 9,8% (при ежегодном увеличении тарифов на потребляемую энергию).

- Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы её реализации

Цель: получение объективных данных об уровне использования энергетических ресурсов, о потенциале их энергосбережения и повышения энергетической эффективности, снижение расходов на энергоснабжение зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачи Программы:

- Совершенствование системы учета потребляемых энергетических ресурсов образовательными учреждениями.

- Проведение энергетического обследования зданий учреждений образования в соответствии с Федеральным законом РФ от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ.

- Повышение уровня компетентности работников образовательных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов.

- Уменьшение потребления электроэнергии.

Настоящая программа рассчитана на 2012-2014 год.

1 этап – подготовка и проведение конкурсных процедур

2 этап – установка приборов учета холодного водоснабжения, замена и поверка электро и теплосчетчиков

3 этап – проведение энергетического обследования и составление энергетических паспортов

- Система программных мероприятий

Мероприятиями Программы являются:

- Установка 47 приборов учета холодного водоснабжения в  учреждениях образования, с учетом обследования и разработки ПСД.

- Изготовление энергетического паспорта зданий в 47 общеобразовательных учреждениях и дворце творчества детей и молодежи.

- Замена (поверка) электросчетчиков и трансформаторов тока в 162 зданиях общеобразовательных учреждений.

- Проверка 43 теплосчетчиков в зданиях общеобразовательных учреждений.

Перечень мероприятий Программы, финансируемых из городского бюджета  в 2012-2014 годах, представлен в Приложении №1 к настоящему проекту постановления.

4.Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств из бюджета города Твери, необходимых для реализации Программы, составляет 9 076,0   тыс. рублей, в том числе:

2012 год- 3000,00 тыс. руб.;

2013 год- 3139,0 тыс.руб.,

2014 год – 2937,0 тыс.руб.

5.Механизм реализации целевой Программы и координация реализации програмных мероприятий

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005  № 94 ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Получателями денежных средств на организацию мероприятий являются общеобразовательные учреждения.  Заказчиком размещения заявки на финансирование данной программы является управление образования администрации г. Твери.

Финансирование программных мероприятий образовательных учреждений осуществляется в соответствии с утвержденными сводной бюджетной росписью и лимитами бюджетных обязательств.

Муниципальный заказчик Программы – управление образования администрации города:

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, обеспечивает целевое использование выделенных средств;

- определяет и утверждает ответственных лиц по исполнению программных мероприятий;

- обеспечивает подачу заявок в управление муниципального заказа администрации города;

- согласовывает муниципальные контракты (договоры) в соответствии с действующим законодательством с исполнителями работ на выполнение программных мероприятий;

- своевременно вносит в установленном порядке необходимые изменения и уточнения в Программу;

- представляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики.

Управление муниципального заказа администрации города:

- отвечает за соблюдение процедуры проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок в порядке, установленном Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21.07.2005  «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- осуществляет функции по размещению муниципальных заказов на выполнение работ.

28

Департамент финансов администрации города:

- обеспечивает постановку на бюджетный учет заключенных контрактов (договоров);

- осуществляет финансирование программных мероприятий из бюджета города Твери в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов через лицевые счета Получателей.

Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города осуществляет контроль за общим ходом реализации Программы.

6.Организация управления целевой Программы и контроль за ходом ее реализации

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик (управление образования администрации города) представляет:

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери;

- ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, исполнитель программы предоставляет информацию о реализации программы координатору.

Муниципальный заказчик Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком.

7. Оценка эффективности реализации целевой программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей.

| Показатели | 2011 год (справочно) | Планируемые показатели |  |  | Итого по целевой программе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2013 год | - год |  |
| Оснащение приборами учета холодного водоснабжения с учетом обследования и разработки ПСД, в учреждениях образования г. Твери | 12% | 19% | 40% | 46% | 46% |
| Проведение энергетического обследования зданий и изготовление энергетического паспорта учреждений образования | 9% | 20% | 31% | 44% | 44% |

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:

- контролировать количество потребляемых энергоресурсов;

- сократить расходы на оплату тепловой, электрической энергии, потребление воды в образовательных учреждениях;

- экономить энерго и водные ресурсы, тепло в образовательных учреждениях.

Начальник управления образования

администрации г.Твери                                                                   Н.А. Афонина

Приложение  № 1

Перечень

мероприятий ведомственной целевой программы

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЖЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТВЕРИ В 2012-2014 ГОДАХ»

с обоснованием необходимых объемов финансирования и ожидаемым эффектом

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий, видов работ, бюджетополучателей | Объем финансирования из бюджета города |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по результатам реализации мероприятий программы |  |  |  |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  | По годам |  |  | Итого по целевой программе |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка прибора учета холодного водоснабжения с учетом обследования и разработки ПСД, в учреждениях образования г. Твери | 2521,0 | 511,0 | 1000,0 | 1010,0 | узел учета холодного водоснабжения (шт.) | 10 | 18 | 19 | 47,0 |
| 2 | Изготовление энергетического паспорта учреждений образования | 5065,0 | 999,0 | 2139,0 | 1927,0 | энергетический паспорт учреждения образования (шт.) | 15 | 14 | 18 | 47,0 |
| 3 | Замена (поверка) электро-счетчиков и трансформаторов тока в учреждениях образования | 857,0 | 857,0 | - | - | Поверенные электро-счетчики и тр.тока (шт.) | 162 | - | - | 162,0 |
| 4 | Поверка теплосчетчиков на вводах в учреждениях образования | 633,0 | 633,0 | - | - | Поверенные теплосчетчики (шт.) | 43 | - | - | 43,0 |
| ВСЕГО: |  | 9076,0 | 3000,0 | 3139,0 | 2937,0 |  |  |  |  |  |

Начальник Управления образования администрации города Твери			                                                Н.А. Афонина