Приложение

к постановлению Администрации города Твери

от «11» мая 2021 № 2-чс

Мероприятия по предупреждению угрозы возникновения

аварийной ситуации и минимизации ее последствий

1. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери (далее-управление по ОБЖН города Твери) подготовить проект письма в адрес Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Тверской области о сложившейся ситуации на реке Тьмаке, в районе Первомайской рощи, на территории города Твери и об оказании содействия в проведении расследования.

Срок: до 12.05.2021

Ответственный: Н.А. Соболев

2. Рекомендовать Тверской региональной общественной организации «Спасение» (далее-ТРОО «Спасение»):

2.1. С 12.00 11.05.2021 установить боновые заграждения на реке Тьмаке, в районе Первомайской рощи, на территории города Твери и не снимать их до окончания проведения работ.

2.2. Ежедневно осуществлять мониторинг обстановки на реке Тьмаке, в районе Первомайской рощи, на территории города Твери и проводить профилактическую обработку сорбентом мест загрязнения.

2.3. После стабилизации обстановки и прекращения истекания приступить к ликвидации загрязнения.

2.4. По завершении работ представить в управление по ОБЖН города Твери акт выполненных работ и расчет стоимости применения сил и средств ТРОО «Спасение» при ликвидации аварийной ситуации.

2.5. До 14.00 11.05.2021 взять пробы воды в районе загрязнения и отправить их в лаборатории для проведения лабораторных исследований в целях установления источника загрязнения.

Ответственный: М.А. Шурцев

3. Департаменту финансов администрации города Твери проверить расчет стоимости применения сил и средств ТРОО «Спасение» при ликвидации аварийной ситуации и подготовить предложения Главе города Твери по выделению денежных средств управлению по ОБЖН города Твери для оплаты выполненных работ ТРОО «Спасение».

Срок: в течение 3-х дней после предоставления расчета

Ответственный: О.И. Слобода

Начальник управления по ОБЖН администрации

города Твери Н.А. Соболев