|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | администрации города Твери от 31 октября 2012 № 1686 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Перечень мероприятий городской целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Развитие и благоустройство Московского района города Твери на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |
| № п/п | Наименование мероприятий программы |  |  | Объем финансирования из бюджета города |  |  |  |  |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетополуча-тель |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | 2012 г. | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) |  |  |  | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы |  | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012г. |  |  |  | 2013г. |  | 2014г. |  |  | 2015 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 1. | Благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах) |  |  | 14 300,0 |  | - | 4 800,0 |  | 5 500,0 |  | 4 000,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) |  |  |  | 7 920 |  | - |  |  |  | 5 700 |  | 1 530 |  |  | 690 |  | Администрация Московского района в городе Твери |  |  |
| 1.1. | Благоустройство береговой линии р. Лазурь от пешеходного перехода до Волоколамского проспекта (1 этап - вдоль ул. Ротмистрова) |  |  | 4 800,0 |  | - | 4 800,0 |  | - |  | - | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) |  |  |  | 5 700 |  | - |  |  |  | 5 700 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 1.2. | Благоустройство береговой линии р. Лазурь от пешеходного перехода до Волоколамского проспекта (2 этап - вдоль Скоростной дороги) |  |  | 5 500,0 |  | - | - |  | 5 500,0 |  | - | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) |  |  |  | 1 530 |  | - |  |  |  | - |  | 1 530 |  |  | - |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |
| 1.3. | Благоустройство перехода через р. Лазурь |  |  | 4 000,0 |  | - | - |  | - |  | 4 000,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) |  |  |  | 690 |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  | 690 |  |  |  |  |
| 2. | Ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий, в т.ч.: |  |  | 12 613,9 в т.ч.: - 404,9 – неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета 2010 года |  | 3 392,6 в т.ч.: - 404,9 – неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета 2010 года | 1 721,3 |  | 3 000,0 |  | 4 500,0 | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) |  |  |  | 9 319 |  | 3 169 |  |  |  | 1 150 |  | 2 000 |  |  | 3 000 |  | Администрация Московского района в городе Твери |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кол-во благоустраиваемых территорий (шт.) |  |  |  | 5 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 2.1. | Пр. Победы, д.46/30 |  |  | 2 987,7 |  | 2 987,7 | - |  | - |  | - | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) |  |  |  | - |  | 2449 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 2.2. | Ул. Озерная, д.8 (ремонт стоянки для автотранспорта) |  |  | 404,9 (неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета 2010 года) |  | 404,9 (неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета 2010 года) | - |  | - |  | - | Площадь благоустраиваемой территории (кв.м.) |  |  |  | - |  | 720 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3. | Ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  | 1 331,0 |  | 52,3 | 1 278,7 |  | - |  | - | Подготовительные работы (км.) |  |  |  | 0,810 |  | 0,810 |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  | Администрация Московского района в городе Твери |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность ремонтируемой дороги (км.) |  |  |  | 0,810 |  | - |  |  |  | 0,810 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
| 3.1. | Ул. Сердюковская на участке дороги от дома №1 до поворота на ул. Бочкина |  |  | 1 331,0 |  | 52,3 | 1 278,7 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Проектно - сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию |  |  | 6 780,0 |  | 3 100,0 | 1 200,0 |  | 1 240,0 |  | 1 240,0 | Изготовление дефектных ведомостей, смет, проектов, строительный контроль (тыс. руб.) |  |  |  | 6 780,0 |  | 3 100,0 |  |  |  | 1 200,0 |  | 1 240,0 |  |  | 1240,0 |  | Администрация Московского района в городе Твери |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | Прочие*, из них | 4 000,0 |  | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Московского района в городе Твери |
| 5.1. | Наружное оформление района | 2 000,0 |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | Праздничное оформление района (тыс. руб.) |  | 2 000 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |
|  | Итого: | 39 024,9 в т.ч.: - 404,9 – неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета 2010 года |  | 7 544,9 в т.ч.: - 404,9 – неиспользованный остаток субсидии из областного бюджета 2010 года | 10 000,0 |  | 10 740,0 |  | 10 740,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Дополнительные работы, возникшие в ходе выполнения работ по реализации мероприятий ГЦП в 2012-2015 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Глава администрации Московского района в городе Твери В.Г.Радюк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |