П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от “26” _марта_2010                                                                         № _676_

г. Тверь

О проведении двухмесячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния города

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, а также скорейшего восстановления дорожного покрытия проезжей части улиц, в соответствии с Уставом г. Твери:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в г. Твери в период с 5 апреля по 5 июня 2010 года двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению города.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству города на период проведения двухмесячника (приложение N 1).

3. Для координации работ по проведению двухмесячника утвердить рабочую группу в составе:

Савченко Н.М. - заместитель Главы администрации, председатель группы;

Николаевский О.В. - начальник департамента ЖКХ, заместитель председателя группы.

Члены группы:

Иванов С.В. - заместитель начальника департамента ЖКХ администрации города;

Радюк В.Г. - заместитель Главы администрации Московского района;

Нагорнов М.А. - заместитель Главы администрации Пролетарского района;

Евсеев Е.Д. - и.о.заместителя Главы администрации Заволжского района;

Седнев В.А, - заместитель Главы администрации Центрального района;

Павлов С.Г. - директор НП "Служба заказчика".

4. Председателю рабочей группы еженедельно информировать Главу администрации города о ходе проведения двухмесячника.

5. Главам администрации районов Чубенко С.В., Калачину В.Н., Агроскину А.Я., Арсеньеву А.Б.:

5.1. Провести в администрациях районов совещания по организации и проведению двухмесячника.

5.2. Определить днями массовых субботников по благоустройству города 10 и 24 апреля, 15 мая  2010 года.

5.3. Разработать планы мероприятий по благоустройству районов в рамках проведения двухмесячника и массовых субботников в срок до 4 апреля 2010 года.

5.4. Организовать проведение двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке, озеленению города.

5.5. Предложить руководителям предприятий - застройщиков и подрядных организаций привести в соответствие со СНиП строительные площадки, временные сооружения и другие объекты на территории города.

5.6. Предложить руководителям предприятий и организаций еженедельно по четвергам проводить санитарный день по уборке закрепленных территорий.

6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Николаевский О.В.) обеспечить привлечение к данным работам всех коммунальных служб города.

7. Начальникам департаментов, управлений, председателям комитетов, заведующим отделами администрации города обеспечить постоянный контроль хода проведения двухмесячника в подведомственных предприятиях и организациях.

8. МУП "Тверьспецавтохозяйство" (Котельников С.Я.) в период проведения двухмесячника производить бесплатно утилизацию мусора, вывозимого транспортом, имеющим отметки департамента ЖКХ.

9. Руководителям предприятий: МУП "Тверь БПХ" (Кочнев В.А.), МУП "Тверьспецавтохозяйство" (Котельников С.Я.), МУП "Дороги Твери" (Устинов В.И.), МУП "Тверьгорэлектро" (Елкин С.В..), МУП "Зеленстрой" (Романова А.А.), МУП "Тверьритуалсервис" (Гришко М.В.), МУП "ТДЕЗ" (Тихонов С.Б.), МУП "Сахарово" (Яковлев С.Н.), МУП "Тверь-общежитие" (Пуговкина Н.М.) организовать проведение субботников согласно приложению N 2.

10. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства (Николаевский О.В.) и НП "Служба заказчика" (Павлов С.Г.) организовать выполнение работ по восстановлению дорожных одежд и элементов внешнего благоустройства после разрытий, текущему ремонту дорог и вывозу мусора.

11. Городской экологической инспекции (Ногаев В.Д.) усилить контроль за соблюдением требований Кодекса благоустройства города Твери, принимать меры административного воздействия к нарушителям в соответствии с действующим законодательством.

12. Предложить Управлению внутренних дел по городу Твери усилить контроль содержания подъездных путей от строительных площадок до дорог общего пользования.

13. Департаменту архитектуры и строительства администрации города (Королев А.В.):

- произвести осмотр фасадов зданий и выдать предписание собственникам и управляющим компаниям о приведении их в надлежащее состояние;

- провести проверку размещения, содержания и эксплуатации объектов наружной рекламы, выдать предписание собственникам о приведении ее в надлежащее состояние.

14. Управлению информации и территориального общественного самоуправления (Ромицына Л.М.) обеспечить агитационную, разъяснительную работу по привлечению населения к участию в двухмесячнике, информировать население о ходе проведения мероприятий по благоустройству города.

15. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.

16. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя Главы администрации города Савченко Н.М.

Глава администрации города 						В.Б. Толоко

- Приложение N 1

к Постановлению администрации

города Твери

от "26"_марта_ 2010   N 676

План

мероприятий по благоустройству города на период проведения

двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке

┌───┬─────────────────────────┬─────────────┬─────────────────────────────┐

│ N │Наименование мероприятий │    Срок     │ Ответственные за исполнение │

│п/п│                         │ исполнения  │                             │

├───┼─────────────────────────┼─────────────┼─────────────────────────────┤

│ 1.│Проведение   собраний   с│до 1 апреля  │Администрации   районов,  МУП│

│   │руководителями           │             │"ТДЕЗ"

│   │предприятий, организаций,│             │                             │

│   │представителями          │             │                             │

│   │территориального         │             │                             │

│   │самоуправления           │             │                             │

│ 2.│Санитарная        очистка│до 5 июня    │Администрации        районов,│

│   │придомовой    территории,│             │управляющие  и  обслуживающие│

│   │скверов,          парков,│             │организации,       учреждения│

│   │тротуаров,   газонов   от│             │здравоохранения и образования│

│   │бытового  и строительного│             │                             │

│   │мусора                   │             │                             │

│ 3.│Проведение    работ    по│до 5 июня    │Администрации  районов,  ТОС,│

│   │благоустройству         и│             │уличные комитеты             │

│   │санитарной        очистке│             │                             │

│   │прилегающих территорий  к│             │                             │

│   │домам в частном секторе  │             │                             │

│ 4.│Уборка         территорий│до 5 июня    │Управление   потребительского│

│   │объектов потребительского│             │рынка  администрации  города,│

│   │рынка и территорий, к ним│             │отделы потребительского рынка│

│   │прилегающих,  от  мусора,│             │администраций  районов,      │

│   │ремонт           объектов│             │руководители      предприятий│

│   │благоустройства          │             │потребительского рынка       │

│ 5.│Ликвидация               │до 5 июня    │Департамент ЖКХ,             │

│   │несанкционированных      │             │администрации   районов,  МУП│

│   │навалов мусора           │             │"ТДЕЗ"                       │

│ 6.│Ремонт       контейнерных│до 5 июня    │Департамент  ЖКХ,            │

│   │площадок, контейнеров    │             │администрации        районов,│

│   │                         │             │управляющие  организации, МУП│

│   │                         │             │"ТДЕЗ",     МУП "ТСАХ",      │

│   │                         │             │собственники контейнеров     │

│ 7.│Ремонт и установка  малых│до 5 июня    │Департамент ЖКХ,             │

│   │архитектурных форм       │             │администрации районов,       │

│   │(согласно          планам│             │управляющие организации      │

│   │администраций    районов,│             │                             │

│   │управляющих организаций) │             │                             │

│ 8.│Текущий  ремонт, покраска│до 5 июня    │Отдел   транспорта   и  связи│

│   │остановочных пунктов     │             │администрации         города,│

│   │                         │             │администрации районов        │

│ 9.│Уборка  сухих,  аварийных│до 5 июня    │Департамент  ЖКХ,            │

│   │деревьев,    обрезка    и│             │администрации  районов,      │

│   │уборка   сучьев,  поросли│             │управляющие  организации, МУП│

│   │(согласно          планам│             │"Зеленстрой", МУП "Сахарово" │

│   │департамента         ЖКХ,│             │                             │

│   │администраций    районов,│             │                             │

│   │управляющих организаций) │             │                             │

│10.│Посадка         деревьев,│(согласно    │Департамент ЖКХ,             │

│   │кустарников,   устройство│планам       │администрации районов,       │

│   │клумб, посадка цветов    │департамента │управляющие организации,     │

│   │                         │ЖКХ,         │МУП  "Зеленстрой"            │

│   │                         │администраций│                             │

│   │                         │районов,     │                             │

│   │                         │управляющих  │                             │

│   │                         │организаций) │                             │

│11.│Восстановление   разрытий│до 5 июня    │Департамент ЖКХ,             │

│   │после           прокладки│             │администрации районов        │

│   │коммуникаций,  ликвидации│             │                             │

│   │аварий          (согласно│             │                             │

│   │утвержденному графику)   │             │                             │

│12.│Текущий  ремонт дорожного│(согласно    │Департамент  ЖКХ,            │

│   │покрытия                 │утвержденному│администрации районов        │

│   │                         │графику)     │                             │

│13.│Комиссионная     проверка│с  1  по  5  │Департамент ЖКХ,             │

│   │результатов    проведения│июня         │администрации районов        │

│   │двухмесячника          по│             │                             │

│   │благоустройству         и│             │                             │

│   │улучшению     санитарного│             │                             │

│   │состояния города         │             │                             │

└───┴─────────────────────────┴─────────────┴─────────────────────────────┘

Заместитель Главы администрации города                                                 Н.М. Савченко

- Приложение N 2

к Постановлению администрации

города Твери

от "26"_марта_ 2010   N 676

Список улиц

| N п/п | Наименование организации | Адрес | Ответственный за исполнение (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП "Тверьгорэлектро" | ул. Ротмистрова | Елкин С.В. |
| 2. | МУП "Тверь БПХ" | пер. Никитина | Кочнев В.А. |
| 3. | МУП "Тверьспецавтохозяйство" | Бежецкое ш. | Котельников С.Я. |
| 4. | МУП "Дороги Твери" | ул. Машинистов, ул. Лермонтова | Устинов В.И. |
| 5. | МУП "Зеленстрой" | пойма р. Лазури, ул. Лукина (до магазина "Колач") | Романова А.А. |
| 6. | МУП "Тверьритуалсервис" | ул. Р. Зорге | Гришко М.В. |
| 7. | МУП "Тверь-общежитие" | Двор Пролетарки | Пуговкина Н.М. |
| 8. | МУП "Сахарово" | пос. Сахарово | Яковлев С.Н. |
| 9. | МУП "ТДЕЗ" | ул. Левитана (разворотное кольцо троллейбуса, пустырь у здания "Центрон") | Тихонов С.Б. |

Заместитель Главы администрации города                                                      Н.М. Савченко