Приложение

к постановлению администрации г. Твери

от 09 июня 2012г. № 1029

« Приложение № 1

к городской целевой программе

«Капитальный ремонт и реконструкция

мостов и путепроводов города Твери на 2012-2014 годы»

Перечень мероприятий

городской целевой программы

«Капитальный ремонт и реконструкция мостов и путепроводов города Твери на 2012-2014 годы»

| № п/п | Наименование целей, подпрограмм, задач и мероприятий программы | Источники финансирования | Объем финансирования программы по годам |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  | Бюджетополучатель (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | 2012 | 2013 | 2014 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост) | Всего, в том числе: | 721 022,4 | 372 222,0 | 348 800,4 | 0,0 | количество отремонтированных полос движения автотранспорта (шт.) | 4,0 | - | 4,0 | - | Департамент архитектуры и строительства администрации г. Твери |
|  |  | бюджет города Твери | 72 102,4 | 37 222,0 | 34 880,4 | 0,0 | протяженность переустраиваемых трамвайных путей (м) | 915,2 | - | 915,2 | - |  |
|  |  | бюджет Тверской области | 648 920,0 | 335 000,0 | 313 920,0 | 0,0 | длина отремонтированного участка моста (м) | 1 509,0 | 439,2 | 1 069,8 | - |  |
| 2. | Капитальный ремонт путепровода через ж/д по Бурашевскому шоссе (с подходами) – демонтаж трамвайных путей, в т.ч. ПИР | бюджет города Твери | 12 250,0 | 0,0 | 0,0 | 12 250,0 | разработанная проектно-сметная документация (проект) | 1,0 | - | - | 1 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Твери |
| 3. | Капитальный ремонт моста через реку Тьмака во Дворе Пролетарки (у бани), в т.ч. ПИР | бюджет города Твери | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | разработанная проектно-сметная документация (проект) | 1,0 | - | - | 1 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Твери |
| 4. | Капитальный ремонт моста через реку Тьмака во Дворе Пролетарки (у полиции), в т. ч. ПИР | бюджет города Твери | 5 000,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | разработанная проектно-сметная документация (проект) | 1,0 | - | - | 1 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации г. Твери |
|  |  | Итого, в том числе: | 743 272,4 | 372 222,0 | 348 800,4 | 22 250,0 |  | 4/915,2/1509,0/3 | 439,2 | 1 069,8 | 3 |  |
|  |  | бюджет города Твери | 94 352,4 | 37 222,0 | 34 880,4 | 22 250,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Тверской области | 648 920,0 | 335 000,0 | 313 920,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства администрации города						Б.А. Аракелов

»