Приложение к постановлению

администрации города Твери

от «10» февраля 2011 г. № 143

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА ТВЕРИ В 2011 году»

ТВЕРЬ

2011 год

- Паспорт

ведомственной целевой программы   «Обеспечение теплового режима в общеобразовательных учреждениях  города Твери

в 2011 году»

| № раз дела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование Программы | Обеспечение теплового режима в общеобразовательных учреждениях города Твери в 2011 году (далее – Программа) |
| 2 | Дата принятия решения о разработке Программы | Решение Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 397 «О бюджете города Твери на 2011 год» |
| 3 | Муниципальный заказчик | Управление образования администрации г.Твери |
| 4 | Основные разработчики программы | Управление образования администрации г.Твери |
| 5 | Цели и задачи Программы | Основная цель: обеспечения безопасного и комфортного содержания детей в общеобразовательных учреждениях города Твери. Задачи Программы: - Снижение простудных заболеваний у детей. - Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия детей в образовательных учреждениях. - Уменьшение расходов на ремонтные (аварийные) работы систем отопления и горячего водоснабжения. - Уменьшение потребления электро- и теплоэнергии. |
| 6 | Сроки и этапы реализации Программы | 2011г. 1 этап – подготовка проектно-сметной документации (1-2 кварталы 2011 г.); 2 этап – осуществление ремонтных работ (2-3 кварталы 2011 года) |
| 7 | Система программных мероприятий | - Замена оконных блоков в общеобразовательной школе № 31. - Ремонт системы отопления, замена оконных блоков в общеобразовательной школе № 46. |
| 8 | Исполнители Программы | Управление образования администрации города является заказчиком, основным разработчиком и реализатором Программы. |
| 9 | Объем и источники финансирования | Средства из городского бюджета в сумме 10 360,0 тыс.рублей. |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия детей в образовательных учреждениях. - Снижение количества простудных остро-респираторных заболеваний среди учащихся и воспитанников образовательных учреждений. - Сокращение расходов на оплату тепловой, электрической энергии, аварийных работ в образовательных учреждениях. - Экономия энергоресурсов в образовательных учреждениях. - Обеспечение соответствующего теплового режима в 2 общеобразовательных учреждениях. - Обеспечение экономии тепловой энергии в 2 общеобразовательных учреждениях на 10%. |
| 11 | Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией программы осуществляет ее муниципальный заказчик – управление образования администрации города Твери. Муниципальный заказчик программы готовит и предоставляет отчеты об исполнении программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы. |