Приложение

к постановлению  администрации города

от 13 декабря 2011 г.  № 2330

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

ГОРОДА ТВЕРИ

НА 2012-2014 ГОДЫ»

Тверь

2012 г.

# Паспорт
городской целевой программы
"Развитие и благоустройство Центрального района
города Твери на 2012 - 2014 годы"

| № раздела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Наименование программы | Городская целевая программа "Развитие и благоустройство Центрального района города Твери на 2012 - 2014 годы" (далее - Программа) |
| II | Муниципальные заказчики (координатор) программы | Администрация Центрального района в городе Твери (координатор), Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери. |
| III | Основной разработчик программы | Администрация Центрального района в городе Твери |
| IV | Цели и задачи программы | Целью программы является создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Центрального района. Основной задачей является благоустройство территории района, направленное на улучшение внешнего облика района. |
| V | Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы – 2012- 2014 годы. |
| VI | Система программных мероприятий | Программа включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям: -благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах); -ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; -строительство парковочных мест на магистральных улицах района; -проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию. |
| VII | Основные исполнители программы | Администрация Центрального района в городе Твери, управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
| VIII | Объемы и источники финансирования | Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 35130,0 тыс. руб., в том числе: - 2012год – 11710,0 тыс. руб., - 2013год - 11710,0 тыс. руб., - 2014 год -11 710,0 тыс. руб. Источник финансирования Программы - бюджет города Твери. |
| IX | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Основными ожидаемыми результатами программы являются: - благоустройство сквера Крылова (6285 кв.м.); - благоустройство сквера на пр. Чайковского (5600 кв.м.); - благоустройство сквера Специалистов (6900 кв.м.); - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (12264 кв.м.); - строительство парковочных мест (2 парковки). |
| X | Система организации контроля за исполнением программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляют ее заказчики: - администрация Центрального района в городе Твери, - управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери. Муниципальные заказчики Программы готовят и представляют отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы. |

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В настоящее время Центральный район в городе Твери представляет собой городской район с развитой многоотраслевой экономикой, разветвленной сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания. Центральный район является основным местом нахождения органов исполнительной и законодательной власти Тверской области, города Твери, их структурных подразделений, подразделений федеральных органов исполнительной власти. Район занимает территорию площадью 7,3 кв. км.

На территории района создана развитая социальная инфраструктура.

Для обеспечения медицинской помощи населению района и города на территории Центрального района функционируют больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения, в том числе муниципальные и областные.

Система среднего школьного образования включает в себя 8 общеобразовательных школ. Дошкольные учреждения района представлены 18 объектами, из которых 17 - муниципальные.

Образовательный и научный потенциал района представлен высшими учебными заведениями. Кроме того, в районе расположены 2 средних специальных учебных учреждения (кооперативный техникум, Тверское училище-колледж культуры).

В Центральном районе сосредоточены крупнейшие объекты культуры города Твери с давними традициями, здесь функционируют профессиональные театры, Тверская академическая филармония, музеи.

Центральный район имеет развитую транспортную инфраструктуру: общая протяженность всех улиц составляет 56 км, количество магистральных улиц - 21, площадей - 10. На территории района расположены 3 парка и 10 скверов, всего - 56 зеленых зон.

Внешний облик Центрального района, являющегося историко-культурным и административно-хозяйственным центром города, непосредственно взаимосвязан с его благоустроенностью. Для поддержания благоприятного образа Центрального района и, соответственно, города Твери в целом как административного центра необходимо продолжить благоустройство исторического центра, начатое мероприятиями в рамках городских целевых программ в 2010 - 2011 годах. Требуется завершить формирование благоприятного облика Тверского проспекта и проспекта Чайковского, образующих собой единую магистраль, идущую от вокзалов в центр города и выполняющую функцию парадных ворот города.

Необходимо продолжить благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах), в том числе сквера Крылова, сквера на пр-те Чайковского, сквера  Специалистов.

По-прежнему остро стоит вопрос о необходимости приведения в надлежащее состояние придомовых территорий многоквартирных жилых домов. В 2012 - 2014 годах предусмотрено продолжать работы по благоустройству данных территорий, при этом особое внимание будет уделено восстановлению асфальтобетонного покрытия дворовых проездов.

Программа уделяет внимание строительству парковочных мест на магистральных улицах района.

Для решения обозначенных выше проблем конструктивным является программно-целевой подход, позволяющий сосредоточить усилия на решении первоочередных задач по благоустройству и улучшению внешнего облика района. Решение поставленных задач в сфере благоустройства неизбежно повысит инвестиционную привлекательность района и города в целом, скажется на повышении их привлекательности и престижности.

# 2. Основные цели и задачи целевой программы, сроки и этапы её реализации.

Целью программы является создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Центрального района.

Основной задачей является благоустройство территории района, направленное на улучшение внешнего облика района.

# 3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.

Система мероприятий Программы включает в себя комплекс мероприятий по реализации намеченных целей. К ним относятся:

-благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах);

-ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

-строительство парковочных мест;

-проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию.

# 4. Ресурсное обеспечение программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 35130,0 тыс. руб., в том числе:

- 2012год – 11710,0 тыс. руб.,

- 2013год - 11710,0 тыс. руб.,

- 2014 год -11 710,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы - бюджет города Твери.

# 5. Механизм реализации целевой программы и координация реализации программных мероприятий.

Реализацию Программы осуществляют администрация Центрального  района в городе Твери, управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее - Исполнители Программы).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Администрация Центрального района в городе Твери, управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери:

- являются муниципальными заказчиками по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

- готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляют с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключают с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимают выполненные подрядными организациями работы;

- утверждают акты выполненных работ;

- представляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

6. Организация управления целевой программой и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик – координатор (Администрация Центрального района в городе Твери):

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- при необходимости вносит изменения в Программу установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчётным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчёт о выполнении программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объёмах финансирования Программы в установленной форме;

- ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана - графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери представляет в администрацию Центрального района в городе Твери:

- ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом,  отчет о ходе выполнения программных мероприятий;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчётным периодом, отчет о выполнении программных мероприятий.

| 7. Оценка эффективности реализации целевой программы. Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 9, 10, 11 перечня мероприятий Программы в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 № 30 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ». Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются. Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1. Таблица 1 № п/п; Наименование показателя; Значение показателей в 2009-2011 годах в рамках ГЦП (справочно); Плановое значение показателей нарастающим итогом, %; Расчет. 2012 г.; 2013 г.; 2014 г.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Удельный вес площади благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан в общей площади территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан по району; 8,52; 11,74; 14,60; 18,14; Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан / Общая площадь территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан. 2; Доля благоустроенных внутриквар-тальных и придомовых территорий; 20,70; 22,26; 24,76; 26,96; Количество благоустроенных внутриквартальных и придомовых территорий / общее количество внутриквартальных и придомовых территорий. Глава администрации Центрального района в городе Твери Л.Н. Огиенко |  |
| --- | --- |