###### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «31» октября 2012 г.                                                              № 1697

г. Тверь

## Об утверждении городской целевой программы

## «Капитальный ремонт дорог и межрельсового пространства

## на 2013 - 2015 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 "Положения о бюджетном процессе в городе Твери", утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 № 30 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ», руководствуясь Уставом города Твери, в целях повышения доступности и безопасности улично-дорожной сети города

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить городскую целевую программу «Капитальный ремонт дорог и межрельсового пространства на 2013 – 2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

## 2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2013 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Твери.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Твери Чубенко С. В.

## Глава администрации города                                                                В. М. Павлов

Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «31» октября 2012 г.  № 1697

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ И МЕЖРЕЛЬСОВОГО

ПРОСТРАНСТВА НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

Тверь

2012 г.

- Паспорт

городской целевой программы «Капитальный ремонт дорог

и межрельсового пространства на 2013 – 2015 годы»

| N п/п | Наименование раздела паспорта Программы | Содержание раздела паспорта Программы |
| --- | --- | --- |
| I | Наименование Программы | Городская целевая программа «Капитальный ремонт дорог и межрельсового пространства на 2013 – 2015 годы» (далее - Программа) |
| II | Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| III | Муниципальный заказчик Программы | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери |
| IV | Разработчик и координатор Программы | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери |
| V | Цели и задачи Программы | Цель Программы: - приведение улично-дорожной сети города Твери в нормативное состояние, направленное на повышение транспортно-эксплуатационного состояния дорог. Задачей Программы является: - капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети города. |
| VI | Сроки реализации Программы | 2013 - 2015 годы |
| VII | Система программных мероприятий | Основные мероприятия Программы представлены в приложении 1 к Программе |
| VIII | Исполнители Программы | Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе |
| IX | Объемы и источники финансирования | Объем средств на реализацию Программы - 252 792,0 тыс. руб., в том числе: - в 2013 году – 89 291,0 тыс. руб.; - в 2014 году – 81 344,0 тыс. руб.; - в 2015 году – 82 157,0 тыс. руб. Источник финансирования Программы бюджет города Твери |
| X | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемые результаты реализации Программы: - капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети общей площадью 101,2 тыс. кв. м |
| XI | Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля над реализацией Программы осуществляет координатор – департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери. Координатор Программы готовит и представляет отчеты об исполнении программных мероприятий в сроки, установленные в разделе 6 Программы. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Тверь представляет собой город с многоотраслевой экономикой, разветвленной сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и является областным центром, который принимает множество туристов и служащих с рабочими поездками.

Улично-дорожная сеть является одним из основных образующих элементов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры города. Общая протяженность дорог в городе Твери составляет 559 км, общая площадь – 3 718 тыс. кв. м, из которых 1973 тыс. кв. м - магистральные улицы, 1 745 тыс. кв. м - районные улицы.

По результатам ежегодной комплексной проверки состояния улиц и дорог, проведенной совместно с УГИБДД УМВД по Тверской области установлено следующее.

Покрытие магистральных улиц и дорог находится в удовлетворительном состоянии. Однако, большинство из них нуждаются в капитальном ремонте. Ситуация усугубляется возросшими нагрузками на покрытие проезжей части, несоблюдением сроков проведения ремонтов для поддержания нормативного технико-эксплуатационного состояния улиц и дорог, а также практически полным отсутствием строительства новых и реконструкции существующих дорог. Покрытие районных улиц и дорог находится в более худшем состоянии. Из-за несоблюдения периодичности проведения ремонтов ежегодно увеличивается площадь разрушений дорожного покрытия.

В настоящее время требует ремонта около 50 % (986,5 тыс. кв. м) общей площади магистральных улиц и дорог и порядка 70 % (1 221,5 тыс. кв. м) районных, тогда как ежегодно ремонтируется только 5 – 6 % общей площади дорог в городе.

Для приведения покрытия дорог в нормативное состояние необходимо ежегодно выполнять капитальный ремонт на 378,1 тыс. кв. м, для чего требуется порядка 750 млн. руб.

Недостаток средств, направляемых на капитальный ремонт улично-дорожной сети, не может позволить вовремя реагировать на изменяющиеся условия дорожного движения (растущую интенсивность, грузонапряженность транспортных потоков), в результате чего происходит снижение пропускной способности городских улиц. При этом увеличиваются потери города, вызванные снижением средней скорости движения транспортных потоков, увеличением себестоимости автомобильных перевозок, ростом потерь от загрязнения окружающей среды и от дорожно-транспортных происшествий.

Недостаточное финансирование ремонтных работ приводит к прогрессирующим разрушениям дорожных конструкций. Отрицательные последствия общей деградации дорожной сети сказываются не только на эффективности работы автомобильного транспорта, но и на реальном секторе экономики в целом, на социальной сфере города.

Для решения обозначенных проблем наиболее эффективным является программный подход, позволяющий сконцентрировать усилия на решении первоочередных задач по капитальному ремонту дорог общего пользования.

- 2. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Основной целью Программы является приведение дорожного покрытия дорог и тротуаров в соответствие с нормативными требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию.

Целями Программы являются:

- повышение качества и технического состояния дорог до уровня соответствующих нормативных требований;

- обеспечение безопасности транспортного потока;

- улучшение внешнего облика города;

- создание максимально благоприятных условий для безопасного передвижения пешеходов.

Главной задачей Программы является капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети города.

Реализация Программы будет осуществляться в период 2013-2015 годов.

3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

Программой предусмотрено решение конкретных задач по капитальному ремонту объектов улично-дорожной сети общей площадью 101,2 тыс. кв. м, в том числе:

- капитальный ремонт дорог общей площадью 94,5 тыс. кв. м,

- устройство тротуаров общей площадью 6,7 тыс. кв. м.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем средств на реализацию Программы составляет 252 792,0 тыс. руб.,

в том числе:

- 2013 год – 89 291,0 тыс. руб.;

- 2014 год – 81 344,0 тыс. руб.;

- 2015 год – 82 157,0 тыс. руб.

Источник финансирования Программы бюджет города Твери

- 5. Механизм реализации Программы и координация реализации

программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляет департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее – Исполнители Программы).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Департамент благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- выносит на рассмотрение планово-бюджетной комиссии администрации города список адресов объектов улично-дорожной сети для реализации мероприятий Программы, по итогам решения планово-бюджетной комиссии издает приказ о его утверждении;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и ее представление в управление муниципального заказа администрации города Твери;

- обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, оказание услуг, направленных на реализацию этих мероприятий.

- 6. Организация управления Программой

- и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления за реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее разработчик и координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- при необходимости вносит изменения в Программу путем подготовки соответствующего постановления администрации города Твери;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчет о ходе выполнения программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объемах ее финансирования в установленной форме;

- ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана-графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

- 7. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 8, 9, 10,11 перечня мероприятий Программы, в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 № 30 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ».

Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Заявленная потребность (справочно) | Плановое значение показателей нарастающим итогом, % |  |  | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | Удельный вес капитального ремонта дорог от заявленной потребности | 94,5 тыс. кв. м | 35,9 | 69,6 | 100,0 | Объем работ в расчетном году нарастающим итогом / заявленная потребность на период реализации Программы х 100 % |
| 2 | Удельный вес устройства тротуаров от заявленной потребности | 6,7 тыс. кв. м | - | - | 100,0 |  |

И. о. начальника департамента благоустройства

дорожного хозяйства и транспорта

администрации города Твери                                                                                   М. Н. Суханов