Приложение

к постановлению Главы города Твери

от « 02» 01 2020 № 1-чс

Мероприятия по ликвидации

чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий

- Администрации Московского района города Твери:

  - Провести с жителями дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери разъяснительную работу о планируемом Администрацией города Твери предоставлении жилых помещений маневренного фонда.

Срок: со 02.01.2020

  - Организовать работу телефона горячей линии для информирования жителей дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери.

Срок: со 02.01.2020

1.3. Организовать сбор информации о жителях многоквартирного дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери, нуждающихся во временном отселении в жилые помещения маневренного фонда.

Срок: до 14. 00 01.2020

Ответственный: Дроздов М.В.

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери:

2.1. Организовать временное отселение нуждающихся жителей дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери в гостиничный комплекс «Юность».

Срок: по обращению граждан.

2.2. Оказать содействие управляющей компании ООО «Дилос» в выборе организации, осуществляющей техническое обследование многоквартирных жилых домов, на предмет оценки технического состояния здания.

Срок: до 04.01.2020

2.3. Оказать помощь управляющей компании ООО «Дилос» в подготовке документов для решения вопроса о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева Твери в связи с возникшей аварией техногенного характера.

Срок: до 08.01.2020

Ответственные: Булыженкова Т.И.

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери совместно с управляющей компании ООО «Дилос»:

3.1. Провести мероприятия по укреплению внутренних конструкций в помещениях многоквартирного жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери, пострадавших в результате аварии техногенного характера (взрыва), с целью предотвращения возможных обрушений в дальнейшем

Срок: до 04.01.2020

3.2. Составить план проведения ремонтных работ дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери и представить его в департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери и управление по ОБЖН города Твери.

Срок: до 03.01.2020

3.3. Организовать проведение технического обследования дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери пострадавшего в результате аварии техногенного характера (взрыва бытового газа).

Срок: до 10.01.2020

3.4. Ограничить доступ в подъезд № 2, жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери.

Срок: с 07.00 02.01.2020.

Ответственный: Булыженкова Т.И., Ли В.Э.

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной политики» проработать вопрос об оказании адресной социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате аварии техногенного характера (взрыва) в доме № 19 на бульваре Гусева в городе Твери.

Срок: по мере предоставления соответствующих документов

Ответственная: Кузнецова Л.В.

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РФ по городу Твери обеспечить охрану подъезда № 2 многоквартирного жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери и режим допуска граждан с учетом сохраняющейся опасности разрушения.

Ответственный: Комаров А.А.

6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери и отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на объекте, расположенном по адресу: город Тверь, бульвар Гусева, дом № 19, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственные: Касаева Н.А., Исаев А.В.

7. Департаменту финансов администрации города Твери предусмотреть выделение финансовых средств на:

7.1. Первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери (проживание, питание);

7.2. Проведение экспертных работ жилого дома № 19 на бульваре Гусева в городе Твери.

Ответственный: Слобода О.И.

Исполняющий обязанности начальника

управления по ОБЖН города Твери                                                           Н.А. Соболев