Приложение

к постановлению Главы города Твери

от «12» ноября  2019 № 12-чс

Мероприятия по предупреждению угрозы возникновения

чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий

  - Предложить Главе города Твери в  связи с аварийной ситуацией техногенного характера (пожаром) в жилом доме, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом 122, ввести с 18.00. 12.11.2019 для органов управления и сил городского территориального звена Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим повышенной готовности.

- Администрации Пролетарского района города Твери:

  - Провести с жителями дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери разъяснительную работу о планируемом Администрацией города Твери предоставлении жилых помещений маневренного фонда.

Срок: с 17.30  12.11.2019

  - Организовать работу телефона горячей линии для информирования жителей дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Срок: с 18.00  12.11.2019

2.3. Организовать сбор информации о жителях многоквартирного дома № 122, Двор Пролетарки в городе, нуждающихся во временном отселении.

Срок: до 20.00. 12.11.2019

Ответственный: Ю.П. Гаручава

3. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери оказать содействие управляющей компании ООО «Октан» в выборе организации, осуществляющей техническое обследование многоквартирных жилых домов, на предмет оценки технического состояния здания.

Срок: до 14.11.2019

Ответственные: начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

4. Управляющей компании ООО «Октан»:

4.1. Организовать проведение технического обследования дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери пострадавшего в результате аварии техногенного характера (пожара).

Срок: до 20.11.2019

4.2. Ограничить доступ в помещения, поврежденные пожаром, в доме № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Срок: до 12.00 13.11.2019

Ответственный: директор Управляющей компании ООО «Октан»

5. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной политики» проработать вопрос об оказании адресной социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате аварии техногенного характера (пожара) в доме № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Срок: по мере предоставления соответствующих документов

Ответственная: Кузнецова Л.В.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РФ по городу Твери организовать охрану объекта - многоквартирного жилого дома № 122 Двор Пролетарки в городе Твери.

Ответственный: Комаров А.А.

7. Отделу информации и аналитики администрации города Твери и отделу информационных ресурсов и технологий администрации города Твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на объекте, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом № 122, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственные: Касаева Н.А., Исаев А.В.

8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери создать мобильную группу для проверки состояния жилых помещений дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери с целью определения дальнейшего проживания людей.

Срок: до 21.00.12.11.2019

Ответственные: Д.В. Никитин

9. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери совместно с администрацией Пролетарского района города Твери в связи с сильным задымлением жилых помещений дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери, в целях предотвращения отравления людей угарным газом организовать отселение нуждающихся в гостиницы города Твери. В дальнейшем предусмотреть размещение желающих в жилых помещениях маневренного фонда.

Срок: по обращению граждан

Ответственные: начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, администрация Пролетарского района города Твери

Исполняющий обязанности заместителя Главы

Администрации города Твери, заместитель

председателя КЧС и ОПБ

Администрации города Твери                                                                     А.О. Антонов