|  |
| --- |
| Приложение № 3  К постановлению администрации города Твери  От 15 декабря 2011 г. № 2358 |
|  |

Приложение N 5

к [городской целевой программе](#sub_1000)

"Переселение граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда г. Твери на 2005-2011 годы"

Ожидаемые (плановые) показатели  
результативности реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий программы | | Ожидаемый эффект | | | | | | | | Бюджетополучатель |
| Наименование показателя результативности (единица измерения) | | Плановое значение показателя результативности на весь период действия программы | Плановое значение показателя результативности по годам | | | | |
| 2005-2009 | | 2010 | 2011 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Строительство, долевое участие в строительстве муниципального жилья, приобретение в муниципальную собственность жилья для отселения граждан из ветхого и аварийного жилья  (в т.ч. финансирование разницы площади приобретаемой квартиры и квартиры в аварийном доме, а также разницы в стоимости одного квадратного метра при приобретении квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации [Федерального закона](garantF1://12054776.0) от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | | Количество построенной, приобретенной жилой площади для отселения (кв.м.)  (Затраты на доплату согласно законодательства  (млн.руб.)) | | 16 100,00  (5,8585) | 16 057,00 | | 43,00  (5,8585) | - | | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 |
| 2 | Расселение | | Количество расселенных домов | | 39 | - | | 9 | 30 | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3 | Переезд граждан, отселяемых из аварийного жилищного фонда | | Кол-во расселенных семей | | - | - | | - | 302 | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4 | Снос отселенных аварийных домов (в т. ч. ПИР) | | Количество сносимых домов (штук) | | 36 | - | | 9 | 27 | | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 5 | Переезд граждан, отселяемых из аварийного жилищного фонда | Затраты на переезд граждан (млн. руб.) | | 0,20 | | | - | 0,20 | - | ***»***  Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города | |

Начальник департамента архитектуры и строительства

администрации города Твери А.В. Терехов