|  |
| --- |
|  Приложение № 3К постановлению администрации города ТвериОт 15 декабря 2011 г. № 2358 |
|  |

 Приложение N 5

 к [городской целевой программе](#sub_1000)

"Переселение граждан из ветхого и аварийного

жилищного фонда г. Твери на 2005-2011 годы"

Ожидаемые (плановые) показатели
результативности реализации Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятий программы | Ожидаемый эффект | Бюджетополучатель |
| Наименование показателя результативности (единица измерения) | Плановое значение показателя результативности на весь период действия программы | Плановое значение показателя результативности по годам |
| 2005-2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство, долевое участие в строительстве муниципального жилья, приобретение в муниципальную собственность жилья для отселения граждан из ветхого и аварийного жилья(в т.ч. финансирование разницы площади приобретаемой квартиры и квартиры в аварийном доме, а также разницы в стоимости одного квадратного метра при приобретении квартир для переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") | Количество построенной, приобретенной жилой площади для отселения (кв.м.)(Затраты на доплату согласно законодательства(млн.руб.)) | 16 100,00(5,8585) | 16 057,00 | 43,00(5,8585) | - | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
|  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Расселение | Количество расселенных домов | 39 | - | 9 | 30 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 3 | Переезд граждан, отселяемых из аварийного жилищного фонда | Кол-во расселенных семей | - | - | - | 302 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |
| 4 | Снос отселенных аварийных домов (в т. ч. ПИР) | Количество сносимых домов (штук) | 36 | - | 9 | 27 | Департамент архитектуры и строительства администрации города |
| 5 | Переезд граждан, отселяемых из аварийного жилищного фонда | Затраты на переезд граждан (млн. руб.) | 0,20 | - | 0,20 |  - | ***»***Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города |

Начальник департамента архитектуры и строительства

администрации города Твери А.В. Терехов