Приложение

к постановлению Администрации

города Твери от 22 марта 2022 № 3-чс

Перечень мероприятий

 1. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать техническое обследование жилого дома № 11 на улице Ротмистрова в городе Твери с целью принятия решения о проведении комплекса работ по восстановлению фасада жилого дома или о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

Срок: до 01.04.2022

Ответственный: Т.И. Булыженкова.

 2. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери совместно с ООО «Управляющая компания Профи» организовать ежедневный контроль за состоянием фасада жилого дома № 11 на улице Ротмистрова в городе Твери. Информацию ежедневно представлять в ЕДДС города Твери (тел. (факс) 8-(4822) 44-12-44) и сектор диспетчерской службы отдела коммунальной инфраструктуры департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (тел. 8 (4822) 34-87-07) к 17.00.

Срок: с 23.03.2022 и до начала проведения аварийно-ремонтных работ

Ответственные: Н.А. Соболев, С.П. Муравьёв.

 3. Рекомендовать ООО «Управляющая компания Профи» прекратить доступ к местам общего пользования (мужские туалеты) на первом этаже жилого дома № 11 на улице Ротмистрова в городе Твери.

Срок: с 19.00 21.03.2022

Ответственные: С.П. Муравьёв.

Начальник управления по обеспечению

безопасности жизнедеятельности

населения администрации города Твери Н.А. Соболев