ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _23 марта_ 2009 г.                                                                                        №_841_

г. Тверь

О проведении месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния города

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории города, скорейшего восстановления дорожного покрытия проезжей части улиц, а также руководствуясь Кодексом благоустройства и Уставом г. Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в г. Твери в период с 01 апреля по 30 апреля 2009 года месячник по благоустройству и улучшению санитарного состояния города.

2. Утвердить план мероприятий по благоустройству города на период проведения месячника (приложение № 1).

3. Для координации работ по проведению месячника утвердить рабочую группу в составе:

Селиванов Е.В. – заместитель начальника департамента ЖКХ, председатель группы;

Плахина Л.В.        – заместитель начальника отдела благоустройства города, секретарь группы.

Члены группы:

Радюк В.Г.   - заместитель Главы администрации Московского района;

Нагорнов М.А. -  заместитель Главы администрации  Пролетарского района;

Жучков А.В.    - заместитель Главы администрации  Заволжского района;

Седнев В.А      -  заместитель Главы администрации Центрального района;

Председателю рабочей группы еженедельно информировать Главу администрации города о ходе проведения месячника.

4. Главам администрации районов Чубенко С.В., Калачину В.Н., Дроздову М.В., Арсеньеву А.Б.:

4.1. Провести в администрациях районов совещания по организации и проведению месячника.

4.2. Определить днями массовых субботников по благоустройству города 11 и 25 апреля 2009 года.

4.3. Разработать планы мероприятий по благоустройству районов в рамках проведения месячника и массовых субботников в срок до 25 марта 2009 года.

4.4. Организовать проведение месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния на территории районов города.

4.5. Рекомендовать руководителям предприятий - застройщикам и подрядным организациям привести в соответствие со СНиП строительные площадки, временные сооружения и другие объекты на территории города, обратив особое внимание на оборудование выездов со строительных площадок.

4.6. Предложить руководителям предприятий и организаций еженедельно по четвергам проводить «санитарный день» по уборке закрепленных территорий.

5. Главы администраций районов (Чубенко С.В., Калачин В.Н., Дроздов М.В., Арсеньев А.Б.) несут персональную ответственность за результат проведенных мероприятий в период месячника по благоустройству.

6. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Селиванов Е.В.):

6.1. Обеспечить привлечение к данным работам всех коммунальных служб города;

6.2.Организовать выполнение работ по восстановлению разрытий, текущему ремонту дорог и вывозу мусора.

6.3. Подвести итоги по результатам проведенных мероприятий, с определением мест среди районов и организаций эксплуатирующих жилищный фонд.

7. Начальникам департаментов, управлений, учреждений, председателям комитетов, заведующим отделами администрации города:

7.1.Обеспечить постоянный контроль хода проведения месячника в подведомственных предприятиях и организациях,

7.2.Организовать сбор и обеспечить своевременный вывоз собранного на закрепленных территориях мусора,

7.3.Категорически запретить складирование собранного с закрепленных территорий мусора вдоль магистральных и районных улиц.

8. МУП «Тверьспецавтохозяйство» (Казарцев И.В.) организовать прием мусора на безвозмездной основе от организаций, обслуживающих жилищный фонд, при наличии письменного согласования отдела благоустройства города департамента жилищно-коммунального хозяйства или отделов благоустройства и жилищно-коммунального комплекса администраций районов.

9. Предложить Территориальному управлению Роспотребнадзора по Тверской обл. (Синода В.А.), Управлению административно-технической инспекции (Русановский В.А.), городской экологической инспекции (Ногаев В.Д.) усилить контроль соблюдения требований «Кодекса благоустройства города Твери», принимать меры административного воздействия к нарушителям в соответствии с действующим законодательством.

10. Департаменту архитектуры и строительства администрации города,

(Чернышов А.В.):

10.1.Произвести осмотр фасадов зданий и выдать предписание собственникам и управляющим компаниям о приведении их в надлежащее состояние;

10.2.Произвести проверку размещения, содержания и эксплуатации объектов наружной рекламы, выдать предписание собственникам о приведении ее в  надлежащее состояние;

10.3.Провести проверку всех строительных площадок, расположенных на территории города (в т.ч. территорий прилегающих к ним), выдать предписания о приведении их в надлежащее состояние.

11. Пресс-службе администрации города обеспечить разъяснительную и агитационную работу по привлечению населения к участию в месячнике, информировать население о ходе проведения мероприятий по благоустройству города.

Итоги по результатам проведения месячника опубликовать в средствах массовой информации.

12. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

13. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации города                                                        А.Ю. Голодный

Приложение № 1

к постановлению

и.о. Главы администрации города

№ 841 от _23 марта_2009 г.

План

мероприятий по благоустройству города на период проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния города.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | Проведение собраний с руководителями предприятий, организаций, представителями территориального самоуправления Санитарная очистка придомовой территории, скверов, парков, тротуаров, газонов от бытового и строительного мусора Проведение работ по благоустройству и санитарной очистке прилегающих территорий к домам в частном секторе Уборка территорий объектов потребительского рынка и территорий к ним прилегающих от мусора, ремонт объектов благоустройства Ликвидация несанкционированных навалов мусора: Ремонт контейнерных площадок, контейнеров: Ремонт и установка малых архитектурных форм (согласно планов администраций районов, управляющих организаций) Текущий ремонт, покраска остановочных пунктов: Уборка сухих, аварийных деревьев, обрезка и уборка сучьев, поросли (согласно планов департамента ЖКХ, администраций районов, управляющих организаций) Восстановление разрытий после прокладки коммуникаций, ликвидации аварий (согласно утвержденного графика) Текущий ремонт дорожного покрытия (согласно утвержденного графика) Комиссионная проверка результатов проведения месячника по благоустройству и улучшению санитарного состояния города | до 01 апреля до 30 апреля до 30 апреля до 30 апреля до 30 апреля до 30 апреля до 30 апреля до 30 апреля согласно планов согласно графика согласно графика с 04 по 08 мая | Администрации районов, МУП «ТДЕЗ». Администрации районов, управляющие и обслуживающие организации, учреждения здравоохранения и образования. Администрации районов, ТОС, уличные комитеты; Управление потребительского рынка администрации города, отделы потребительского рынка администраций районов, руководители предприятий потребительского рынка Департамент ЖКХ, администрации районов, МУП «ТДЕЗ» Администрации районов, управляющие организации, МУП «ТДЕЗ», МУП «ТСАХ», собственники контейнеров Администрации районов, управляющие организации Администрации районов Департамент ЖКХ, администрации районов, управляющие организации, МУП «Зеленстрой», МУП «Сахарово»; Департамент ЖКХ, администрации районов Департамент ЖКХ. Администрации районов Департамент ЖКХ; администрации районов. |

Заместитель начальника департамента ЖКХ				Е.В. Селиванов