Приложение № 2

к Распоряжению Главы администрации г. Твери

№ 86 от _26 марта 2010 г._

(проект)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____

на оказание услуг застройщика

г. Тверь 	«___»___________2010 г.

Департамент архитектуры и строительства администрации города Твери, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице начальника департамента архитектуры и строительства Королёва Артема Владимировича, действующего на основании Положения  о департаменте и распоряжения Главы администрации города Твери № 512-к от 04.06. 2009 г., и

__________ _______________________, именуемое в дальнейшем «Застройщик», в лице ________________________________________, действующего на основании ______________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Cтороны», с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», и иного законодательства Российской Федерации и Тверской области, заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.	В соответствии с результатами ___________________________ на право заключения муниципального контракта на оказание услуг застройщика по строительству объекта: ____________________________________________________________________________________ (Далее - Объект) (протокол №____ от «____» ________ 20 г.), Заказчик поручает Застройщику оказание услуг по осуществлению функций Застройщика по строительству Объекта в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к настоящему Контракту) и проектно-сметной документацией.

1.2. Застройщик принимает на себя обязательства оказать услуги Застройщика, в том числе, для исполнения указанных функций подписать муниципальный контракт на выполнение работ по строительству Объекта, заключаемый между Заказчиком, Застройщиком и подрядной организацией.

1.3. Заказчик принимает на себя обязательства оплатить услуги Застройщика.

1.4. Срок оказания услуг:

Начало – с момента заключения настоящего Контракта;

Окончание - ________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1.	Заказчик имеет право:

2.1.1.	Требовать надлежащего исполнения Застройщиком условий настоящего Контракта.

2.1.2. При реализации Контракта дополнительно запрашивать у Застройщика необходимую информацию.

2.1.3. В случае некачественной подготовки по вине Застройщика технического задания на проведение торгов, требовать от Застройщика безвозмездного устранения недостатков и привлекать Застройщика к ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

2.1.4. В процессе реализации Контракта контролировать ход его выполнения Застройщиком.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Координировать деятельность Застройщика.

2.2.2. По просьбе Застройщика предоставлять ему дополнительную информацию, необходимую для исполнения настоящего Контракта.

2.2.3. Координировать подготовку Застройщиком технического задания на проведение торгов по выбору подрядной организации, обеспечивающей строительство Объекта.

2.2.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после определения победителя торгов на выполнение строительно-монтажных работ передать на подписание победителю проект муниципального контракта с сопроводительным письмом.

2.2.5. Подписывать муниципальные контракты с подрядными организациями, определенными по результатам торгов, представленные Застройщиком в установленном порядке.

2.2.6. Принимать документы (акты, расчеты и т.п.), обосновывающие перечисление средств за оказание услуг Застройщика.

2.2.7. Осуществлять перечисление средств за оказание услуг Застройщика, согласно раздела 4 настоящего Контракта.

2.2.8. Принимать и рассматривать в течение 3 (трех) рабочих дней документы, обосновывающие перечисление средств на оплату строительно-монтажных работ и обеспечить перечисление средств Застройщику для их оплаты.

2.2.9. Обеспечить финансирование Объекта на основании документов, подтверждающих объемы выполненных работ, предоставляемых Застройщиком (форм КС-3, актов, счетов и др.) в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных ___________________________ на 20__ год и в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.2.10. Осуществлять финансирование Объекта путем перечисления финансовых средств на счет Застройщика для расчетов с подрядной организацией.

2.2.11. Применять к Застройщику штрафные санкции в соответствии с настоящим Контрактом.

2.2.12. Контролировать ход строительства, соблюдать условия настоящего Контракта.

2.2.13. Принимать участие в комиссии по приемке Объекта в эксплуатацию.*

2.2.14. По окончании строительства Объекта принять от Застройщика введенный в эксплуатацию Объект по акту приема-передачи.

2.3. Застройщик имеет право:

2.3.1. Вносить предложения, направленные на улучшение результата оказываемых услуг.

2.3.2. Требовать надлежащего выполнения Заказчиком условий настоящего Контракта.

2.3.3. При оказании услуг дополнительно запрашивать у Заказчика необходимую информацию.

2.4.  Застройщик обязан:

2.4.1. Своевременно предоставлять Заказчику информацию, необходимую для осуществления обязательств по настоящему Контракту.

2.4.2. Соблюдать условия настоящего Контракта.

2.4.3. По запросу Заказчика предоставлять дополнительную информацию, необходимую для исполнения Контракта.

2.4.4. Оказывать услуги в соответствии с требованиями и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

2.4.5. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания муниципального контракта подрядной организацией проверить и подписать муниципальный контракт, после чего с сопроводительным письмом представить Заказчику для подписания.

2.4.7. Подготовить техническое задание, график производства работ и сметную документацию для проведения торгов по выбору подрядной организации.

2.4.8. В случае некачественной подготовки по вине Застройщика технического задания, сметной документации безвозмездно и в сроки, установленные Заказчиком, устранить выявленные недостатки, а также нести ответственность в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

2.4.9. Оформлять разрешительную документацию на строительство (реконструкцию) Объекта, осуществлять контроль за сроками действия, выданных технических условий на присоединение инженерных коммуникаций, в случае истечения которых, принимать меры к их продлению.

2.4.10. До начала выполнения работ подрядной организацией обеспечить точки присоединения к сетям электроснабжения, водоснабжения, водоотвода, канализации, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.

2.4.11. Обеспечивать решение других вопросов, связанных с подготовкой площадки для производства работ.

2.4.12. Организовать работу на Объекте и осуществлять управление строительством.

2.4.13. Осуществлять строительный контроль (технический надзор) за работами на Объекте.

2.4.14. Производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных конструкций.

2.4.15. Осуществлять урегулирование разногласий, возникающих при реализации настоящего Контракта.

2.4.16. Обеспечивать своевременное устранение дефектов и недоделок, выявленных при приемке отдельных видов работ, конструктивных элементов Объекта, а также в период гарантийной эксплуатации Объекта.

2.4.17. Осуществлять приемку в эксплуатацию завершенных работ на Объекте и передачу готового Объекта Заказчику.*

2.4.18. В срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, а также дополнительно по требованию Заказчика отчитываться:

- о реализации муниципальных контрактов (об объемах выполненных работ, об объемах перечисленных средств подрядной организации).

- об исполнении (прекращении действия) муниципальных контрактов (с подтверждением платежными поручениями или иными документами).

2.4.19. Предоставить Заказчику:

- муниципальные контракты (договоры) на выполняемые работы и услуги,

- титульные списки (вновь начинаемой стройки или переходящей стройки);

- "Справка о стоимости выполненных работ и затрат"  (форма КС-3, утвержденная Постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 N 100);

- акты оказанных услуг по исполнению функций Застройщика, с соответствующим расчетом затрат;

- счета, счета-фактуры, накладные;

- акты сверки выполненных и оплаченных работ;

- акт технической готовности выполненных работ (КС-11)*;

- иные документы, обосновывающие осуществление финансирования по строительству и реконструкции объектов.

2.4.20. Вести бухгалтерский и статистический учет, формировать инвентарную стоимость Объекта.

При выигрыше открытого аукциона другим застройщиком подлежит проведение процедуры по передаче выполненных функций и результатов работы в течение месяца:

- незавершенное строительство;

- ведение бухгалтерского учета со всеми имеющимися дебиторами и кредиторами

- земельные отношения

- и прочие услуги

Все переоформление производится за счет победителя открытого аукциона.

2.4.21. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ по этапам (очередям, комплексам) по Объекту в соответствии с результатами проведенных торгов.

2.4.22. Осуществлять контроль за исполнением графика производства подрядных работ на Объекте.

2.4.23. Производить проверку цен, а также иных сведений, содержащиеся в документах, предъявляемых подрядной организацией к оплате за закупленные оборудование, материалы, выполненные работы, оказанные услуги и другие произведенные затраты, нести ответственность за достоверность данной информации.

2.4.24. Производить приемку выполненных подрядной организацией работ, с оформлением форм №КС-2, №КС-3, № КС-6 нести ответственность за достоверность данных, отраженных в актах о приемке выполненных работ (форма №КС-2) и справках о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-3), а также отчетных данных, предоставляемых Заказчику об объемах выполненных работ на Объекте.

2.4.25. В течение 7 (семи) рабочих дней осуществлять проверку документов, обосновывающих объемы выполненных работ подрядной организацией, рассматривать, оформлять и подписывать представленные документы или направляет обоснованный отказ подрядной организации.

2.4.26. Предоставлять Заказчику для оплаты документы, подтверждающие выполненные объемы работ (формы КС-2, акты, счета и т.п.) в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их подписания Застройщиком.

2.4.27. Перечислять средства, полученные от Заказчика из бюджета муниципального образования на счет подрядной организации в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения средств на счет, при наличии форм КС-3, КС-2 и других необходимых документов.

В случае неперечисления Застройщиком денежных средств на счет подрядной организации в срок, предусмотренный настоящим пунктом, Застройщик несет ответственность в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

2.4.28. Предоставлять Заказчику все необходимые документы и информацию по строительству Объекта, в том числе платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

2.4.29. Осуществлять контроль за соответствием объемов и стоимости работ, предъявленных к оплате Подрядной организацией, фактически выполненным объемам и утвержденной смете.

2.4.30. Предоставлять Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с момента выявления нарушения в письменном виде следующие сведения:

- о нарушении подрядной организацией сроков исполнения муниципального контракта согласно графика производства подрядных работ по строительству Объекта,

- о нарушении сроков сдачи объекта по вине подрядной организации;

- о несвоевременном освобождении строительной площадки от принадлежащего подрядной организации  или его субподрядчикам имущества и/или строительного мусора;

- о невыполнении подрядной организацией своих обязательств по исправлению некачественно выполненных работ;

- иных нарушениях подрядной организацией условий исполнения муниципального контракта.

2.4.31. По письменному сообщению подрядной организации о готовности Объекта к сдаче в эксплуатацию организовать приемку законченного строительством объекта совместно с Заказчиком и подрядной организацией.

2.4.32. Осуществлять иные функции, предусмотренные настоящим Контрактом,  законодательством РФ, Тверской области и нормативными актами г. Твери.

2.4.33. Представлять бухгалтерскую и статистическую отчетность в установленном законом порядке, нести ответственность за достоверность сведений, указанных в отчетности.

2.4.34. Проводить с участием Заказчика комиссию по приемке Объекта в эксплуатацию с оформлением всех необходимых документов.*

2.4.35. Контролировать целевое использование бюджетных средств на строительство Объекта.

2.4.36. Давать разъяснения по техническим и финансовым вопросам государственным контролирующим органам.

2.4.37. Нести ответственность за нецелевое использование бюджетных средств.

2.4.38. Осуществлять иные функции, предусмотренные в заключенном муниципальном контракте на выполнение строительно-монтажных работ на Объекте.

2.4.39. Предъявлять претензии и/или исковые требования к подрядной организации при не исполнении подрядной организацией своих обязательств по муниципальному контракту.

2.4.40. По запросу Заказчика предоставлять ему информацию по исполнению обязанностей Застройщика

3. Цена контракта

3.1.	Цена Контракта составляет 	_________ (_________________________) рублей, в том числе НДС/без НДС - ___________ % ____________________ (___________________) рублей, в том числе на 200__ финансовый год в размере _________________ (________________________) рублей, (в случае если услуги Застройщика осуществляются более 1 финансового года – в Контракте указывается стоимость годового задания на каждый год), при этом норматив затрат на содержание застройщика составляет ____________ % от объема фактически выполненных работ, оказанных услуг, закупленных товаров и иных произведенных затрат подрядными организациями.

3.2. Цена Контракта является твердой и не может меняться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

3.3. Финансирование работ осуществляется________________________________ (Указать бюджет, программу, в рамках которой осуществляется финансирование).

4. Порядок оплаты выполненных услуг.

4.1. Оплата услуг Застройщика осуществляется поэтапно (этапом считать один календарный месяц) в течение 15 календарных дней после подписания актов выполненных работ (актов оказанных услуг) по исполнению функций Застройщика с приложением расчета затрат на содержание Застройщика, составленного по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Контракту, представления счета (счета фактуры при работе с НДС).

4.2. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных последствием финансового кризиса, на основании правового акта органа местного самоуправления, Заказчик оставляет за собой право произвести задержку оплаты на срок до 6 (шести) месяцев.

5.  Порядок сдачи  и приемки оказанных услуг.

5.1. По мере оказания услуг, но не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, Застройщик представляет Заказчику акт выполненных работ по исполнению функций Застройщика (акт оказанных услуг) (далее акт) с приложением расчета на содержание Застройщика.

Заказчик проверяет и подписывает акт оказанных услуг по исполнению функций Застройщика.

5.2. Заказчик  в течение 15 рабочих дней с момента получения от Застройщика акта рассматривает его  и в случае полного согласия подписывает.

5.3. В случае выявления несоответствия услуг техническому заданию, действующему законодательству, Заказчик направляет  Застройщику письменные мотивированные замечания на представленные акты.

5.4. Если Застройщик соглашается с замечаниями Заказчика, то акт переделывается, подписывается Застройщиком и представляется на подписание Заказчика.

5.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней повторно рассматривает акт и если последний удовлетворяет Заказчика, подписывает его.

5.6. В случае недостижения соглашения по приемке оказанных услуг стороны разрешают ситуацию в судебном порядке.

5.7. В случае обнаружения по мере контрольных мероприятий по Объекту:

- работ, выполненных с нарушением действующих норм и правил;

- работ, выполненных с отклонением от проекта, что ухудшает качество выполненных работ и/или делает невозможным эксплуатацию Объекта;

- работ в меньшем объеме, чем принято Застройщиком по формам КС-2, КС-3

средства, перечисленные за оказание услуг Застройщика от объемов вышеуказанных работ подлежат возврату в бюджет города Твери, а акт на оказание услуг Застройщика  подлежит корректировке. За ненадлежащее исполнение Застройщиком своих обязанностей он несет ответственность в соответствии с разделом 7 настоящего Контракта.

6. Обеспечение контракта

6.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта установлено аукционной документацией в размере __% от начальной (максимальной) цены Контракта.

6.2. Выбрать нужный вариант:

- исполнение обязательств Застройщика по настоящему Контракту обеспечивается безотзывной банковской гарантией  от ________ № _____, выданной __________________.

- исполнение обязательств Застройщика по настоящему Контракту обеспечивается передачей Заказчику в залог денежных средств (в т.ч. в форме вклада (депозита)) в размере ________ рублей __ коп. (__________ рублей __ коп.) Платежное поручение № ___________ от «____»___________20__г., договор № ___, сертификат № ___.

- исполнение обязательств Застройщика по настоящему Контракту обеспечивается договором страхования ответственности от ______ № ___, ______________________(указать наименование страховой компании), действующим до фактического исполнения обязательств по настоящему Контракту.

- исполнение обязательств Застройщика по настоящему Контракту обеспечивается договором поручительства  № _____ от ________.

6.3. Предъявление требования к оплате осуществляется в случаях неисполнения или ненадлежащего  исполнения Застройщиком обязательств по настоящему Контракту, независимо от применения неустойки.

6.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Застройщиком своих обязательств по настоящему Контракту, Застройщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Контракта.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае некачественной, по вине Застройщика, подготовки технического задания на проведение торгов (не учтены индексы-дефляторы, коэффициенты, не верно применены индексы-дефляторы, коэффициенты, неверно указана базовая стоимость Объекта, неверно указаны объемы выполняемых работ, техническое задание составлено без соблюдения типовой формы и требований Заказчика) Заказчик вправе потребовать от Застройщика уплаты штрафа в размере 1% от цены настоящего Контракта за каждый выявленный случай. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери. При этом уплата штрафа не освобождает Застройщика от обязанности безвозмездно устранить недостатки, выявленные в техническом задании.

7.2. В случае, если недостатки в техническом задании, некачественно подготовленном по вине  Застройщика, которые выявлены уже после проведения торгов и заключения муниципального контракта с подрядной организацией, делают невозможным исполнение муниципального контракта и влекут его расторжение, Заказчик вправе потребовать от Застройщика уплаты штрафа в размере 10% от начальной цены настоящего Контракта. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери. При этом уплата штрафа не освобождает Застройщика от обязанности безвозмездно устранить выявленные недостатки в техническом задании и возместить понесенные Заказчиком и подрядной организацией убытки.

7.3.  В случае нецелевого использования бюджетных средств Застройщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае нецелевого использования  Застройщиком денежных средств и/или завышения им стоимости оказанных услуг Застройщик обязан в течение 15 календарных дней с даты выявления нецелевого использования денежных средств возвратить использованную не по целевому назначению и/или завышенную стоимость оказанных услуг, а также уплатить штраф из собственных средств в размере 1 % от указанной суммы. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

7.4. В случае предоставления Застройщиком Заказчику недостоверных сведений об объеме выполненных работ и перечислении средств подрядной организации, а также недостоверных сведений в справках по форме КС-2 и КС-3 Застройщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7.5. В случае нарушения сроков исполнения объемов работ согласно графика производства подрядных работ (календарного плана), являющегося приложением к контракту с подрядной организацией, нарушения сроков окончания работ по вине Застройщика, Застройщик выплачивает Застройщик выплачивает Заказчику неустойку. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Заказчиком срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере трех трехсотых действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Застройщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

7.6. Застройщик  выплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства по своевременной проверке и оформлению документов, представленных подрядной организацией (унифицированных форм первичной учетной документации № КС-2, КС-3, счетов, актов и т.п.), начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства.

7.7. В случае нарушения Застройщиком сроков, указанных в п. 2.4.5. настоящего Контракта, Застройщик выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

Застройщик несет ответственность за достоверность сведений, представленных им в виде бухгалтерской и статистической отчетности в соответствии с действующим законодательством.

7.8. В случае нарушения Застройщиком сроков, указанных в п. 2.4.27  настоящего Контракта, Застройщик в течение первых 7 (семи) рабочих дней просрочки обязательства выплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от цены настоящего Контракта, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, за каждый последующий день – пени в размере 10% от начальной цены настоящего Контракта. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

7.9. За неисполнение Застройщиком своих обязанностей, предусмотренных п. 2.4.39. Застройщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены настоящего Контракта за каждый выявленный случай. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

7.10. За ненадлежащее исполнение Застройщиком своих обязанностей по контролю и техническому надзору за качеством выполняемых Подрядчиком работ, за соблюдением Подрядчиком требований нормативных документов и документации, за качеством используемых материалов на Объекте, Застройщик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 % от цены настоящего Контракта.  В случае невозможности эксплуатации Объекта по причине ненадлежащего исполнения Застройщиком своих обязанностей, Застройщик возмещает Заказчику причиненный ущерб. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

7.11. В случае приемки и оплаты Заказчиком–застройщиком некачественно выполненных Подрядчиком работ по строительству Объекта, выполненных с нарушением требований нормативных документов и документации, Застройщик выплачивает Заказчику  штраф в размере 5 % от цены настоящего Контракта. Указанные средства перечисляются на счет Управления Федерального Казначейства по Тверской области в доход бюджета города Твери.

7.12. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Застройщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7.13. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по данному Контракту, ответственность за которые не предусмотрена настоящим разделом, Застройщик несет ответственность в размере 0,1% от цены настоящего Контракта за каждый выявленный случай.

7.14. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение настоящего Контракта в случае наступления форс-мажорных обстоятельств.

8. Изменение и расторжение контракта

8.1. Контракт может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Срок действия контракта.

9.1.	Настоящий Контракт составлен в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2.	Настоящий Контракт действует с момента его подписания сторонами до «_____» _____________ 20__ года. Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от исполнения обязательств в полном объеме.

10. Разрешение споров.

10.1.	Стороны будут прилагать все усилия к тому, чтобы решать возникающие разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Контракта, путем взаимных переговоров.

10.2. В случае если разногласия и споры не могут быть разрешены Сторонами путем переговоров, каждая из сторон сохраняет за собой право обращаться в Арбитражный суд Тверской области.

10.3. До передачи спора на разрешение суда Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течение 15 дней с момента получения.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:

| Заказчик: Департамент архитектуры и строительства Администрации г. Твери _____________ /_ ___А.В. Королёв «__» __________ 2010 г. |  | Застройщик _____________/____________ «__» __________ 2010 г. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С О Г Л А С О В А Н О (в части соответствия настоящего контракта условиям аукционной документации) Начальник управления муниципального заказа ___________________________ С.И. Михайлов «__» __________ 2010 г. |  |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту

№____ от «____» __________ 2010 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Заказчик: _____________ /_______________ «__» __________ 2010 г. | Застройщик _____________ /_______________ «__» __________ 2010 г. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№____ от «____» __________ 2010 г.

Расчет стоимости услуг Застройщика

тыс.руб.

| Наименование объекта | Стоимость работ по объекту |  |  |  | Норматив затрат на услуги застройщика % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В т.ч. |  |  |  |  |
|  |  | Подрядные работы Гр.2/(100+гр.5)*100 |  | Услуги Застройщика Гр.3*гр.5/100 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Заказчик: _____________ /_______________ «__» __________ 2010 г. |  |  | Застройщик _____________ /_______________ «__» __________ 2010 г. |  |  |  |

* Пункт включается в Контракт в случае необходимости.

* Пункт включается в Контракт в случае необходимости.

* Пункт включается в контракт в случае необходимости