Приложение

к постановлению администрации города

от 31 октября 2012  № 1684

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери

на 2012 – 2015 годы»

Тверь

2011 г.

- Паспорт

городской целевой программы

«Развитие и благоустройство Заволжского района

города Твери на 2012 – 2015 годы»

| № раздела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Наименование программы | Городская целевая программа «Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери на 2012 – 2015 годы» (далее – Программа) |
| II | Муниципальный заказчик (координатор) программы | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| III | Основной разработчик программы | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| IV | Цели и задачи программы | Целью Программы является создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Заволжского района. Основной задачей Программы является благоустройство территории района, направленное на улучшение внешнего облика района. |
| V | Сроки и этапы реализации программы | Срок действия Программы - 2012 – 2015 годы. |
| VI | Система программных мероприятий | Программа включает в себя комплекс мероприятий по следующим направлениям: - благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах); - благоустройство улиц и площадей района; - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий; - благоустройство братских захоронений и памятных мест; - проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию; - наружное оформление района; - введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п.ДРСУ-2; - ремонт автомобильных дорог местного значения. |
| VII | Ответственные исполнители программы | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| VIII | Объемы и источники финансирования | Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 55 000,0 тыс. руб., в том числе: - 15 000,0 тыс. руб. – 2012 год; - 15 000,0 тыс. руб. – 2013 год; - 12 500,0 тыс. руб. – 2014 год; - 12 500,0 тыс. руб. – 2015 год. Источник финансирования Программы – бюджет города Твери. |
| IX | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - благоустройство набережной А. Никитина (781,96 кв.м.); - благоустройство сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта (645,34 кв.м.); - реконструкция фонтанов в скверах: НИИ-2, на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта и устройство мобильного фонтанного оборудования в п. Сахарово (3 фонтана); - благоустройство Петербургского шоссе с реконструкцией прилегающих скверов (3500 кв.м.); - благоустройство ул. Горького с реконструкцией прилегающих скверов (5500 кв.м.); - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (9900 кв.м.); - благоустройство братских захоронений и памятных мест (3 объекта); - наружное оформление района; - введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п.ДРСУ-2; - ремонт автомобильных дорог местного значения (2,941 км). |
| X | Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее муниципальный заказчик - Администрация Заволжского района в городе Твери. Муниципальный заказчик Программы готовит и представляет отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 6 Программы. |

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Заволжский район города Твери расположен на левом берегу Волги, представляет собой район с развитой многоотраслевой экономикой и является самой крупной административной единицей города Твери.

Район занимает территорию около 68,8 кв. км с населением 138,3 тыс. человек (на 01.01.2011).

На территории Заволжского района расположено 10 крупных промышленных предприятий, 1855 объектов потребительского рынка и более 500 предприятий малого бизнеса, производящих более 40 % от общего объема  продукции, выпускаемой в городе Твери.

На территории района создана развитая социальная инфраструктура.

Система среднего школьного образования включает в себя 5 учреждений среднего и начального профессионального образования, 17 общеобразовательных школ, а также 32 дошкольных образовательных учреждения (из них 3 ведомственных).

Образовательный потенциал района представлен 2 государственными высшими учебными заведениями.

В Заволжском районе действует 7 учреждений культуры клубного типа, детская музыкальная школа (ДШИ №2), сохранена муниципальная библиотечная система.

Спортивная база района включает два стадиона, два физкультурно-оздоровительных комплекса с ледовыми площадками (построенных за счет средств федерального и областного бюджетов), 78 спортивных площадок, 70 спортивных залов, 50-метровый открытый плавательный бассейн.

Район имеет развитую инженерно-транспортную инфраструктуру: протяженность водопроводных сетей составляет 219,28 км, канализации – 149,64 км, дорожной сети – 169 км, линий электропередач – 259 км.

На территории района расположено 38 объектов озеленения (парки, скверы, зоны отдыха).

Для обеспечения отдыха и досуга, придания эстетического образа улицам, видовым местам района, как для жителей, так и для гостей города,  необходимо продолжить начатые  работы по благоустройству сквера на пересечении ул. Горького и Комсомольского проспекта, набережной А.Никитина, Петербургского шоссе, ул. Горького.

Для решения задачи по улучшению внешнего облика района в целом необходимо также охватить парки, скверы, расположенные на окраинах района.

- 2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей Заволжского района.

Основной задачей Программы является благоустройство территории района, направленное на улучшение внешнего облика района.

Срок реализации программы - 2012-2015 годы.

- 3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей программе.

Перечень мероприятий Программы в 2012 – 2015 годах предусматривает решение конкретных проблем района и включает следующие группы мероприятий:

- благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан  (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах);

- благоустройство улиц и площадей района;

- - ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий;

- благоустройство братских захоронений и памятных мест;

- проектно-сметные работы, заключение муниципальных контрактов (договоров) на осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию;

- наружное оформление района;

- введение в эксплуатацию насосной станции (скважины) в п. ДРСУ-2;

- ремонт автомобильных дорог местного значения.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет                 55 000 тыс. руб., в том числе:

- 15 000 тыс. руб. – 2012 год;

- 15 000 тыс. руб. – 2013 год;

- 12 500 тыс. руб. – 2014 год;

- 12 500 тыс. руб. – 2015 год.

Источник финансирования Программы – бюджет города Твери.

5. Механизм реализации целевой программ и координация реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют администрация Заволжского  района в городе Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на договорной основе (далее - Исполнители Программы).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Администрация Заволжского района в городе Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними контрактами (договорами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик - координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- при необходимости вносит изменения в Программу установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме для формирования сводного отчета;

- ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчётным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчёт о выполнении программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы  и объёмах финансирования Программы в установленной форме;

- ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение утвержденного плана - графика и контролирует его выполнение исполнителями, а также при необходимости вносит в него изменения;

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении плана-графика и направляет его в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

7. Оценка эффективности реализации целевой программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе показателей эффективности, представленных в графах 10, 11, 12. 13 перечня мероприятий Программы в соответствии с критериями эффективности и порядком проведения оценки эффективности реализации городских целевых программ, утвержденными постановлением администрации города Твери от 21.01.2011 № 30 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ».

Оценка эффективности реализации Программы и результативности ее мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели результатов Программы представлены в таблице 1.

Таблица 1

| №п/п | Наименование показателя | Значение показателей в 2009-2011 годах в рамках ГЦП (справочно) | Плановое значение показателей нарастающим итогом |  |  |  | Расчет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Удельный вес площади благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан в общей площади территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан по району | 2,4 % | 2,9 % | 3,7 % | 4,4 % | 5,5% | Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан / Общая площадь территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан |
| 2 | Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан | 8450 (кв.м.) | 9877,3 (кв.м.) | 12877,3 (кв.м.) | 15377,3 (кв.м.) | 18877,3 (кв.м.) | Площадь благоустроенных территорий для обеспечения отдыха и досуга граждан |

Глава администрации Заволжского района                                      В.Н. Калачин