ПАСПОРТ

муниципальной программы города Твери

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери |
| Соисполнители муниципальной программы | Департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери |
| Срок реализации муниципальной программы | 2021-2026 годы |
| Цели муниципальной программы | - повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери; - создание безопасных условий проживания граждан в существующем жилищном фонде. |
| Подпрограммы | Подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем». Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда». Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери». |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы к 2026 году: - 1479 жителей Твери улучшат жилищные условия; - обеспеченность населения жильем составит 28 кв. м/чел.; - доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери снизится до 0,6%; - коэффициент доступности жилья для населения на уровне 1,8 лет; - увеличение доли многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества дома, с целью восстановления прочностных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов с 36 до 84,7%; - ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования - 1374 тыс. кв.м. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 936 415,1 тысячи рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 421 911,0 тысячи рублей; подпрограмма 2 – 130 341,8 тысячи рублей; подпрограмма 3 – 384 162,3 тысячи рублей. В том числе по годам реализации: 2021 год – 164 102,6 тысячи рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 74 318,5 тысячи рублей; подпрограмма 2 – 23 390,3 тысячи рублей; подпрограмма 3 – 66 393,8 тысячи рублей. 2022 год – 147 262,5 тысячи рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 64 318,5 тысячи рублей; подпрограмма 2 – 19 390,3 тысяч рублей; подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей. 2023 год – 154 762,5 тысячи рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей; подпрограмма 2 – 20 390,3 тысячи рублей; подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей. 2024 год – 155 762,5 тысячи рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей; подпрограмма 2 – 21 390,3 тысячи рублей; подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей. 2025 год – 156 762,5 тысячи рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей; подпрограмма 2 – 22 390,3 тысячи рублей; подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей. 2026 год – 157 762,5 тысячи рублей, в том числе: подпрограмма 1 – 70 818,5 тысячи рублей; подпрограмма 2 – 23 390,3 тысячи рублей; подпрограмма 3 – 63 553,7 тысячи рублей. Источники финансирования муниципальной программы – средства бюджета города Твери и средства бюджета Тверской области. |

Раздел I

Общая характеристика

реализации муниципальной программы

Жилищная проблема - одна из наиболее важных социальных проблем как в Российской Федерации в целом, так и на территории города Твери, в частности.

При существующем уровне доходов и цен на жилье фактически улучшить свои жилищные условия может лишь малый процент населения города Твери. Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей города Твери неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Рост цен на жилые помещения на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения. Острота проблемы обусловлена низкой доступностью жилья. Как правило, отдельные категории граждан, а особенно малоимущие граждане, не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Основными причинами, сдерживающими рост объемов ввода жилья в эксплуатацию, являются ограниченные возможности бюджета города Твери по финансированию жилищного строительства.

Низкий уровень ввода жилья в эксплуатацию за счет бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми помещениями малоимущих граждан, проживающих на территории города Твери, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным жильем населения города Твери» на 2021 - 2026 годы (далее - муниципальная программа) разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития города Твери, предусматривающего реализацию демографической политики на территории города Твери, и нацелена на создание условий по обеспечению жителей города Твери доступным жильем.

Жилищная проблема является одной из наиболее актуальных социальных проблем и заключается в следующем:

- недостаточные объемы жилищного строительства;

- наличие большого количества многоквартирных домов, имеющих повышенный физический износ и признанных аварийными и подлежащими сносу.

Основными факторами, сдерживающими развитие жилищного строительства, в настоящее время остаются:

- высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке;

- вопросы территориального планирования и обеспечения города Твери градостроительной документацией;

- недостаток площадок под комплексное жилищное строительство;

- вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков для создания инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры;

- ресурсные ограничения строительного комплекса. Развитие строительного комплекса ограничивается: изношенностью производственных мощностей (50 - 70%); низкой конкурентоспособностью отечественных строительных материалов, используемых при строительстве жилья; недостаточным уровнем внедрения современных технологий строительства и производства строительных материалов.

Также одной из важнейших проблем в социально-экономическом развитии города Твери является проблема ликвидации аварийного жилищного фонда. Наличие аварийного жилищного фонда не только ухудшает внешний облик города и сдерживает развитие городской инфраструктуры, но и создает социальную напряженность, связанную с реальной угрозой безопасности граждан, проживающих в аварийных домах. Большинство граждан, проживающих в аварийных домах, не в состоянии самостоятельно приобрести новые квартиры.

Для решения данной проблемы требуется финансовая поддержка за счет средств местного бюджета и бюджета Тверской области.

Одной из острейших проблем является то, что в течение длительного времени ремонт жилищного фонда проводился в недостаточных объемах. В настоящее время капитальный ремонт многоквартирных домов, осуществляемый в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области на 2014 - 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 24.12.2013         № 690-пп, проводится в недостаточном объеме. Данная ситуация усугубляется тем, что на сегодняшний день техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, большая часть жилищного фонда требует проведения капитального ремонта.

Основные проблемы, оценка причин их возникновения, основные положительные тенденции и прогноз повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг раскрываются в подпрограммах данной муниципальной программы с учетом их специфики.

Перечень основных проблем:

а) наличие аварийного жилищного фонда;

б) недостаточное финансирование работ по сносу аварийный домов;

в) отсутствие финансирования строительства или покупки жилых помещений для очередников из бюджета города Твери;

г) недостаточное обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей города Твери;

д) недостаточное обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

е) высокий объем жилищного фонда, требующего капитального ремонта общего имущества или реконструкции;

ж) рост количества аварийных ситуаций в жилищном фонде;

з) несвоевременность проведения капитального ремонта жилых домов Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Тверской области;

и) содержание муниципального жилищного фонда, требующее значительных финансовых затрат.

Основные направления решения проблем, обозначенных в муниципальной программе:

а) снос аварийного жилья в целях освоения новых территорий для жилищного строительства, развития застроенных территорий с целью их более эффективного использования;

б) обеспечение жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов;

в) проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Твери;

г) оптимизация затрат на содержание муниципального жилищного фонда.

Раздел II

Цели муниципальной программы

Муниципальная программа направлена на достижение целей:

- повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери;

- создание безопасных условий проживания граждан в существующем жилищном фонде.

Показатели целей муниципальной программы:

а) цель 1 «Повышение доступности и комфортности жилья для населения города Твери».

Показатель 1 «Количество жителей города Твери, улучшивших жилищные условия»;

Показатель 2 «Обеспеченность населения жильем»;

Показатель 3 «Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери»;

Показатель 4 «Коэффициент доступности жилья для населения»;

Показатель 5 «Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования».

б) цель 2 «Создание безопасных условий проживания граждан в существующем жилищном фонде».

Показатель 1 «Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества дома, с целью восстановления прочностных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов».

Значения показателей целей муниципальной программы по годам ее реализации представлены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе.

Описание характеристик показателей целей муниципальной программы представлено в приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

Раздел III

Подпрограммы

Для достижения цели муниципальной программы в ее составе сформированы следующие подпрограммы:

а) подпрограмма 1 «Обеспечение населения доступным и комфортным жильем»;

б) подпрограмма 2 « Ликвидация аварийного жилищного фонда»;

в) подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных (жилых) домах города Твери».

3.1. Подпрограмма 1 «Обеспечение населения

доступным и комфортным жильем»

3.1.1. Задачи подпрограммы 1

В ходе реализации подпрограммы 1 предполагается решение следующих задач:

а) Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями».

Показатель 1 «Количество членов малоимущих многодетных семей, улучшивших жилищные условия»;

б) Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством».

Показатель 1 «Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений».

3.1.2. Мероприятия подпрограммы 1

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 1.01 «Обеспечение малоимущих многодетных семей жилыми помещениями путем строительства (приобретения), долевого участия в строительстве жилых помещений».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность»;

Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность»;

Показатель 3 «Количество постановлений о предоставлении жилья малоимущим многодетным семьям»;

Показатель 4 «Количество малоимущих многодетных семей, которым предоставлены жилые помещения по договорам социального найма».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

б) Мероприятие 1.02 «Обеспечение жилыми помещениями малоимущих многодетных семей путем предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения».

Показатель 1 «Количество выданных единовременных денежных выплат на приобретение жилых помещений малоимущим многодетным семьям»;

Показатель 2 «Количество малоимущих многодетных семей, получивших единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Приобретение, долевое участие в строительстве жилых помещений (за счет средств областного бюджета) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, приобретенных для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»;

Показатель 2 «Площадь жилых помещений, приобретенных (за счет средств областного бюджета) для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери; б) Административное мероприятия 2.02 «Предоставление по договорам найма жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лиц из их числа». Показатель 1 «Количество постановлений»; Показатель 2 «Количество заключенных договоров найма специализированных жилых помещений с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из их числа». Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»; в) Административное мероприятие 2.03 «Учет жилых помещений специализированного жилищного фонда для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа». Показатель 1 «Количество жилых помещений специализированного жилищного фонда на отчетную дату для детей-сирот детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»; Показатель 2 «Количество жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд за отчетный период для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»; Показатель 3 «Количество жилых помещений, исключенных из специализированного жилищного фонда за отчетный период для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом».

3.1.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств бюджета города Твери, средств федерального бюджета и средств областного бюджета Тверской области. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, составляет 421 911,0 тысячи рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 1, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 1:

- Таблица 1

| Задачи подпрограммы | По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей |  |  |  |  |  | Всего, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| Задача 1 «Создание условий для обеспечения граждан жилыми помещениями» | 10000,0 | 0,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 6500,0 | 36 000,0 |
| Задача 2 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | 64318,5 | 64318,5 | 64318,5 | 64318,5 | 64318,5 | 64318,5 | 385 911,0 |
| ВСЕГО | 74318,5 | 64318,5 | 70818,5 | 70818,5 | 70818,5 | 70818,5 | 421911,0 |

3.2. Подпрограмма 2 «Ликвидация аварийного жилищного фонда»

3.2.1. Задачи подпрограммы 2

Реализация подпрограммы 2 предполагает решение следующих задач:

а) Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда».

Показатель 1 «Количество переселенных жителей из аварийного жилищного фонда»;

Показатель 2 «Количество расселенных аварийных домов»;

Показатель 3 «Площадь расселенного аварийного жилищного фонда»;

Показатель 4 «Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

б) Задача 2 «Снос жилых аварийных многоквартирных домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции».

Показатель 1 «Доля аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, в общем количестве многоквартирных домов, расположенных на территории города Твери»;

Показатель 2 «Общая площадь аварийного жилищного фонда, снесенного в текущем году».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери. Участвует в реализации мероприятия департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

3.2.2. Мероприятия подпрограммы 2

- Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Административное мероприятие 1.01 «Подготовка постановления о расселении граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество постановлений о расселении граждан из аварийного жилищного фонда».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

б) Административное мероприятие 1.02 «Ведение сводного списка граждан, проживающих в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество зарегистрированных граждан в многоквартирных жилых домах, признанных аварийными».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

в) Административное мероприятие 1.03 «Заключение договоров социального найма с нанимателями жилых помещений расселяемых аварийных домов».

Показатель 1 «Количество заключенных договоров».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;

г) Мероприятие 1.04 «Определение размера возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, по которым проведена оценка».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

д) Мероприятие 1.05 «Предоставление возмещения за земельные участки, изымаемые для муниципальных нужд, включая стоимость жилого помещения и размер убытков, причиняемых изъятием имущества для муниципальных нужд, за счет средств бюджета города Твери».

Показатель 1 «Количество заключенных соглашений с гражданами (из числа собственников жилых помещений)»;

Показатель 2 «Количество собственников, получивших возмещение»;

Показатель 3 «Количество переселенных собственников и членов их семей».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

е) Административное мероприятие 1.06 «Подготовка проекта решения Тверской городской Думы о списании с бухгалтерского учета домов, признанных аварийными».

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, исключенных из реестра муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери;

ж) Административное мероприятие 1.07 «Подготовка проекта постановления об изъятии земельного участка».

Показатель 1 «Количество постановлений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Снос аварийных многоквартирных жилых домов».

Показатель 1 «Количество снесенных многоквартирных жилых домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

б) Административное мероприятие 2.02 «Проведение аукционов по продаже земельных участков, на которых ранее располагались многоквартирные дома, признанные аварийными и подлежащими сносу».

Показатель 1 «Количество проведенных аукционов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери.

Значения показателей мероприятий подпрограммы по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении 1 к муниципальной программе. Характеристика и методика расчета показателей мероприятий подпрограммы приведены в приложении 2 к муниципальной программе.

Механизм предоставления бюджетных ассигнований для выполнения мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с правовыми актами органов местного самоуправления города Твери.

3.2.3. Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, составляет 130 341,8 тысячи рублей.

Снос жилых аварийных многоквартирных домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, по годам реализации 2021-2026 годов муниципальной программы:

2021 - ул. Брагина, 49, ул. Брагина, д. 28, ул. Жореса, д.23, ул. Прядильная, д. 4, ул. Прядильная, д. 4/10, ул. Спортивная, д. 1/7.

2022 - пос. Лоцманенко, д 14, ул. Планировочная, 17.

2023 - ул. Благоева, 25, ул. Железнодорожников, д.47, к.1, ул. Мичурина, д. 24/30.

2024 - 1-ый переулок, д.3 пос. Элеватор, 2-е городское Торфопредприятие, д.9, 3-й пер. д.3 пос. Элеватор, пос. Керамический завод, д. 3.

2025-пос. Лоцманенко, д. 9а, ул. 1-я Поселковая, 8А, ул. 1-я Поселковая, д.8, ул. 3-я Пухальского, д. 3/19, ул.Пржевальского, д.66 , к.1.

2026-Волоколамское ш., д.39, пос. Лоцманенко, д.17, пос. Сахарово, ул. Полевая, д. 2, Спортивная,1, Серебряковская пристань, 12, 3-я Волоколамская 4.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 2, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 2:

- Таблица 2

| Задачи подпрограммы | По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей |  |  |  |  |  | Всего, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| Задача 1 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 17390,3 | 17390,3 | 17390,3 | 17390,3 | 17390,3 | 17390,3 | 104341,8 |
| Задача 2 «Снос жилых аварийных многоквартирных домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции» | 6000,0 | 2000,0 | 3000,0 | 4000,0 | 5000,0 | 6000,0 | 26000,0 |
| ВСЕГО | 23390,3 | 19390,3 | 20390,3 | 21390,3 | 22390,3 | 23390,3 | 130341,8 |

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасных и комфортных

условий проживания граждан в многоквартирных

(жилых) домах города Твери»

3.3.1. Задачи подпрограммы 3

В ходе реализации подпрограммы 3 планируется решение следующих задач:

а) Задача 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда».

Показатель 1 «Доля муниципального жилищного фонда»;

Показатель 2 «Доля жилых домов, находящихся в муниципальной   собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области»;

б) Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом».

Показатель 1 «Количество обслуживаемого жилищного фонда».

3.3.2. Система мероприятий подпрограммы 3

1. Решение задачи 1 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 1.01 «Возмещение взносов на капитальный ремонт в доле муниципального собственника».

Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

б) Мероприятие 1.02 «Содержание муниципального жилищного фонда».

Показатель 1 «Количество отремонтированных жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности»;

Показатель 2 «Количество замененных газовых плит в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности»;

Показатель 3 «Количество замененных приборов учета коммунальных ресурсов в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;

в) Мероприятие 1.03 «Техническое обследование многоквартирных (жилых) домов и жилых помещений с целью определения физического износа конструктивных элементов и инженерных коммуникаций, принятие решения о видах ремонта и целесообразности его проведения».

Показатель 1 «Количество проведенных технических обследований многоквартирных жилых домов».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

г) Мероприятие 1.04 «Возмещение разницы от установленного Администрацией города Твери  размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда и размера платы, установленного договором управления многоквартирным домом».

Показатель 1 «Площадь жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в многоквартирных жилых домах, где общим собранием собственников жилья установлен размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей в размере большем, чем постановлением Администрации города Твери».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

д) Мероприятие 1.05 «Предоставление субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат в связи с проведением работ капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций на многоквартирных жилых домах города Твери, часть помещений в которых находится в муниципальной собственности».

Показатель 1 «Количество многоквартирных жилых домов, на которых проведены работы капитального характера по ликвидации аварий и (или) устранению аварийных ситуаций».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

е) Мероприятие 1.06 «Капитальный ремонт жилых домов, находящихся в муниципальной собственности и не включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории Тверской области».

Показатель 1 «Количество жилых домов, находящихся в муниципальной собственности, на которых проведен капитальный ремонт».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

ж) Административное мероприятие 1.07 «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области в рамках реализации закона Тверской области от 28.06.2013 № 43-ЗО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тверской области».

Показатель 1 «Количество утвержденных краткосрочных муниципальных планов реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования города Твери».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери;

з) Мероприятие 1.08 «Предоставление субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда».

Показатель 1 «Площадь незаселенных муниципальных жилых помещений».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери.

2. Решение задачи 2 осуществляется посредством выполнения следующих мероприятий:

а) Мероприятие 2.01 «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом».

Показатель 1 «Количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;

б) Административное мероприятие 2.02 «Ведение реестра должников в муниципальном жилом фонде».

Показатель 1 «Количество должников».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом»;

в) Административное мероприятие 2.03 «Работа с обращениями граждан».

Показатель 1 «Количество обратившихся граждан».

Исполнителем данного мероприятия является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери при участии муниципального казенного учреждения города Твери «Управление муниципальным жилищным фондом».

3.3.3 Объем финансовых ресурсов, необходимый

для реализации подпрограммы 3

Финансирование подпрограммы 3 осуществляется за счет средств бюджета города Твери. Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, составляет 384 162,3 тысячи рублей за счет бюджета города Твери.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы 3, по годам реализации муниципальной программы в разрезе задач приведен в таблице 3:

- Таблица 3

| Задачи подпрограммы | По годам реализации муниципальной программы, тысяч рублей |  |  |  |  |  | Всего, тысяч рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  |
| Задача 1 «Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда» | 50962,2 | 48122,1 | 48122,1 | 48122,1 | 48122,1 | 48122,1 | 291 572,7 |
| Задача 2 «Управление муниципальным жилищным фондом» | 15431,6 | 15431,6 | 15431,6 | 15431,6 | 15431,6 | 15431,6 | 92 589,6 |
| ВСЕГО | 66393,8 | 63553,7 | 63553,7 | 63553,7 | 63553,7 | 63553,7 | 384 162,3 |

Раздел IV

Механизм управления и мониторинга реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

4.1. Управление реализацией муниципальной программы

4.1.1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основании ежегодных планов реализации муниципальной программы.

Ежегодный план реализации муниципальной программы (далее - План) предусматривает распределение обязанностей между исполнителями муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежегодно в срок до 1 февраля представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах предложения для включения в План в соответствии с требованиями пункта 4.4 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Твери, утвержденного постановлением Администрации города Твери от 30.12.2015 № 2542 (далее - Порядок).

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта осуществляет разработку годового Плана с учетом предложений соисполнителей и обеспечивает его утверждение распоряжением Администрации города Твери.

Структурные подразделения, являющиеся исполнителями муниципальной программы, обеспечивают своевременное и полное выполнение мероприятий муниципальной программы в соответствии с Планом.

Ответственный исполнитель муниципальной программы при необходимости готовит изменения в План.

4.1.2. Исполнители муниципальной программы:

1) обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по мероприятиям муниципальной программы и ее представление муниципальному казенному учреждению «Центр организации торгов»;

2) готовят и согласовывают с муниципальным казенным учреждением «Центр организации торгов» материалы для проведения процедур по определению организаций, ответственных за исполнение работ по мероприятиям муниципальной программы;

3) осуществляют закупки работ (услуг) с целью определения ответственных за выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям муниципальной программы в соответствии с действующим законодательством;

4) заключают с организациями, ответственными за выполнение работ (оказание услуг), контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям муниципальной программы;

5) обеспечивают надлежащее осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами (оказанными услугами);

6) принимают выполненные подрядными организациями (исполнителями) работы (оказанные услуги);

7) утверждают акты выполненных работ (оказанных услуг);

8) представляют департаменту финансов администрации города Твери:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ (оказание услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы;

- сметы стоимости выполняемых работ (оказание услуг) и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ (оказанных услуг);

- акты выполненных работ (оказанных услуг) по реализации мероприятий муниципальной программы.

4.1.3. Действия организаций, ответственных за выполнение работ (оказание услуг) по мероприятиям муниципальной программы, регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ (оказание услуг).

4.1.4. Финансирование муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери на очередной финансовый год и плановый период.

4.1.5. Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы.

4.1.6. В ходе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель ежегодно уточняет целевые показатели, мероприятия и состав соисполнителей с учетом выделяемых финансовых средств.

4.1.7. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет первый заместитель (заместитель) Главы Администрации города Твери, курирующий структурное подразделение Администрации города Твери, являющееся ответственным исполнителем муниципальной программы.

4.2. Мониторинг реализации муниципальной программы

4.2.1. Мониторинг реализации муниципальной программы в течение всего периода ее реализации осуществляет ответственный исполнитель с использованием информации, предоставляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Мониторинг реализации муниципальной программы предусматривает:

1) формирование ежемесячной отчетности об исполнении Плана;

2) формирование отчета о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года;

3) формирование и согласование отчетности о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год.

Сформированная в соответствии с требованиями Порядка отчетность направляется ответственным исполнителем муниципальной программы в департамент экономического развития администрации города Твери.

4.2.2. В рамках мониторинга реализации муниципальной программы:

4.2.2.1. Соисполнители муниципальной программы в рамках компетенции ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю в печатной и электронной формах отчет о выполнении Плана.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет в департамент экономического развития администрации города Твери отчет о выполнении Плана в печатном и электронном виде по форме, определяемой департаментом экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.2. Соисполнители и участники муниципальной программы по итогам 6 и 9 месяцев текущего года в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий программы, закрепленных за участниками.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует квартальный отчет о реализации муниципальной программы за 6 и 9 месяцев текущего года с использованием отчетной информации, представляемой соисполнителями и участниками муниципальной программы, по форме согласно приложению 8 к Порядку;

2) в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет квартальный отчет о реализации муниципальной программы (за 6 и 9 месяцев текущего года) в департамент экономического развития администрации города Твери.

4.2.2.3. Соисполнители муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представляют ответственному исполнителю для обобщения и анализа отчетную информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы, закрепленных за соисполнителями, и пояснительную записку в соответствии с требованиями Порядка.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

1) формирует отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год по форме согласно приложению 8 к Порядку;

2) в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляет отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год на экспертизу в департамент экономического развития администрации города Твери и в департамент финансов администрации города Твери;

3) в срок до 5 марта года, следующего за отчетным, дорабатывает с учетом полученных замечаний и представляет доработанный отчет о реализации муниципальной программы за отчетный финансовый год в электронном виде и на бумажном носителе в департамент экономического развития администрации города Твери.

4.3. Внесение изменений в муниципальную программу

4.3.1. Внесение изменений в муниципальную программу в процессе ее реализации осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 4.34 Порядка.

4.3.2. Соисполнители муниципальной программы в случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу направляют ответственному исполнителю муниципальной программы:

- предложения о внесении изменений в муниципальную программу;

- финансово-экономическое обоснование предложений по внесению изменений в муниципальную программу.

Финансово-экономическое обоснование должно содержать расчеты расходов по каждому мероприятию подпрограммы, в которое вносятся изменения или которое включается в муниципальную программу вновь.

4.3.3. Ответственный исполнитель муниципальной программы готовит проект постановления Администрации города Твери о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на согласование и утверждение в установленном порядке.

4.3.4. Внесение изменений в муниципальную программу отражается в проекте решения Тверской городской Думы о внесении изменений в бюджет города Твери в соответствии с действующим бюджетным законодательством.

4.3.5. Ответственный исполнитель обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу в целях приведения ее в соответствие с решением Тверской городской Думы о бюджете города Твери не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Раздел V

Эффективность реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери ежегодно в соответствии с Порядком.

При этом оценка результативности программных мероприятий производится путем сравнения текущих фактических показателей с их целевыми значениями. При необходимости значения целевых показателей уточняются.

Плановые показатели основных результатов муниципальной программы представлены в таблице 4:

- Таблица 4

| № п/п | Наименование показателя | По годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. | Количество жителей Твери, улучшивших жилищные условия, чел. | 114 | 153 | 312 | 203 | 274 | 394 |
| 2. | Обеспеченность населения жильем, кв. м/чел. | 27,2 | 27,3 | 27,5 | 27,6 | 27,8 | 28,0 |
| 3. | Доля ветхого и аварийного жилья в жилищном фонде города Твери, % | 0,62 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,60 |
| 4. | Коэффициент доступности жилья для населения, лет | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 5. | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.м | 220 | 224 | 229 | 231 | 235 | 235 |
| 6. | Доля многоквартирных жилых домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, с целью восстановления прочностных характеристик конструктивных элементов многоквартирных домов расположенных на территории города Твери, % | 36 | 50 | 64 | 78 | 84,7 | 84,7 |

Раздел VI

Сроки реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы рассчитана на период 2021 - 2026 годов и не предусматривает деления на этапы.

Раздел VII

Анализ рисков реализации муниципальной программы

и меры по управлению рисками

Реализация муниципальной программы сопряжена, прежде всего, с организационными, финансовыми, социальными и непредвиденными рисками. Все риски можно разделить на внешние и внутренние.

К внутренним рискам реализации муниципальной программы относятся:

1. Технологические риски. Связаны с высоким уровнем изношенности объектов коммунального хозяйства, что влечет за собой повышенный расход ресурсов;

2. Информационные риски. Этот вид риска выражается в неполноте и неточности информации о динамике изменения показателей, финансовом положении строительных и жилищно-коммунальных предприятий, объемах и качестве оказанных услуг;

3. Социальные риски. Характеризуются высоким уровнем тарифов, неудовлетворительным качеством услуг, а также низкими доходами граждан.

Для снижения определенной доли внутренних рисков планируется:

- проведение круглых столов, совещаний, семинаров по разъяснению вопросов, связанных с проведением реформ в отрасли;

- информационно-пропагандистское сопровождение реформы жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:

а) изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и органами местного самоуправления муниципальных образований;

б) изменение федерального и регионального законодательства в части финансирования программных мероприятий;

в) ухудшение экономической ситуации в стране и регионе и, как следствие, недостаточность объемов финансирования муниципальной программы;

г) возможность отклонения в достижении запланированных показателей задач подпрограмм и целей муниципальной программы из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий подпрограмм на ситуацию.

В целях минимизации внешних рисков при реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы:

а) определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы;

б) регулярно проводит мониторинг реализации муниципальной программы;

в) обеспечивает своевременность внесения изменений в муниципальную программу в части изменения (дополнения), исключения мероприятий подпрограмм и их показателей, подпрограмм, задач подпрограмм и их показателей, целей муниципальной программы и их показателей на текущий финансовый год или на оставшийся срок реализации муниципальной программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери на основе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Начальник департамента

жилищно-коммунального хозяйства,

жилищной политики и строительства

администрации города Твери						   	  В.Д.Якубенок