ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» _марта_ 2010 года                                                                             №_697_

г. Тверь

О внесении изменений в городскую целевую программу

«Развитие сетей наружного освещения города Твери

на  2009 - 2011 годы», утвержденную решением

Тверской городской  Думы от  29.12.2008 N 73 (204)

В соответствии со статьей 42 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 25.09.2009 N 188 (228), и решением Тверской городской Думы от 18.12.2009 N 288 (328) «О бюджете города Твери на 2010 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в городскую целевую программу «Развитие сетей наружного освещения города Твери на 2009 - 2011 годы» (далее - Программа), утвержденную решением Тверской городской Думы от 29.12.2008 N 73 (204) «Об утверждении городской целевой программы «Развитие сетей наружного освещения города Твери на 2009 - 2011 годы», следующие изменения:

2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Кудряшова О.Б.

Главы администрации города Твери                                             В.Б.Толоко

- Приложение

к постановлению Главы администрации

города Твери

от «30»_марта_ 2010 г. N _697_

Приложение

к городской целевой программе

«Развитие сетей наружного освещения

города Твери на 2009 - 2011 годы»

Перечень

мероприятий городской целевой программы

«Развитие сетей наружного освещения города Твери

на 2009 - 2011 годы»

тыс. руб.

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования из бюджета города |  |  |  | Ожидаемый эффект | Бюджетополу- чатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1. | Реконструкция воздушной линии наружного освещения по ул. Володарского | 1000,0 | 1000,0 | - | - | Замена опор - 22 шт.; замена светильников - 25 шт.; замена провода – 1200 м | Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации города |
|  | Изготовление проектной документации | 100,0 | 100,0 | - | - |  |  |
| 2. | Реконструкция воздушной линии наружного освещения по ул. Тельмана и ул. Кольцевая | 1820,0 | 1820,0 | - | - | Замена опор - 40 шт.; замена светильников - 49 шт.; замена провода – 2200 м |  |
|  | Изготовление проектной документации | 200,0 | 200,0 | - | - |  |  |
| 3. | Реконструкция воздушной линии наружного освещения по ул. Ломоносова, в том числе технадзор | 1889,0 | - | 1889,0 | - | Установка ж/б опор - 45 шт.; установка светильников - 45 шт.; монтаж провода – 2000 м |  |
|  | Изготовление проектной документации | 261,0 | - | 261,0 | - |  |  |
| 4. | Реконструкция воздушной линии наружного освещения по Тверскому пр-ту | 2000,0 | - | - | 2000,0 | Замена светильников - 61 шт.; замена провода – 2300 м; замена шкафов наружного освещения - 4 шт. |  |
|  | Изготовление проектной документации | 150,0 | - | - | 150,0 |  |  |
| 5. | Реконструкция воздушной линии наружного освещения по ул. Горького | 4000,0 | - | - | 4000,0 | Замена светильников - 171 шт.; замена провода – 3000 м; замена шкафов наружного освещения - 5 шт. |  |
|  | Изготовление проектной документации | 250,0 | - | - | 250,0 |  |  |
|  | ИТОГО | 11670,0 | 3120,0 | 2150,0 | 6400,0 |  |  |

Начальник департамента ЖКХ                                                                   О.В.Николаевский