Приложение 1

к постановлению Администрации города Твери

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2021 № \_\_\_\_

«6.4. Реализация мероприятий по благоустройству

общественных и дворовых территорий

Реализация мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий города Твери осуществляется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», включенного в национальный проект «Жилье и городская среда» и в соответствии с законодательством Российской Федерации, действующими нормативными правовыми актами по вопросам социально-экономического развития Тверской области и города Твери.

Исполнители вышеуказанных мероприятий являются уполномоченным органом для осуществления взаимодействия с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области.

Исполнители мероприятий:

1) обеспечивают контроль за соблюдением условий софинансирования в соответствии с соглашениями, заключенными с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области и своевременное представление документов, подтверждающих выполнение работ, их оплату.

2) направляют [заявку](consultantplus://offline/ref=670220348F45A82BA3379B66975E6F1ED78FC403DB8836C099EC9E3BA7E0847D1302EAF7DDE6A936A750AEA4238FAE76CE91D1B2BF740835BC9C7E107Fc1O) на предоставление из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области;

2) осуществляют реализацию мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий города Твери в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=0E54136B9EE660C47C0A89B49C0906F8A1663CBCDCE1CE1E3E1B2D77C1BBDCC76070FA4656DBDD62F7673F3B056D0E19B025AEFE429E983D6B50AAqAh0N) предоставления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 58-пп «О государственной программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика Тверской области» на 2020 - 2025 годы»;

3) обеспечивают размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации проектов благоустройства дворовых территорий, общественных территорий на территории города Твери в рамках федерального проекта с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

4) представляют [отчеты](consultantplus://offline/ref=3692D338C44ACCAF454543543E3C396BA5F754FC33326CB48A1FCF497FDB34F154CF8AFE98271A9B2F1063B6BA33E3AAF7C9428C336D89E5BE845CE8zDd7O) об исполнении условий предоставления вышеуказанной субсидии, а также документы и информацию соответствующим исполнительным органам государственной власти Тверской области и внесение изменений в соответствующие информационные системы

Условием проведения мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах, включенный в муниципальную программу, формируется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F0AC89AFA9A68C0FA61208D688D4D7FB10D81BB0E969353B172E8F37239E3F208709E5108F18DE0D4FBDCDF030348A9C9E3ZFsFK) представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественных территорий в муниципальную программу, утвержденным Постановлением Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 по 2024 годы», представлен в [приложении 3](consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F0AC89AFA9A68C0FA6120856D884F73BC508BB3579A9154BE2DFFF43B35E2F40D71945857F498F18CF4D7C81D0055B5CBE1FCZBs5K) к муниципальной программе.

К общественным территориям, нуждающимся в благоустройстве, относятся общественные территории, физическое состояние и уровень благоустройства которых не соответствует правилам благоустройства.

Физическое состояние общественных территорий и отдельных элементов благоустройства определяется по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с [порядком](consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F0AC89AFA9A68C0FA6120856D884F73BC508BB3579A9154BE2DFFF43B35E2F401759E5357F498F18CF4D7C81D0055B5CBE1FCZBs5K) инвентаризации дворовых территорий и общественных территорий города Твери (далее - Порядок инвентаризации), представленным в приложении 10 к муниципальной программе.

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F0AC89AFA9A68C0FA6120856D884F73BC508BB3579A9154BE2DFFF43B35E2F40D709B5E57F498F18CF4D7C81D0055B5CBE1FCZBs5K) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 - 2024 годах, включенных в муниципальную программу, представлен в приложении 4 к муниципальной программе.

Формирование перечня дворовых территорий МКД, подлежащих включению в муниципальную программу (далее - Перечень), осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F0AC89AFA9A68C0FA61208D688D4D7FB10D81BB0E969353B172E8F37239E3F20874945108F18DE0D4FBDCDF030348A9C9E3ZFsFK) представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу, утвержденным Постановлением Администрации города Твери от 19.10.2017 № 1383 «О реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Твери в период с 2018 по 2024 годы».

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F0AC89AFA9A68C0FA6120856D884F73BC508BB3579A9154BE2DFFF43B35E2F401759E5357F498F18CF4D7C81D0055B5CBE1FCZBs5K) инвентаризации, представленным в приложении 10 к муниципальной программе.

Процесс подготовки и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в Перечень, регулируется порядком разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу. [Порядок](consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F0AC89AFA9A68C0FA6120856D884F73BC508BB3579A9154BE2DFFF43B35E2F40076945857F498F18CF4D7C81D0055B5CBE1FCZBs5K) разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

Финансовое участие жителей в реализации дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории осуществляется в соответствии [Порядком](consultantplus://offline/ref=DF79C0CEEE536728102F0AC89AFA9A68C0FA6120856D884F73BC508BB3579A9154BE2DFFF43B35E2F400719C5857F498F18CF4D7C81D0055B5CBE1FCZBs5K) аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий города Твери, установленным в приложении 6 к муниципальной программе.

До начала проведения инвентаризации осуществляется предварительное заполнение паспортов благоустройства дворовых территорий и общественных территорий.

При реализации программы Администрации города Твери имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству, территории, расположенные вблизи МКД, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, дворовые территории, собственники помещений МКД которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения общественной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

В отношении дворовых территорий, на которых планируются работы по благоустройству, обеспечивается проведение работ по образованию земельных участков в целях софинансирования из средств бюджета Тверской области.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальной программы – 1 апреля года предоставления субсидии, за исключением:

* случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;
* случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;
* случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии).

Одним из важных критериев формирования и реализации муниципальной программы является обеспечение вовлечения граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу.

Основными принципами и подходами организации общественного участия граждан, организаций в обсуждении проекта муниципальной программы являются:

- применение всех форм участия граждан, организаций, направленных на наиболее полное включение всех заинтересованных сторон, на выявление их истинных интересов и ценностей, на достижение согласия по целям и планам реализации проектов по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий;

- открытое обсуждение общественных территорий, подлежащих благоустройству, проектов благоустройства указанных территорий с учетом мнения жителей города Твери;

- привлечение к общественному обсуждению как нынешних пользователей общественного пространства, так и потенциальных пользователей, которые также являются частью целевой аудитории;

- вовлечение школьников и студентов в процесс обсуждения в целях формирования положительного отношения молодежи к собственному муниципальному образованию;

- разработка и использование унифицированных форм, по которым заинтересованные лица (граждане, организации) представляют соответствующие предложения;

- выбор для проведения общественных обсуждений хорошо известных общественных и культурных центров (домов культуры, школ, молодежных и культурных центров), находящихся в зоне хорошей транспортной доступности, расположенных по соседству с объектом проектирования (общественных территорий).

Информирование граждан осуществляется через проведение информационно-разъяснительных мероприятий, размещение материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведение конкурсов и т.п.».

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=DA1C0230FB10983C548809919D9576B21632D1705FD0C423CC5FBD4B59588A4FB8A828C186734185AC367BDF18AEC5E15DE376B4EF3FD8397DA0DDA9D3z0L) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9 к муниципальной программе.

Адресный [перечень](consultantplus://offline/ref=DA1C0230FB10983C548809919D9576B21632D1705FD0C423CC5FBD4B59588A4FB8A828C186734185AC3678D010AEC5E15DE376B4EF3FD8397DA0DDA9D3z0L) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9.1 к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9.2 к муниципальной программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках реализации программы по поддержке местных инициатив, включенный в муниципальную программу, представлен в приложении 9.3 к муниципальной программе.».

И.о. начальника департамента дорожного

хозяйства, благоустройства и транспорта

администрации города Твери Д.А. Афонин