# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «21» июня 2011 г.                                                                        № 1037

г. Тверь

О внесении изменений в муниципальную адресную программу по проведению

капитального ремонта многоквартирных домов города Твери

на 2010-2011 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.11.2010 № 2565 (в редакции постановлений администрации города Твери от 03.05.2011 № 696, от 30.05.2011 № 869)

- В связи с отсутствием технической возможности установки коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов в многоквартирном доме по адресу: пос. Лоцманенко, д. 20, и отказом ТСЖ «Лоцманенко, 20» от участия в муниципальной адресной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Твери на 2010-2011 годы, утвержденной постановлением администрации города Твери от 29.11.2010 № 2565, руководствуясь Уставом города Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов города Твери на 2010-2011 годы, утвержденную постановлением администрации города Твери от 29.11.2010 № 2565, (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы» таблицы паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общая стоимость выполнения Программы составляет 16 726,7468 тыс. руб., из них за счет средств:

- субсидий из областного бюджета – 8 363,3734 тыс. руб.;

- субсидий за счет средств бюджета города Твери – 6 690,6987 тыс. руб.;

- взносов товарищества собственников жилья – 1 672,6747 тыс. руб.».

1.2. Таблицу 1 «Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов при реализации Программы» в разделе IV Программы изложить в следующей редакции:

«

| № п/п | Наименование муниципального образования - участника Программы | Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средства областного и местных бюджетов |  |  | Средства ТСЖ | Всего из всех источников |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | областного бюджета | местных бюджетов |  |  |
| 1. | город Тверь | 15 054,0721 | 8 363,3734 | 6 690,6987 | 1 672,6747 | 16 726,7468 |
|  | Всего | 15 054,0721 | 8 363,3734 | 6 690,6987 | 1 672,6747 | 16 726,7468 |

»

1.3. В абзаце 3 раздела IV Программы  цифры «15 113,4720 тыс. руб.» заменить цифрами «15 054,0721 тыс. руб.».

1.4. В абзаце 4 раздела IV Программы цифры «1 679,2752 тыс. руб.» заменить цифрами «1 672,6747 тыс. руб.».

1.5. Раздел 2 «Объем финансирования проведения капитального ремонта таблицы 2 «Планируемые показатели выполнения Программы в городе Твери» раздела VII Программы изложить в следующей редакции:

«

| - 2. Объем финансирования проведения капитального ремонта: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 2.1. Всего, в том числе: | - тыс. руб. | - 16 726,7468 |
| - 2.2. за счет областного бюджета | - тыс. руб. | - 8 363,3734 |
| - 2.3. за счет средств бюджета города Твери | - тыс. руб. | - 6 690,6987 |
| - 2.4. за счет средств ТСЖ | - тыс. руб. | - 1 672,6747 |

»

1.6. Приложение к Программе изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Твери, начальника департамента ЖКХ Шумского А.С.

5. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери в срок до 1 июля 2011 года представить отчет об исполнении настоящего постановления.

Глава администрации города Твери                                      		В.Б. Толоко

Приложение к постановлению администрации города Твери

от «21» июня 2011 г. № 1037

«Приложение к Программе проведения капитального ремонта

многоквартирных домов города Твери на 2010-2011 годы»

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Год |  | Группа капитальности |  | Площадь помещений, кв. м |  |  |  |  | Планируемый перечень работ по капитальному ремонту |  | Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. |  |  | Предельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. м. общей площади |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | последнего комплексного капитального ремонта |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений | в том числе жилых |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  | средства областного бюджета Тверской области | предусмотренное в местном бюджете долевое финансирование |  | ТСЖ | в том числе доля муниципального собственника | в том числе доля частного собственника |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  |  | 10. | 11. | 12. | 13. |  | 14. | 15. |  |  | 16. |  |  | 17. |
| 1. | пос. Химинститута, д. 54 | 1988 |  | 1 | 6082,50 |  | 6082,50 |  | 615,90 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 387,00000 | 193,50000 | 154,80000 | 38,70000 |  | 3,91867 | 34,78133 |  |  | 0,064 |  |  | 3,980 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  |  | 10. | 11. | 12. | 13. |  | 14. | 15. |  |  | 16. |  |  | 17. |
| 2. | пос. Химинститута, д. 23 | 1975 |  | 1 | 3036,80 |  | 3036,80 |  | 289,80 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 205,00000 | 102,50000 | 82,00000 | 20,50000 |  | 1,95630 | 18,5437 |  |  | 0,068 |  |  | 3,980 |
| 3. | пос. Химинститута, д. 47 | 1981 |  | 1 | 9804,60 |  | 9804,60 |  | 0,00 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов. Замена лифтового оборудования. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 8000,10000 | 4 000,05000 | 3 200,04000 | 800,01000 |  | 0,00000 | 800,01000 |  |  | 0,816 |  |  | 3,980 |
| 4. | б-р Шмидта, д. 40 | 1986 |  | 1 | 5838,00 |  | 5838,00 |  | 804,40 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов. Замена розлива ГВС и ХВС. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 910,00000 | 455,00000 | 364,00000 | 91,00000 |  | 12,53861 | 78,46139 |  |  | 0,156 |  |  | 3,980 |
| 5. | Комсомольский пр-т, д. 19 | 1988 |  | 1 | 15341,00 |  | 15341,00 |  | 2846,10 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов, реконструкция теплового узла, ремонт розлива ХВС, ГВС |  |  | 1 400, 00000 | 700,00000 | 560,00000 | 140,00000 |  | 25,97314 | 114,02686 |  |  | 0,091 |  |  | 3,980 |
| 6. | 2-1 пер. Красной Слободы, д. 5 | 1993 |  | 1 | 9164,00 |  | 9164,00 |  | 68,00 |  | Ремонт лифтового оборудования. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 306,87108 | 153,43554 | 122,74843 | 30,68711 |  | 0,22771 | 30,4594 |  |  | 0,033 |  |  | 3,980 |
| 7. | ул. Бобкова, д. 40 | 1992 |  | 1 | 7792,00 |  | 7792,00 |  | 1138,00 |  | ремонт лифтового оборудования. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 750,54663 | 375,27332 | 300,21865 | 75,05466 |  | 10,96153 | 64,09313 |  |  | 0,096 |  |  | 3,980 |
| 8. | Мигаловская наб., д. 8 | 1992 |  | 1 | 3864,00 |  | 3864,00 |  | 327,00 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов. Ремонт лифтового оборудования. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 359,33538 | 179,66769 | 143,73415 | 35,93354 |  | 3,04096 | 32,89258 |  |  | 0,093 |  |  | 3,980 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |  | 7. |  | 8. |  | 9. |  |  | 10. | 11. | 12. | 13. |  | 14. | 15. |  |  | 16. |  |  | 17. |
| 9. | Комсомольский пр-т, д. 10, корп. 1 | 2000 |  | 1 | 1792,70 |  | 1792,70 |  | 0,00 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов |  |  | 132,00000 | 66,00000 | 52,80000 | 13,20000 |  | 0,00000 | 13,20000 |  |  | 0,074 |  |  | 3,980 |
| 10. | Комсомольский пр-т, д. 14 | 2000 |  | 1 | 7023,30 |  | 7023,30 |  | 0,00 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 132,00000 | 66,00000 | 52,80000 | 13,20000 |  | 0,00000 | 13,20000 |  |  | 0,019 |  |  | 3,980 |
| 11. | ул. Бобкова, д. 27 | 1988 |  | 1 | 4357,80 |  | 4357,80 |  | 483,50 |  | Установка приборов учета потребления ресурсов. Замена лифтового оборудования. Замена Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 3 450,00000 | 1 725,00000 | 1 380,00000 | 345,00000 |  | 38,27792 | 306,72208 |  |  | 0,79 |  |  | 3,980 |
| 12. | ул. Орджоникидзе, д. 49, корп. 7 | 1995 |  | 1 | 3692,10 |  | 3692,10 |  | 0,00 |  | ремонт лифтового оборудования. Разработка ПСД, проведение технического надзора |  |  | 693,89363 | 346,94682 | 277,55745 | 69,38936 |  | 0,00000 | 69,38936 |  |  | 0,19 |  |  | 3,980 |
|  |  |  |  |  | 77788,20 |  | 77788,20 |  | 6572,70 |  |  |  |  | 16726,7468 | 8363,3734 | 6690,6987 | 1672,6747 |  | 96,89484 | 1575,7799 |  |  | 0,21 |  |  | 3,980 |
| Всего МКД по муниципальному образованию Тверской области – город Тверь, на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 12 |  |  |  |  | Всего площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 77788,20 кв. м. |  |  |  |  |  | Всего объем финансирования капитального ремонта по муниципальному образованию Тверской области – город Тверь: 16726,7468 тыс. руб., в том числе, за счет средств областного бюджета Тверской области – 8363,3734 тыс. руб.; долевого финансирования местного бюджета – 6690,6987 тыс. руб.; собственников помещений – 1672,6747 тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. начальника департамента ЖКХ						Г.П. Савицкая