ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«    »               2012 года                                                                 №

г. Тверь

О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 16.04.2012  № 767  «О заключении долгосрочного муниципального контракта на осуществление функций застройщика и долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)» на период 2012-2013 годов»

В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденного Федеральным законом от 31.07.1998 № 145-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12. 2007 № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» и постановлением Главы администрации города Твери от 16.03.2009 № 749 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Твери от 16.04.2012 № 767 «О заключении долгосрочного муниципального контракта на осуществление функций застройщика и долгосрочного муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту по объекту «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в    г. Твери (Восточный мост)» на период 2012-2013 годов» (далее – постановление от 16.04.2012 № 767), следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:

«О заключении долгосрочных муниципальных контрактов по объекту «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)» на период 2012-2013 годов»

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Департаменту архитектуры и строительства администрации города Твери заключить долгосрочный муниципальный контракт на оказание услуг застройщика по капитальному ремонту объекта, долгосрочный муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту, долгосрочные муниципальные контракты на авторский надзор и прочие работы по объекту «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)» на период 2012-2013 годов.»

1.3. Дополнить постановление от 16.04.2012 № 767  пунктом 4.1. следующего содержания:

«4.1. Утвердить прилагаемые параметры заключения долгосрочных муниципальных контрактов на авторский надзор и прочие работы по объекту «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)» согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.»

1.4. Приложение №1 к постановлению от 16.04.2012  № 767  изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к постановлению от 16.04.2012 № 767 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.6. Дополнить постановление от 16.04.2012 № 767 приложением № 3 в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационных ресурсов и технологий (А.В.Исаев) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети Интернет администрации муниципального образования «город Тверь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Твери Кукушкина Ю.А.

Глава администрации города Твери                                               В.М. Павлов

Приложение № 1

к Постановлению

администрации города Твери

от  _____________  № __________

«Приложение № 1

к Постановлению

администрации города Твери

от   16.04.2012   №  767

Параметры заключения долгосрочного муниципального контракта на осуществление функций застройщика по объекту: «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)»

тыс. руб.

| № п/п | Предмет контракта | Вид работ | Описание состава работ | Планируемые результаты выполнения работ | Сроки выполнения работ | Предельный объем средств на финансирование долгосрочного МК на выполнение функций застройщика по объекту | Источник финансирования | 2012 год | 2013 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |  |  |
| 1 | Объект: «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)» | Оказание услуг застройщика по капиталь- ному ремонту объекта | Осуществление строительного контроля (технического надзора) за проведением работ по капитальному ремонту объекта | Ввод отремонтирован- ного объекта в эксплуатацию | 2012- 2013 годы. | 17 430,6 | Всего – в том числе: городской бюджет – областной бюджет - | 8 998,4 899,8 8 098,6 |  | 8 432,2 843,2 7 589,0 |  |

>>.

Начальник департамента архитектуры

и строительства администрации г. Твери                                                                                                  А.А. Котиков

Приложение №2

к Постановлению

администрации города Твери

от  ______________  №_________

«Приложение № 2

к Постановлению

администрации города Твери

от   16.04.2012   №  767

Параметры заключения долгосрочного муниципального контракта выполнение работ по капитальному ремонту по объекту: «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)»

тыс. руб.

| № п/п | Предмет контракта | Вид работ | Описание состава работ | Планируемые результаты выполнения работ | Сроки выполнения работ | Предельный объем средств на финансирование долгосроч- ного МК на выполнение работ по объекту | Источник финансирования | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Объект: «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)» | Работы по капиталь- ному ремонту по объекту | Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост), в том числе: -ремонт и усиление конструкций моста, -разборка и устройство проезжей части, -переустройство трамвайных путей, -монтаж инженерных коммуникаций, -мониторинг и испытания моста. | Ввод отремонтирован- ного объекта в эксплуатацию | 2012- 2013 годы. | 700 021,8 | Всего – в том числе: городской бюджет – областной бюджет - | 361 380,6 36 137,9 325 242,7 | 338 641,2 33 864,5 304 776,7 |

>>.

Начальника департамента архитектуры

и строительства администрации г. Твери                                                                                                  А.А. Котиков

Приложение №3

к Постановлению

администрации города Твери

от  ______________  №_________

«Приложение № 3

к Постановлению

администрации города Твери

от   16.04.2012   №  767

Параметры заключения долгосрочных муниципальных контрактов на авторский надзор и прочие работы по объекту: «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)»

тыс. руб.

| № п/п | Предмет контракта | Вид работ | Описание состава работ | Планируемые результаты выполнения работ | Сроки выполнения работ | Предельный объем средств на финансирование долгосрочного МК на выполнение авторского надзора по объекту | Источник финансирования | 2012 год | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |  |
| 1 | Объект: «Капитальный ремонт аварийного автодорожного моста через реку Волгу в г. Твери (Восточный мост)» | Авторский надзор и прочие работы при выполне- нии капиталь- ного ремонта объекта | Осуществление авторского надзора и прочих работ по объекту | Ввод отремонтирован- ного объекта в эксплуатацию | 2012- 2013 годы. | 3 570,0 | Всего – в том числе: городской бюджет – областной бюджет - | 1 843,0 184,3 1658,7 | 1 727,0 172,7 1 554,3 |  |

>>.

Начальник департамента архитектуры

и строительства администрации г. Твери                                                                                                  А.А. Котиков