Приложение

к постановлению Главы города Твери

от «14» ноября  2019 № 13-чс

Мероприятия по ликвидации

чрезвычайной ситуации и минимизации ее последствий

- Администрации Пролетарского района города Твери:

  - Провести с жителями дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери разъяснительную работу о планируемом Администрацией города Твери предоставлении жилых помещений маневренного фонда.

1.2. Организовать работу телефона горячей линии для информирования жителей дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

1.3. Организовать сбор информации о жителях многоквартирного дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери, нуждающихся во временном отселении.

Ответственный: Ю.П. Гаручава

2. Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери организовать работу по:

2.1 Восстановлению электроснабжения в жилом доме № 122 Двор Пролетарки в городе Твери,  проведению технического обследования дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери, пострадавшего в результате аварии техногенного характера (пожара) и удалению продуктов горения в помещениях общего пользования.

2.2. Предоставлению жителям дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери жилых помещений маневренного фонда.

Срок: до 21.11.2019

Ответственные: начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери

3. Управлению по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации города Твери 	ограничить доступ в помещения, поврежденные пожаром, в доме № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Ответственный: Н.А. Соболев

4. Муниципальному казённому учреждению «Управление социальной политики» проработать вопрос об оказании адресной социальной помощи гражданам, пострадавшим в результате аварии техногенного характера (пожара) в доме № 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Срок: по мере предоставления соответствующих документов

Ответственная: Л.В. Кузнецова

5. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел РФ по городу Твери организовать охрану объекта - многоквартирного жилого дома № 122 Двор Пролетарки в городе Твери.

Ответственный: А.А. Комаров

6. Отделу информации и аналитики Администрации города Твери и отделу информационных ресурсов и технологий Администрации города Твери подготовить информацию о ситуации, сложившейся на объекте, расположенном по адресу: город Тверь, Двор Пролетарки, дом № 122, для размещения в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Ответственные: Касаева Н.А., Исаев А.В.

7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по городу Твери управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тверской области создать мобильную группу для проверки состояния жилых помещений дома № 122, Двор Пролетарки в городе Твери с целью определения дальнейшего проживания людей.

Ответственный: Д.В. Никитин

8. Рекомендовать филиалу АО «Газпром газораспределение Тверь» в городе Твери организовать проведение работ по обследованию внутридомового газового оборудования№ 122, Двор Пролетарки в городе Твери.

Срок: до 14.11.2019

Ответственный: Л.В. Гурьянов

Исполняющий обязанности заместителя Главы

Администрации города Твери, заместитель

председателя КЧС и ОПБ

Администрации города Твери                                                                     А.О. Антонов