ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _18 июня  2010 г._							№ _1351_

г. Тверь

Об утверждении городской целевой программы

«Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери

на 2010 – 2011 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 40 Устава города Твери,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить городскую целевую программу «Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери на 2010 – 2011 годы»  (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.07.2010 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Кудряшова О.Б.

Глава администрации города Твери				     		В.Б. Толоко

Приложение

к постановлению Главы администрации города

от _18 июня_ 2010 года № _1351_

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери

на 2010 – 2011 годы»

Тверь

2010 г.

- Паспорт

городской целевой программы

«Развитие и благоустройство Заволжского района

города Твери на 2010 – 2011 годы»

| Наименование программы | Городская целевая программа «Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери на 2010 – 2011 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальные заказчики Программы | Администрация Заволжского района в городе Твери, Управление образования администрации города Твери |
| Основной разработчик и координатор Программы | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство Заволжского района, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей района. Задачами Программы являются: - благоустройство набережной и магистральных улиц района; - создание благоприятных условий для проживания, спорта и отдыха жителей района; - обеспечение безопасности дорожного движения на улицах района; - благоустройство удаленных территорий и районов частной застройки; - благоустройство дворовых территорий; - предоставление условий для развития физкультуры и спорта в Заволжском районе; - улучшение экологической обстановки в районе. |
| Перечень основных мероприятий | Основные мероприятия Программы: - продолжение работ по благоустройству территории набережной А. Никитина от речного вокзала до Старого Волжского моста; - установка малых архитектурных форм на территории района; - продолжение работ по благоустройству С.-Петербургского шоссе; - комплексное благоустройство территории в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан; - восстановление и развитие спортивной базы района; - благоустройство и развитие муниципальных объектов социальной сферы (дошкольные учреждения, школы, больницы); - благоустройство отдаленных территорий и поселков района; - благоустройство братских воинских захоронений. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок действия Программы: 2010 – 2011 годы. |
| Объемы и источники финансирования | Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 124566,0 тыс. руб., в том числе: - 39696,0 тыс. руб. – 2010 год; - 84870,0 тыс. руб. – 2011 год. Источник финансирования Программы – бюджет города Твери. |
| Исполнители Программы | Администрация Заволжского района в городе Твери, Управление образования администрации города Твери. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - благоустройство градообразующих улиц района; - благоустройство набережной А. Никитина; - благоустройство дворовых территорий; - развитие спортивной базы района; - улучшение условий проживания в районе частных застроек, поселков и удаленных территориях района. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляют ее заказчики: -Администрация Заволжского района в городе Твери (заказчик-координатор), -управление образования администрации города Твери, Муниципальные заказчики Программы готовят и представляют отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 5 Программы. |

- 1. Содержание проблемы

В настоящее время Заволжский район города Твери представляет собой район с развитой многоотраслевой экономикой и является самой крупной административной единицей г. Твери.

Район занимает территорию 58 кв. км с населением 140,1 тыс. человек. Промышленный потенциал района составляет 40% от промышленного потенциала города.

На территории района создана развитая социальная инфраструктура.

Для обеспечения медицинской помощи населению района на территории района функционируют 9 учреждений здравоохранения.

Система среднего школьного образования включает в себя 16 образовательных школ. Дошкольные учреждения района представлены 30 объектами.

Образовательный потенциал района представлен 2 государственными высшими учебными заведениями.

В Заволжском районе функционируют 3 дома культуры.

Район имеет развитую инженерно-транспортную инфраструктуру: протяженность водопроводных сетей составляет 219,28 км, канализации – 149,64 км, дорожной сети – 169 км, линий электропередач – 259 км.

- 2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство Заволжского района, направленное на улучшение его внешнего облика и создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей района.

Задачами Программы являются:

- благоустройство набережной и магистральных улиц района;

- создание благоприятных условий для проживания, спорта и отдыха жителей района;

- обеспечение безопасности дорожного движения на улицах района;

- обеспечение комфортного проживания в районах частного сектора, удаленных территориях и поселках района;

- улучшение экологической обстановки в районе.

- 3. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей программе.

Перечень мероприятий Программы в 2010 – 2011 годах предусматривает решение конкретных проблем района и включает следующие группы мероприятий:

- благоустройство территории набережной А. Никитина от речного вокзала до Старого Волжского моста;

- установку малых архитектурных форм на территории района;

- благоустройство С.-Петербургского шоссе;

- благоустройство территорий в районе частных застроек, удаленных территорий и поселков района;

- комплексное благоустройство территории в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан;

- развитие спортивной базы района.

Мероприятия Программы направлены на поддержание и развитие благоприятного образа Заволжского района путем его благоустройства.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 124566,0 тыс. руб., в том числе:

- 39696,0 тыс. руб. – 2010 год;

- 84870,0 тыс. руб. – 2011 год.

Источник финансирования Программы – бюджет города Твери.

- 5. Механизм управления и контроля за реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Заволжского района в городе Твери, управлением образования города Твери, проектными, строительными и иными организациями, имеющими лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемыми на конкурсной основе.

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляются за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик (координатор) Программы ежегодно готовит план - график по выполнению мероприятий Программы, обеспечивает его утверждение через распоряжение Главы администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение муниципальными заказчиками (исполнителями).

Администрация Заволжского района в городе Твери, управление образования администрации города Твери:

- являются муниципальными заказчиками по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям, заявок на проведение торгов и их представление в управление муниципального заказа;

- готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- заключают с организациями – исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимают выполненные подрядными организациями работы;

- утверждают акты выполненных работ;

- представляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик-координатор (администрация Заволжского района) представляет:

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Управление образования администрации города Твери представляют в администрацию Заволжского района в города Твери:

- ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий;

- ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении программных мероприятий.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

Муниципальный заказчик (координатор) Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления Главы администрации города и обеспечения его утверждения.

- 6. Ожидаемые результаты реализации Программы.

- Оценка эффективности и социальных последствий от ее реализации

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

- благоустройство градообразующих улиц района;

- благоустройство набережной А. Никитина;

- благоустройство дворовых территорий;

- развитие спортивной базы района;

- благоустройство муниципальных объектов социальной сферы.

Достигнутые в ходе выполнения Программы результаты с оценкой эффективности реализации Программы и ее мероприятий представляется администрацией Заволжского района Главе администрации города и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Глава администрации Заволжского района    				А.Я.Агроскин

Приложение

к городской целевой программе

«Развитие и благоустройство Заволжского района

города Твери на 2010 – 2011 годы»

Перечень мероприятий

городской целевой программы

«Развитие и благоустройство Заволжского района города Твери на 2010 - 2011 годы»

тыс. руб.

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования из бюджета города |  |  | Ожидаемый эффект | Бюджетополу-чатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |
|  |  |  | 2010 г. | 2011 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство территорий в районе для обеспечения отдыха и досуга граждан (на землях городского запаса, общего пользования, в зеленых зонах и скверах), в т.ч.: | 18960,0 | - | 18960,0 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 1.1. | Благоустройство территории набережной А. Никитина на участке от речного вокзала до Нового Волжского моста, в т.ч.: | 4500,0 | - | 4500,0 |  |  |
| 1.1.1. | укладка тротуарной плитки; | 4050,0 | - | 4050,0 |  |  |
| 1.1.2. | ремонт газонов | 450,0 | - | 450,0 |  |  |
| 1.2. | Благоустройство территории набережной А. Никитина на участке от памятника А.Никитина до Старого Волжского моста, в т.ч.: | 4200,0 | - | 4200,0 |  |  |
| 1.2.1. | укладка тротуарной плитки; | 3800,0 | - | 3800,0 |  |  |
| 1.2.2. | ремонт газонов | 400,0 | - | 400,0 |  |  |
| 1.3. | Благоустройство территории на землях общего пользования | 5000,0 | - | 5000,0 |  |  |
| 1.4. | Благоустройство территорий районов частной застройки | 1500,0 | - | 1500,0 |  |  |
| 1.5. | Благоустройство территории в районе карьеров (д. Ст. Константиновка) | 500,0 | - | 500,0 |  |  |

| 1.6. | Благоустройство сквера КСМ - 2 | 1500,0 | - | 1500,0 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. | Благоустройство территории разворотного кольца у КСМ - 2 | 1760,0 | - | 1760,0 |  |  |
| 2. | Благоустройство улиц, площадей и видовых мест района, в т.ч.: | 11060,0 |  | 11060,0 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 2.1. | Благоустройство Петербургского шоссе, в т.ч.: ремонт сквера у дома № 30 | 11060,0 | - | 11060,0 |  |  |
| 3. | Ремонт и благоустройство внутриквартальных и придомовых территорий (по согласованию с депутатами Тверской городской Думы), в т.ч.: | 47163,0 | 22163,0 | 25000,0 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 3.1. | Комплексное благоустройство, в т.ч.: | 22163,0 | 22163,0 | - |  |  |
| 3.1.1. | ул. Благоева, д. 8 | 750,0 | 750,0 | - |  |  |
| 3.1.2. | ул. Хромова, д. 13, корп. 2 | 1500,0 | 1500,0 | - |  |  |
| 3.1.3. | ул. Хромова, д. 9, корп.2 | 1500,0 | 1500,0 | - |  |  |
| 3.1.4. | ул. П. Савельевой, д. 15, корп. 2 | 1500,0 | 1500,0 | - |  |  |
| 3.1.5. | Петербургское шоссе, д. 93, корп. 1 | 197,5 | 197,5 | - |  |  |
| 3.1.6. | ул. Горького, д. 106 | 1894,0 | 1894,0 | - |  |  |
| 3.1.7. | Петербургское шоссе, д. 116 | 77,0 | 77,0 | - |  |  |
| 3.1.8. | Перекопский пер., д.15а | 181,0 | 181,0 | - |  |  |
| 3.1.9. | ул. Благоева, д. 3, корп. 1 | 22,0 | 22,0 | - |  |  |
| 3.1.10. | ул. Хрустальная, д. 45, корп. 1 | 388,0 | 388,0 | - |  |  |
| 3.1.11. | Петербургское шоссе, д. 28 | 1065,0 | 1065,0 | - |  |  |
| 3.1.12. | Петербургское шоссе, д. 30 | 1065,0 | 1065,0 | - |  |  |
| 3.1.13. | ул. Фрунзе, 8, корп. 2 | 409,0 | 409,0 | - |  |  |
| 3.1.14. | ул. Кольцевая, д. 74 | 251,0 | 251,0 | - |  |  |
| 3.1.15. | ул. Скворцова-Степанова, д. 18 | 140,0 | 140,0 | - |  |  |
| 3.1.16. | ул. Хрустальная д. 41, корп. 1, корп. 2 | 416,0 | 416,0 | - |  |  |
| 3.1.17. | ул. Шмидта, д. 37 | 76,0 | 76,0 | - |  |  |
| 3.1.18. | Перекопский пер., д. 2 | 301,5 | 301,5 | - |  |  |
| 3.1.19. | З. Коноплянниковой, д. 8 | 38,0 | 38,0 | - |  |  |
| 3.1.20. | Фарафоновой, д. 36а, 38а | 2683,0 | 2683,0 | - |  |  |
| 3.1.21. | Наб. Иртыша, д.31, д.33, д.35 | 1862,0 | 1862,0 | - |  |  |
| 3.1.22. | ул. Седова, 7а, 7б, 7в | 412,0 | 412,0 | - |  |  |
| 3.1.23. | МЖК (ул. Седова д. 55, Седова, д. 57) | 1235,0 | 1235,0 | - |  |  |
| 3.1.24. | наб. А. Никитина, 24а | 100,0 | 100,0 | - |  |  |
| 3.1.25. | ул. Шмидта, д. 33 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 3.1.26. | пер. Артиллерийский, д. 13 | 1000,0 | 1000,0 |  |  |  |
| 3.1.27. | ул. Горького, д. 88 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 3.1.28. | ул. Горького, д. 134 | 500,0 | 500,0 |  |  |  |
| 3.1.29 | ул. Шмидта, д. 49 | 644,0 | 644,0 |  |  |  |
| 3.1.30. | ул. З. Коноплянниковой, д. 4 | 644,0 | 644,0 |  |  |  |
| 3.1.31. | ул. Горького, д. 136/6 | 82,0 | 82,0 |  |  |  |
| 3.1.32. | изготовление сметной документации | 230,0 | 230,0 | - |  |  |
| 4. | Развитие спортивной базы района, в т.ч.: | 7025,0 | 2525,0 | 4500,0 | Улучшение условий для развития физкультурного и спортивного движения в районе. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 4.1. | Восстановление спортивных объектов на территории района | 4500,0 | - | 4500,0 |  |  |
| 4.2. | Строительство стадиона на территории МОУ СОШ № 50, в т.ч. разработка ПСД | 2525,0 | 2525,0 | - |  |  |
| 5. | Благоустройство и развитие муниципальных объектов социальной сферы (дошкольные учреждения, школы, больницы и др.), в т.ч.: | 7016,0 | 1616,0 | 5400,0 |  |  |
| 5.1. | Благоустройство территорий, прилегающих к социально - значимым объектам | 3000,0 | - | 3000,0 | Благоустройство территорий на объектах социальной сферы. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 5.2. | Создание физкультурно-игровых комплексов в учреждениях образования (в том числе разработка проектно-сметной документации и технический надзор), в т.ч.: | 4016,0 | 1616,0 | 2400,0 | Формирование условий для физического совершенства детей от 2 до 6 лет. | Управление образования администрации города Твери |
| 5.2.1. | МДОУ №№ 164, 69, 149 | 1616,0 | 1616,0 | - |  |  |
| 5.2.2. | МДОУ №№ 140, 68, 115 | 2400,0 | - | 2400,0 |  |  |
| 6. | Благоустройство отдаленных территорий, в т.ч.: | 4000,0 | - | 4000,0 | Создание комфортных условий проживания жителей в поселках и отдаленных территориях. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 6.1. | п. Красное Знамя, п. Киселево, п. Вагонников, д. С. Константиновка, п. Сахарово, п. ДРСУ, п. Литвинки, территории частных застроек | 4000,0 | - | 4000,0 |  |  |
| 7. | Проектно-сметные работы, осуществление технического, архитектурного и археологического надзора, оплата за получение технических условий и ввод объектов в эксплуатацию, в т.ч. проектирование работ по замене водопропускных труб в пос. Вагонников | 3450,0 | 1450,0 | 2000,0 | Подготовка проектных решений при планировании мероприятий городских целевых программ для последующих работ. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 8. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на территории района (установка светофорных объектов, дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, ремонт дорожного покрытия и ограждений) | 1000,0 | - | 1000,0 | Улучшение безопасности дорожного движения. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 9. | Непредвиденные расходы на благоустройство | 2000,0 | - | 2000,0 |  | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 10. | Благоустройство братских захоронений | 2250,0 | 2000,0 | 250,0 | Приведение в надлежащий вид братских захоронений (Волынское, Черкасское, стела на «Горбатке», пушка на Бежецком шоссе, танк на Петербургском шоссе). | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 11. | Прочие, в т.ч.: | 16833,0 | 6133,0 | 10700,0 | Улучшение экологической обстановки в районе, создание комфортных условий для проживания. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| 11.1. | Валка аварийных деревьев | 5750,0 | 1750,0 | 4000,0 |  |  |
| 11.2. | Проведение мероприятий по реконструкции и восстановлению освещения на территории района | 500,0 | - | 500,0 |  |  |
| 11.3. | Установка и ремонт малых архитектурных форм на территории района (скамеек, урн, цветочниц, контейнерных площадок, остановочных комплексов), ограждений | 2200,0 | 1000,0 | 1200,0 |  |  |
| 11.4. | Санитарная очистка территории района | 8383,0 | 3383,0 | 5000,0 | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей. |  |

| 12. | Благоустройство территорий в местах отдыха жителей с элементами потребительского рынка, в т.ч.: | 3309,0 | 3309,0 | - | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха жителей. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | -пересечение ул. Горького и Комсомольского проспекта | 2983,0 | 2983,0 | - |  |  |
| 12.2. | -Петербургское шоссе, ост. «Вагонный завод» | 300,0 | 300,0 | - |  |  |
| 12.3. | -сметные работы | 26,0 | 26,0 | - |  |  |
| 13. | Устройство трансформаторной подстанции п. Красное Знамя | 500,0 | 500,0 | - | Создание комфортных условий проживания жителей в поселках и отдаленных территориях. | Администрация Заволжского района в городе Твери |
|  | # Итого: | 124 566, 0 | 39696,0 | 84870,0 |  |  |

Глава администрации

Заволжского района в городе  Твери                                                                                                                                                                    А.Я. Агроскин