ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16декабря 2010 г.                                                                        № 2719

г. Тверь

Об утверждении городской целевой программы «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы»

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 42 «Положения о бюджетном процессе в городе Твери», утвержденного решением Тверской городской Думы от 25.09.2009 № 188 (228) и с целью улучшения условий водоотведения с территорий города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить городскую целевую программу «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери Савченко Н.М.

Глава администрации города							В.Б. Толоко

Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «16» декабря 2010 г. № 2719

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы»

- Тверь

- 2010 г.

- ПАСПОРТ

городской целевой программы «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы»

| Полное наименование Программы | Городская целевая программа «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основания | Федеральный закон от № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик и разработчик Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| Исполнитель Программы | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
| Срок реализации Программы | Срок реализации Программы – 2011-2013 годы. Программа осуществляется в три этапа, каждый из которых соответствует финансовому году. |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы – улучшение водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод с территории города Твери. Задачами Программы является: - водоотведение дождевых и грунтовых сточных вод; - восстановление и расчистка водоотводных канав; - замена насосного оборудования на канализационной насосной станции; - замена труб на трубы большего диаметра; - строительство ливневой канализации; - строительство дождеприемных колодцев; - ремонт и перекладка ливневой канализации; - ремонт и реконструкция ливневой канализации; - расчистка и укрепление выпусков ливневой канализации. |
| Перечень основных мероприятий | К основным мероприятиям относятся: - водоотведение дождевых и поверхностных сточных вод с территории пос. Крупской; - замена старого изношенного насосного оборудования канализационной насосной станции в пос. им. Крупской обслуживающей весь микрорайон «Южный»; - водоотведение дождевых и дренажных сточных вод от жилого дома № 17 по ул. Коробкова (проектные работы, строительство ливневой канализации); - строительство коллектора ливневой канализации по ул. Индустриальная (приложение № 1 к Программе). |
| Объем и источники финансирования | Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 57 150,0 тыс. руб., в том числе: - 5 300,0 тыс. руб. – 2011 год; - 19 350,0 тыс. руб. – 2012 год; - 32 500,0 тыс. руб. – 2013 год. Источник финансирования Программы – бюджет города Твери. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Улучшение условий водоотведения с территорий, примыкающих к микрорайону «Южный», пос. Крупский, ул. Индустриальная, ул. Коробкова, ул. П. Савельевой, Спортивному пер, проспекту Чайковского и др. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Организацию системы контроля за реализацией Программы осуществляет ее муниципальные заказчики – Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери. Муниципальный заказчик Программы готовит и представляет отчеты об исполнении Программы в сроки, установленные в разделе 5 Программы. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Необходимость ремонта и реконструкции системы водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод города Твери обусловлено следующими обстоятельствами.

В последнее десятилетие, в связи с отсутствием финансирования на содержание городской системы водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод, работы по ремонту и реконструкции сетей и сооружений не проводились. Выполнялись только аварийные работы по прочистке сетей. В результате сети дождевой канализации заилены, уменьшилась их пропускная способность, как следствие неудовлетворительного состояния сетей является подтопление подвалов домов, коммуникаций, разрушение фундаментов зданий и дорог. Так как попутные дренажи теплотрасс в основной своей массе имеют выпуски в дождевую канализацию, теплотрассы оказываются подтопленными. Высокое стояние грунтовых вод приводит к быстрому разрушению основания полотна дороги.

Поселок Крупский расположен на территории, где уровень грунтовых вод расположен высоко и в весенний период и после обильных осадков территория поселка местами подтапливается. Выполненные при строительстве поселка водоотводные канавы со временем вышли из строя, поэтому в 2002 году МУП «Тверьстройзаказчик» выполнил технико-экономическое обоснование по водоотведению дождевых и поверхностных сточных вод с территории пос. Крупский, но из-за отсутствия финансирования ни проектные работы, ни реализация ТЭО не были осуществлены.

Насосное оборудование на насосной станции в пос. им. Крупской, установленное в 1983 году, полностью выработало свой ресурс. Ввиду того, что шнековые насосы были изготовлены в Чехословакии, а аналогичные насосы и запасные части к ним в стране не производятся, остро стоит проблема с их ремонтом. Из трех насосов в рабочем состоянии находятся два. Учитывая то, что в связи с интенсивным строительством в районе микрорайона «Южный», размер водосборной площади постоянно увеличивается, поэтому увеличивается объем перекачиваемых КНС поверхностных вод, встает вопрос о замене старых изношенных шнековых насосов на аналогичные.

В городе имеются места, которые во время дождей затапливаются, отвод воды за счёт вертикальной планировки невозможен, а ливневая канализация отсутствует. Из-за чего возникают проблемы для проезда автотранспорта и пешеходов. Таких мест в городе много, в том числе во дворах жилых кварталов. Особенно остро эта проблема стоит на ул. Индустриальная у дома № 7, пересечение ул. 15 лет Октября и ул. Ипподромная и др. Поэтому по мере возможности необходимо строительство ливневой канализации в проблемных местах.

Таким образом, реализация целевой программы приведет к положительному сдвигу по водоотведению дождевых, поверхностных и дренажных сточных вод.

2. Цели и задачи Программы и сроки её реализации

Основная цель Программы – улучшение ситуации водоотведения дождевых и поверхностных сточных вод на территории города.

Задачами Программы является:

- водоотведение дождевых и дренажных вод;

- восстановление и расчистка водоотводных канав;

- замена насосного оборудования на канализационной насосной станции;

- замена труб на трубы большего диаметра;

- строительство ливневой канализации;

- строительство дождеприемных колодцев;

- ремонт и перекладка ливневой канализации;

- ремонт и реконструкция ливневой канализации;

- расчистка и укрепление выпусков ливневой канализации.

Программа предусматривает комплекс мероприятий, которые предполагается выполнить в течение 2011-2013 годов.

3. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий включает:

- проведение проектно-изыскательских работ;

- производство строительных работ;

- закупка оборудования и материалов;

- работы по установке и наладке насосного оборудования.

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования приведен в приложении к настоящей Программе.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 57 150,0 тыс. руб., в том числе:

- 5 300,0 тыс. руб. – 2011 год;

- 19 350,0 тыс. руб. – 2012 год;

- 32 500,0 тыс. руб. – 2013 год.

Источник финансирования Программы – бюджет города Твери.

5. Механизм управления реализацией Программы и контроля ее исполнения

Реализация Программы осуществляется департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери, проектными, строительными и иными организациями, имеющими лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемыми на конкурсной основе.

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальный заказчик (координатор) Программы ежегодно готовит план-график по выполнению Программы и её мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует и контролирует выполнение этого плана.

Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям и её представление управлению муниципального заказа администрации города Твери;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа администрации города Твери материалы для проведения процедур по определению организаций-исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет, с привлечением управления муниципального заказа администрации города Твери, отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями - исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города Твери:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия исполнителя программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик-координатор (департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери) представляет:

- ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

Муниципальный заказчик (координатор) Программы в ходе её реализации при необходимости вносит в неё изменения установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения его утверждения.

6. Критерии оценка эффективности реализации Программы.

Реализация мероприятий Программы по водоотведению дождевых и дренажных вод, восстановлению и расчистке водоотводных канав, замене насосного оборудования на канализационной насосной станции, замене труб на трубы большего диаметра, строительству ливневой канализации и дождеприемных колодцев, ремонту и перекладке ливневой канализации, реконструкции ливневой канализации, расчистке и укреплению выпусков ливневой канализации позволит улучшить обстановку в городе с водоотведением дождевых, поверхностных и грунтовых сточных вод, создание комфортных условий проживания населения и улучшения экологической обстановки на территории города Твери.

Начальник департамента ЖКХ				О.В. Николаевский

Приложение № 1

к городской целевой программе

«Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных,

дождевых и грунтовых вод города Твери на 2011-2013 годы»

Перечень мероприятий

городской целевой программы «Ремонт и реконструкция системы водоотведения поверхностных, дождевых и грунтовых сточных вод города Твери на 2011-2013 годы»

тыс. руб.

| № п\п | Наименование мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета город по годам |  |  |  | Ожидаемый эффект | Бюджетополучатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Водоотведение дождевых и дренажных вод от жилого дома № 17 по ул. Коробкова, ул. Маслова, ул. Гончаровой, ул. 6-я Пролетарская, ул. 3-я Интернациональная | 4 500,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 500,0 | - | - |  |  |
|  | СМР |  | - | 4 000,0 | - |  |  |
|  | Водоотведение дождевых и поверхностных вод с территории пос. Крупский | 9 000,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | - | 9 000,0 |  |  |
|  | Замена насосного оборудования на канализационной насосной станции в пос.им. Крупской | 1 700,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 200,0 | - | - |  |  |
|  | СМР |  | - | 1 500,0 | - |  |  |
|  | Строительство ливневой канализации по ул. Индустриальная | 200,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 200,0 | - |  |  |
|  | Ремонт и перекладка ливневой канализации ул. П. Савельевой и ул. Фрунзе | 8 000,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 8 000,0 | - |  |  |
|  | Ремонт и реконструкция ливневой канализации на пересечении ул. 15 лет Октября и ул. Ипподромная | 100,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 100,0 | - | - |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство ливневого коллектора по ул. Учительская (от Беляковского пер. до ул. Д. Донского) с отводом поверхностных вод от перекрестка с пер. Трудолюбия и со двора дома № 45/28 по пер. Трудолюбия | 200,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 200,0 | - | - |  |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации с отводом поверхностных вод с дворовой территории дома № 1 по Свободному пер. | 100,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 100,0 | - | - |  |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. Освобождения | 300,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 300,0 | - | - |  |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев при въезде во дворы домов №№ 8, 10 по ул. Фадеева | 200,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 200,0 | - | - |  |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев для отвода поверхностных вод от пересечения Студенческого пер. с ул. Советская и ул. В. Новгорода | 200,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 200,0 | - | - |  |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев при въезде во дворы домов ул. Фадеева, д. 18 и Волоколамский пр-т. д. 22 | 200,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 200,0 | - |  |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев при въезде во дворе дома № 4 по ул. В. Новгорода | 200,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 200,0 | - |  |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев для отвода поверхностных вод с низинных мест дворовых территорий Спортивный пер., д. №№ 3, 5, 7 – Садовый пер. д. 1 | 200,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 200,0 |  |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев у дома № 44/3 по пр-ту Чайковского | 150,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 150,0 |  |  |
|  | Замена труб на трубы большего диаметра сетей ливневой канализации на пересечении дома № 28/2 по пр-ту Чайковского с ул. П. Кайкова | 400,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 400,0 | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Строительство сетей ливневой канализации с отводом поверхностных вод с дворовой территории дома № 18 по ул. Коробкова | 150,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 150,0 | - |  |  |
|  | Строительство дождеприемных колодцев при въезде во дворы домов №№ 6-8 по пр-ту Победы | 150,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 150,0 |  |  |
|  | Восстановление и расчистка водоотводных канав по Волоколамскому ш. | 600,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 600,0 | - | - |  |  |
|  | Ремонт сетей ливневой канализации на ул. 1-я Профинтерна и 2-я Профинтерна | 200,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | - | 200,0 | - |  |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по 3-му пер. Красной Слободы у дома № 10 по ул. Виноградова | 100,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 100,0 | - | - |  |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации по ул. 9-ая Красной Слободы | 700,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 700,0 | - | - |  |  |
|  | Строительство сетей ливневой канализации у дома № 26 корп. 1 по ул. Бобкова | 500,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | 500,0 | - |  |  |
|  | Расчистка и укрепление выпусков ливневой канализации в р. Лазурь (от Московского шоссе до пр-та Чайковского) | 1 400,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | СМР |  | 1 400,0 | - | - |  |  |
|  | Ремонт коллектора ливневой канализации по ул. 2-я Транспортная (от Октябрьского пр-та до Бурашевского шоссе) | 2 000,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | - | - | 2 000,0 |  |  |
|  | Ремонт коллектора ливневой канализации «Иртыш» на участке от пл. Конституции до дома № 7, 9 | 7 700,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  | 700,0 | - | - |  |  |
|  | СМР |  |  | 3 000,0 | 4 000,0 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство ливневой канализации с перекачивающей насосной станцией по ул. Республиканская | 18 000,0 |  |  |  | Улучшение условий водоотведения с указанной территории | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Твери |
|  | ПИР |  |  | 1 000,0 |  |  |  |
|  | СМР |  |  |  | 17 000,0 |  |  |
|  | ИТОГО: | 57 150,0 | 5 300,0 | 19 350,0 | 32 500,0 |  |  |

Начальник департамента ЖКХ													О.В. Николаевский