ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _18 июня 2010 г._							№ _1348_

г. Тверь

Об утверждении городской целевой программы

«Чистая вода» на 2010 – 2011 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь статьей 40 Устава города Твери,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить городскую целевую программу «Чистая вода» на 2010 – 2011 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации города Борисова А.В.

Глава администрации города Твери				     		В.Б. Толоко

Приложение

к постановлению Главы администрации города

от _18 июня_2010 года № _1348_

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Чистая вода»

на 2010 – 2011 годы

г. Тверь

2010 год

- Паспорт

городской целевой программы «Чистая вода»

на 2010 – 2011 годы

| Наименование программы | Городская целевая программа «Чистая вода» на 2010 – 2011 годы |
| --- | --- |
| Муниципальные заказчики и координаторы программы | Муниципальные заказчики - координаторы программы: - Администрация города Твери. Муниципальные заказчики программы: - управление образования администрации города Твери; - департамент здравоохранения и социальной политики администрации города Твери. |
| Основные разработчики | Управление образования администрации города Твери; департамент здравоохранения и социальной политики администрации города Твери; департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери |
| Цели и задачи программы | Основной целью программы является обеспечение чистой водой наиболее уязвимых к некачественной питьевой воде групп населения – детей и лиц, пребывающих на лечении в стационарах города. Задачи программы: - проведение маркетинговых исследований существующего в городе Твери рынка чистой природной питьевой воды с целью определения компаний производителей, продукция которых максимально соответствует по санитарно-химическим показателям и физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава для потребления детскими дошкольными учреждениями; - обеспечение системами доочистки питьевой воды муниципальных учреждений образования и здравоохранения города Твери; - улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения; - обеспечение обслуживания установленных систем в последующие периоды. |
| Сроки реализации программы | 2010 – 2011 годы |
| Исполнители программы | Управление образования администрации города Твери; департамент здравоохранения и социальной политики администрации города Твери; департамент финансов администрации города Твери; муниципальные дошкольные образовательные учреждения города; муниципальные образовательные учреждения начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования города; муниципальные учреждения здравоохранения; подрядные организации, привлекаемые на договорной основе на исполнение работ в рамках программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством |
| Перечень основных мероприятий | Система программных мероприятий предусматривает закупку на конкурсной основе необходимого оборудования, установку его в муниципальных учреждениях образования и здравоохранения в разрезе районов города Твери, а также работы по обслуживанию установленного оборудования. |
| Объемы и источники финансирования | Объем средств на реализацию программы в 2010 – 2011 годах составляет 17 407,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2010 год – 7 477,8 тыс. руб.; 2011 год – 9 929,5 тыс. руб. Источник финансирования программы – бюджет города Твери. |
| Ожидаемые конечные результаты программы | Основными ожидаемыми результатами программы являются: - высококачественная очистка питьевой воды, используемой при организации питания и питьевого режима в образовательных учреждениях города и учреждениях здравоохранения города; - повышение уровня санитарно-гигиенического благополучия дошкольной и школьной среды обитания учащихся, повышение качества лечения лиц, проходящих амбулаторное и стационарное лечение в учреждениях здравоохранения города; - улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Твери, снижение уровня онкологических и инфекционных заболеваний, связанных с потреблением некачественной питьевой воды, понижение заболеваемости; - повышение качества жизни населения города Твери; - повышение уровня экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Муниципальный заказчик-координатор программы осуществляет общее руководство реализацией программы, распоряжается выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями программы, контролирует ход ремонта, поставку и учет приобретаемого имущества, а также выполнение других программных мероприятий. Муниципальный заказчик-координатор программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения в установленным порядке. Муниципальный заказчик-координатор программы готовит план действий по выполнению программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через постановление Главы администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение другими муниципальными заказчиками программы. |
|  | Для обеспечения действенного контроля над расходованием средств бюджета города в рамках программы исполнители мероприятий представляют в департамент здравоохранения и социальной политики и управление образования: - ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий. Департамент здравоохранения и социальной политики и управление образования направляют: - ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города; - ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города. Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу: - ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год. Департамент финансов администрации города Твери контролирует целевое использование денежных средств. |

- I. Характеристика проблемы

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой – одна из актуальнейших проблем современности. Качественное питьевое водоснабжение является одним из важных условий защиты, поддержки и укрепления здоровья нации.

В Российской Федерации снабжение населения питьевой водой должно осуществляться в рамках требований, определенных следующими документами:

1) Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

2) Постановление Правительства РФ от 6 марта 1998 года № 292 «О концепции федеральной целевой программы «Обеспечение населения России питьевой водой и осуществлении первоочередных мероприятий по улучшению водоснабжения населения»;

3) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

4) СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

5) СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».

На территории России качество питьевого водоснабжения контролирует Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Городская целевая программа «Чистая вода» на 2010 – 2011 гг. разработана с целью обеспечения населения г. Твери качественной питьевой водой. Программа направлена на формирование условий для укрепления здоровья среди:

- детей, посещающих муниципальные дошкольные образовательные учреждения;

- учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений;

- жителей Твери, проходящих амбулаторное и стационарное лечение.

- 1.1. Состояние системы коммунального водоснабжения

города Твери

Существующая система водоснабжения города Твери имеет один централизованный ввод в городскую распределительную сеть, подающий воду Тверецкого и Медновского водозаборов и обеспечивающий до 80% потребности в воде. Второй ввод (децентрализованный) – одиночные городские водозаборные скважины – подает 20% потребляемой воды.

Согласно существующей схеме водоснабжения города вода питьевого качества добывается из подземных источников (несомненное преимущество перед другими российскими городами) – артезианских скважин Городского, Медновского и Тверецкого водозаборов. Качество воды, добываемой из артскважин каждого водозабора, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест», за исключением параметров по содержанию железа, марганца, фтора и жесткости. Артскважины Городского водозабора рассредоточены по территории города и подают воду в городскую сеть без очистки. Вода, поступающая в городскую сеть с Тверецкого и Медновского водозаборов, очищается централизованно. На станции обезжелезивания Тверецкого водозабора производится снижение концентрации железа и мутности в воде, поднятой артскважинами Тверецкого и Медновского водозаборов. Кроме этого, вода подвергается обеззараживанию хлором, а также производится снижение содержания фтора в воде до нормы путем смешения вод глубокого и мелкого водоносных горизонтов в резервуарах чистой воды и водоводах. Положение по всем водоисточникам города по микробиологическим показателям в течение многих лет остается благополучным. Однако за последние годы наблюдаются снижение качества добываемой воды артскважинами Городского водозабора (несоответствие качества нормативным показателям) и снижение производительности артскважин (выработка водоносных горизонтов); количество находящихся в работе артскважин сократилось до 21 штук (11 артскважин на консервации). Отдельные районы (пос. Сахарово, пос. Химинститута, пос. Литвинки) имеют локальную систему водоснабжения со своими скважинами, качество воды из которых определяет качество питьевой воды у потребителя. При смешении в городских сетях вод всех водозаборов качественные показатели питьевой воды усредняются – становятся лучше, но отмечаются факты превышения по содержанию железа и мутности.

Эксплуатируемая сегодня городская система водоснабжения существует более 20 лет, с момента ее строительства принципиально не изменялась и не модернизировалась, несмотря на повышение требований к гигиеническим нормативам, характеризующим химический состав питьевой воды.

У потребителей имеет место ухудшение качества воды, причин тому несколько: вторичное загрязнение при изменении направления потоков воды при переключении запорной и регулирующей арматуры на сетях; дополнительное загрязнение из-за применения в ряде случаев во внутридомовой водопроводной сети стальных неоцинкованных труб, неудовлетворительное содержание внутридомовых трубопроводов системы водоснабжения и отсутствие планового ремонта и промывки трубопроводов, особенно в ведомственном жилищном фонде.

В настоящее время система водоснабжения города не в состоянии обеспечить растущие потребности областного центра и имеет ряд серьезных проблем и недостатков, которые оказывают негативное влияние на качество предоставляемых услуг населению по обеспечению питьевой водой.

Данные Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области о качестве водопроводной воды в сетях областного центра за 2006 – 2008 гг. свидетельствуют о превышении предельно допустимых концентраций по двум показателям – мутность (превышение ПДК в среднем в 2,0 раза) и железо (превышение ПДК в среднем в 2,6 раза). Мутная вода служит благоприятной средой для развития различных микроорганизмов, а повышенное содержание способствует появлению заболеваний почек, желудочно-кишечного тракта.

Результаты лабораторного контроля свидетельствуют также, что по другим показателям химический состав воды в городском хозяйственно-питьевом водопроводе не превышает установленные предельно допустимые концентрации.

Таким образом, в настоящее время существует потребность в доочистке воды, поставляемой жителям административного центра Тверской области. При этом средства доочистки в современной ситуации позволяют быстро и с наименьшими затратами достичь нужного результата.

- 1.2. Целевые группы населения

О существовании проблем со здоровьем городского населения свидетельствуют данные официальной статистики. Если в целом по основным классам болезней в течение 2003 – 2007 годов заболеваемость на 10 тыс. человек населения Твери снизилась с 1039,5 до 922,1 случаев, то по болезням, связанным со злокачественными новообразованиями, она выросла с 33,0 до 43,3 случаев на каждые 10 тыс. человек населения.

Имеются проблемы со здоровьем обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений города, что сказывается на снижении способности к учебе, ограничивает молодежь в выборе профессии, годности к воинской службе.

По состоянию на 01.01.2008 число детей, подростков и учащейся молодежи от рождения до 17 лет включительно в Твери составляло 64,4 тыс. человек. В настоящее время муниципальные дошкольные образовательные учреждения посещают 15,4 тыс. человек, муниципальные школы – 34,6 тыс. человек.

Учитывая, что период детства и отрочества – это период роста, развития и формирования человеческого организма, в современных условиях наиболее целесообразным является не только раннее выявление отклонений в здоровье и признаков заболеваний, но также и оздоровление детей, подростков и учащейся молодежи в условиях муниципальных образовательных учреждений Твери, формирование основ здорового образа жизни, когда детский сад, школа становятся главным местом укрепления здоровья воспитанников, обучающихся – «школой здоровья».

Установка локальных систем доочистки воды во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях, во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и во всех детских оздоровительных лагерях областного центра позволит решить проблему чистой питьевой воды и значительно снизить риск заболеваний желудочно-кишечного тракта у детей, подростков и учащейся молодежи.

Среди остального населения города наиболее уязвимой и незащищенной группой являются жители, оказавшиеся по состоянию здоровья в условиях пребывания в стационарах города. Поэтому программа предусматривает установку систем доочистки водопроводной питьевой воды в 13 стационарах муниципальных больниц города, что позволит улучшить условия содержания больных, качество предоставляемого для них питания.

Таким образом, реализация настоящей программы будет способствовать созданию в муниципальных учреждениях образования и здравоохранения города Твери условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья жителей столицы Верхневолжья.

- II. Основные цели и задачи программы

Основной целью программы является обеспечение чистой водой наиболее уязвимых к некачественной питьевой воде групп населения – детей и лиц, пребывающих на лечении в стационарах города. Без кардинального решения этой задачи невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города, снижение уровня заболеваемости, решение социальных проблем, связанных с повышением уровня жизни людей.

Для достижения указанных в программе целей предусматривается решение следующих основных задач:

- проведение маркетинговых исследований существующего в городе Твери рынка чистой природной питьевой воды с целью определения компаний производителей, продукция которых максимально соответствует по санитарно-химическим показателям и физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава для потребления жителями;

- обеспечение системами доочистки питьевой воды муниципальных дошкольных образовательных учреждений областного центра;

- установка систем доочистки питьевой воды в муниципальных общеобразовательных учреждениях Твери;

- обеспечение системами доочистки питьевой воды муниципальных детских оздоровительных лагерей города;

- установка систем доочистки питьевой воды в муниципальных учреждениях здравоохранения Твери, оборудованных пищеблоками;

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- обеспечение обслуживания установленных систем в последующие периоды;

- использование при организации питания и организации питьевого режима в муниципальных образовательных учреждениях города и муниципальных учреждениях здравоохранения города высококачественной питьевой воды.

- III. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий предусматривает закупку на конкурсной основе необходимого оборудования, установку его в муниципальных учреждениях образования и здравоохранения в разрезе районов города Твери, а также работы по обслуживанию установленного оборудования.

Объем финансирования программных мероприятий, планируемых к реализации в рамках программы в 2010 году, приведен в приложении к настоящей программе. Объем финансирования на 2011 год в разрезе конкретных муниципальных учреждений будет определен при принятии решения о бюджете города на 2011 год.

- IV. Ресурсное обеспечение программы

Необходимый объем средств на реализацию программы в 2010 – 2011 годах составляет 17 407,3 тыс. руб., в том числе:

Финансовые ресурсы на реализацию городской программы

«Чистая вода» по муниципальным учреждениям образования

и здравоохранения на 2010 – 2011 годы

тыс.руб.

| № п/п | Наименование отрасли и видов учреждений | Объем финансирования из бюджета города |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам |  |
|  |  |  | 2010 | 2011 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Отрасль «Образование», в том числе: | 16800,8 | 7 195,70 | 9 605,10 |
| 1.1. | Муниципальные образовательные учреждения | 9828,21 | 4 399,61 | 5 428,60 |
| 1.2. | Муниципальные дошкольные образовательные учреждения | 6619,96 | 2 627,96 | 3 992,00 |
| 1.3. | Муниципальные летние детские оздоровительные лагеря | 342,73 | 158,23 | 184,50 |
| 1.4. | Резерв на замену картриджей | 9,90 | 9,90 | 0,00 |
| 2. | Отрасль «Здравоохранение», в том числе: | 606,5 | 282,10 | 324,40 |
| 2.1. | Стационарные муниципальные учреждения здравоохранения | 606,5 | 282,10 | 324,40 |
|  | Всего по программе: | 17407,3 | 7 477,80 | 9 929,50 |

Источником финансирования Программы является бюджет города Твери.

- V. Механизм управления и контроля за ходом

реализации программы

Реализация программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Муниципальный заказчик - координатор программы осуществляет общее руководство реализацией программы, распоряжается выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями программы, а также выполнение других программных мероприятий.

Муниципальный заказчик Программы контролирует ход ремонта, поставку и учет приобретаемого имущества, в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления Главы администрации города и обеспечения его утверждения.

Муниципальный заказчик - координатор программы готовит план действий по выполнению программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через постановление Главы администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение другими муниципальными заказчиками программы.

Для обеспечения действенного контроля над расходованием средств бюджета города в рамках программы исполнители мероприятий представляют в департамент здравоохранения и социальной политики и управление образования:

- ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий.

Департамент здравоохранения и социальной политики и управление образования направляют:

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении программы Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери за соответствующий финансовый год.

Департамент финансов администрации города Твери контролирует целевое использование денежных средств.

Муниципальный заказчик программы - департамент здравоохранения администрации города Твери, департамент здравоохранения и социальной политики администрации города Твери организует мониторинг влияния выполненных мероприятий по установке оборудования для доочистки воды на медико-социальные показатели качества жизни населения города.

- VI. Ожидаемые результаты реализации программы

Основными ожидаемыми результатами программы являются:

- высококачественная очистка питьевой воды, используемой при организации питания и питьевого режима в образовательных учреждениях города и учреждениях здравоохранения города;

- повышение уровня санитарно-гигиенического благополучия дошкольной и школьной среды обитания учащихся, повышение качества лечения лиц, проходящих амбулаторное и стационарное лечение в учреждениях здравоохранения города;

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения г. Твери, снижение уровня онкологических и инфекционных заболеваний, связанных с потреблением некачественной питьевой воды, понижение заболеваемости;

- повышение качества жизни населения города Твери;

- повышение уровня экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического благополучия жителей города.

Реализация программы позволит за счет обеспечения доброкачественной водой детского населения и находящихся на лечении в стационарах города жителей города, проведения профилактических и оздоровительных мероприятий значительно улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в городе Твери, повысить экологическую безопасность. Мероприятия программы будут носить медико-социальный и экономический характер.

Медико-социальные показатели будут определяться повышением уровня профилактики инфекционной заболеваемости, профилактики онкологических заболеваний.

Экономический эффект от программы ожидается в виде сокращения экономических потерь общества, что приведет к улучшению состояния здоровья населения города.

Мероприятия программы будут освещаться в средствах массовой информации.

Начальник управления образования

администрации города Твери							Н.А. Афонина

Начальник департамента здравоохранения

и социальной политики

администрации города Твери							И.В. Барышев

- Приложение

к городской целевой программе

«Чистая вода» на 2010 – 2011 годы

Таблица 1

# Объемы финансирования программных мероприятий,
планируемых к реализации в рамках городской целевой программы
«Чистая вода» на 2010 год по муниципальным образовательным учреждениям

тыс. руб.

|  | Наименование учреждения | Кол-во учащихся | Стоимость системы | Стоимость замены картриджей | Стоимость обслужи- вания, консервации (для ДООЛ) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Муниципальные общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Заволжский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 7 | 925 | 0,00 | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.1.2. | МОУ "Тверская гимназия № 8" | 650 | 0,00 | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.1.3. | МОУ средняя образовательная школа № 15 | 1004 | 99,40 | 0,00 | 14,85 | 114,25 |
| 1.1.4. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 3, в том числе: | 600 | 99,40 | 10,90 | 20,61 | 130,91 |
| 1.1.4.1 | МДОУ детский сад № 36 | 51 | 0,00 | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.1.5. | МОУ среднего (полного) общего образования средняя общеобразовательная школа № 21, в том числе | 966 | 0,00 | 47,54 | 21,16 | 68,70 |
| 1.1.5.1 | МДОУ детский сад № 27 | 112 | 0,00 | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.1.6. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 47, в том числе | 431 | 0,00 | 65,40 | 11,52 | 76,92 |
| 1.1.6.1 | МДОУ детский сад № 32 | 187 | 0,00 | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.1.7. | МОУ средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением математики № 17 | 1192 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.1.8. | МОУ средняя образовательная школа № 29 | 860 | 99,40 | 0,00 | 14,85 | 114,25 |
| 1.1.9. | МОУ средняя образовательная школа № 31 |  |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.1.10. | МОУ средняя образовательная школа № 34 | 733 | 99,40 | 0,00 | 14,85 | 114,25 |
| 1.1.11. | МОУ средняя образовательная школа № 35 с углубленным изучением немецкого языка | 625 | 99,40 | 0,00 | 14,85 | 114,25 |
| 1.1.12. | МОУ средняя образовательная школа № 40 | 569 | 99,40 | 0,00 | 14,85 | 114,25 |
| 1.1.13. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 46 | 965 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.1.14. | МОУ средняя образовательная школа № 50 | 600 | 99,40 | 0,00 | 14,85 | 114,25 |
| 1.1.15. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 53, в том числе | 700 |  | 25,74 | 21,16 | 46,90 |
| 1.1.15.1. | МДОУ детский сад № 81 | 99 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.1.16. | Итого по Заволжскому району | 10 820,00 | 695,80 | 241,64 | 230,91 | 1 168,35 |
| 1.2.Московский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | МОУ Тверская гимназия № 10 | 697 | 79,75 | 14,84 | 11,55 | 106,14 |
| 1.2.2. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 11 | 252 | 79,75 | 14,84 | 11,55 | 106,14 |
| 1.2.3. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 22 | 385 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.2.4. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 37, в том числе | 967 |  | 80,24 | 26,92 | 107,16 |
| 1.2.4.1 | МДОУ Детский сад № 88 | 185 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.2.4.2 | МДОУ Детский сад № 123 | 137 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.2.5. | МОУ "Основная общеобразовательная школа № 28", в том числе | 233 |  | 43,60 | 11,52 | 55,12 |
| 1.2.5.1 | МДОУ детский сад № 147 | 94 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.2.6. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 33, в том числе | 490 |  | 55,42 | 13,84 | 69,26 |
| 1.2.6.1 | МДОУ детский сад № 40 | 97 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.2.7. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 24 | 165 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.2.8. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 39 | 961 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.2.9. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 43 | 1028 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.2.10. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 26, в том числе | 270 | 72,60 | 51,02 | 19,47 | 143,09 |
| 1.2.10.1 | МДОУ детский сад № 28 | 84 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.2.10.2 | МДОУ детский сад № 35 | 98 | 72,60 | 7,42 | 7,95 | 87,97 |
| 1.2.11. | МОУ Тверская гимназия № 44 | 728 | 99,40 | 14,84 | 14,85 | 129,09 |
| 1.2.12. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 45 | 675 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.2.13. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 48 | 716 | 99,40 | 14,84 | 14,85 | 129,09 |
| 1.2.14. | МОУ Центр образования № 49 | 949 | 99,40 | 14,84 | 14,85 | 129,09 |
| 1.2.15. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 51 | 595 | 99,40 | 14,84 | 14,85 | 129,09 |
| 1.2.16. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 55 | 268 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.2.17. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов эстетической направленности, в том числе | 490 | 152,35 | 54,96 | 25,26 | 232,57 |
| 1.2.17.1. | начальная школа | 160 | 72,60 | 7,42 | 7,95 | 87,97 |
| 1.2.17.1. | МДОУ детский сад № 137 | 177 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.2.18. | Итого по Московскому району | 9 869,00 | 782,05 | 495,10 | 242,99 | 1 520,14 |
| 1.3. Пролетарский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 20, в том числе | 990 | 79,75 | 40,58 | 32,71 | 153,04 |
| 1.3.1.1 | начальная школа | 350 | 79,75 | 14,84 | 11,55 | 106,14 |
| 1.3.1.2 | МДОУ детский сад № 113 | 22 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.3.2. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 38, в том числе | 761 |  | 47,54 | 21,16 | 68,70 |
| 1.3.2.1 | МДОУ начальная школа-детский сад № 31 | 184 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.3.3. | МОУ "Тверской лицей" | 541 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.3.4. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 5,в том числе | 326 |  | 43,60 | 11,52 | 55,12 |
| 1.3.4.1 | МДОУ детский сад № 72 | 95 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.3.5. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 1, в том числе | 1164 |  | 25,74 | 21,16 | 46,90 |
| 1.3.5.1 | МДОУ начальная школа-детский сад № 10 | 94 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.3.6. | МОУ основная общеобразовательная школа-интернат № 3 | 145 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.3.7. | МОУ средняя (полная) общего образования общеобразовательная школа № 30 для: | 64 | 172,00 | 44,06 | 34,32 | 250,38 |
| 1.3.7.1 | МДОУ детский сад № 24 | 42 | 72,60 | 7,42 | 7,95 | 87,97 |
| 1.3.7.2 | МДОУ детский сад № 89 | 22 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.3.7.3 | МДОУ детский сад № 111 | 22 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.3.8. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 19 | 444 |  | 44,52 | 8,08 | 52,60 |
| 1.3.9. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 32 | 229 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.3.10. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 25 | 221 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.3.11. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 41 | 444 |  | 44,52 | 8,08 | 52,60 |
| 1.3.12. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 | 131 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.3.13. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 9, в том числе | 347 |  | 55,42 | 13,84 | 69,26 |
| 1.3.13.1 | МДОУ детский сад № 12 | 69 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.3.14. | МОУ начальная образовательная школа № 1 | 39 |  | 38,15 | 5,76 | 43,91 |
| 1.3.15. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 4, в том числе | 563 | 99,40 | 29,68 | 20,61 | 149,69 |
| 1.3.15.1. | МДОУ начальная школа детский сад № 128 |  |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 1.3.16. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 52, в том числе | 744 | 179,15 | 29,68 | 26,40 | 235,23 |
| 1.3.16.1. | МДОУ детский сад № 12 | 220 | 79,75 | 14,84 | 11,55 | 106,14 |
| 1.3.17. | Итого по Пролетарскому району | 7153,00 | 530,30 | 567,33 | 242,08 | 1339,71 |
| 1.4. Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучением отдельных предметов (естественно-научного и гуманитарного направления), в том числе | 1604 | 99,40 | 14,84 | 30,25 | 144,49 |
| 1.4.1.1 | начальная школа | 600 | 99,40 | 14,84 | 14,85 | 129,09 |
| 1.4.2. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 18, Центр гармоничного развития г.Твери, в том числе | 909 |  | 25,74 | 21,16 | 46,90 |
| 1.4.2.1 | МДОУ детский сад № 19 | 99 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 1.4.3. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 36, в том числе | 763 |  | 47,54 | 21,16 | 68,70 |
| 1.4.3.1 | МДОУ детский сад № 1 | 117 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 1.4.4. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 14 | 1119 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.4.5. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 42 | 630 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.4.6. | МОУ "Тверская гимназия № 6" | 573 |  | 14,84 | 15,40 | 30,24 |
| 1.4.7. | МОУ средняя общеобразовательная школа № 16 | 524 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 1.4.8. | Итого по Центральному району | 6 122,00 | 99,40 | 147,48 | 124,53 | 371,41 |
| 1.5. | Итого по муниципальным общеобразовательным учреждениям | 33 964,00 | 2 107,55 | 1 451,55 | 840,51 | 4 399,61 |
| 2. Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Заволжский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | МДОУ детский сад № 149 | 287 |  |  | 5,76 | 5,76 |
| 2.1.2. | МДОУ детский сад № 164 комбинированного вида | 273 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.1.3. | МДОУ детский сад № 26 | 236 |  |  | 5,76 | 5,76 |
| 2.1.4. | МДОУ детский сад № 68 комбинированного вида | 258 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.1.5. | МДОУ детский сад № 153 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников | 179 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.1.6. | МДОУ детский сад № 39 комбинированного вида (2 зд.) | 214 |  | 32,70 | 11,52 | 44,22 |
| 2.1.7. | МДОУ детский сад № 73 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников | 72 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.1.8. | МДОУ детский сад № 20/1 комбинированного вида | 349 |  | 44,52 | 8,08 | 52,60 |
| 2.1.9. | МДОУ детский сад № 45 | 141 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.1.10. | МДОУ детский сад № 92 | 148 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.11. | МДОУ детский сад № 100 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников | 105 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.1.12. | МДОУ детский сад № 104 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного и художественно-эстетического направлений развития воспитанников | 144 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.13. | МДОУ детский сад № 115 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников | 139 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.14. | МДОУ детский сад № 125 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 154 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.16. | МДОУ детский сад № 127 | 174 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.17. | МДОУ детский сад № 130 | 157 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.18. | МДОУ детский сад № 131 | 164 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.19. | МДОУ детский сад № 138 комбинированного вида | 182 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.20. | МДОУ детский сад № 140 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 154 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.21. | МДОУ детский сад № 160 | 110 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.22. | МДОУ детский сад № 156 | 197 | 79,75 |  | 11,55 | 91,30 |
| 2.1.23. | МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 161 с осуществлением физического и психического развития коррекции и оздоровления всех воспитанников | 223 | 79,75 |  | 11,55 | 91,30 |
| 2.1.24. | МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 145 с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников | 256 | 79,75 |  | 11,55 | 91,30 |
| 2.1.25. | МДОУ детский сад № 69 | 261 | 79,75 |  | 11,55 | 91,30 |
| 2.1.26. | МДОУ детский сад № 165 комбинированного вида | 183 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.1.27. | Итого по Заволжскому району | 4 760,00 | 319,00 | 393,06 | 175,24 | 887,30 |
| 2.2.Московский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | МДОУ детский сад № 65 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого, физического и художественно-эстетического направлений развития воспитанников | 223 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.2. | МДОУ детский сад № 155 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого, физического и познавательно-речевого направлений развития воспитанников | 224 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.3. | МДОУ детский сад № 2 комбинированного вида | 261 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.4. | МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 142 с осуществлением физического и психического развития коррекции и оздоровления всех воспитанников | 270 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.5. | МДОУ детский сад № 133 комбинированного вида | 164 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.6. | МДОУ детский сад № 132 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического и познавательно-речевого направлений развития воспитанников | 203 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.7. | МДОУ детский сад № 163 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 214 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.8. | МДОУ детский сад № 159 комбинированного вида | 231 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.9. | МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 151 с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников | 208 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.10. | МДОУ детский сад № 148 комбинированного вида | 118 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.11. | МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 141 с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников | 150 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.12. | МДОУ детский сад № 118 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 124 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.13. | МДОУ детский сад № 4 | 63 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.2.14. | МДОУ детский сад № 24 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников | 84 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.2.15. | МДОУ детский сад № 58 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников | 84 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.2.16. | МДОУ детский сад № 67 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 87 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.2.17. | МДОУ детский сад № 90 | 88 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.2.18. | МДОУ детский сад № 105 комбинированного вида | 88 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.2.19. | МДОУ детский сад № 152 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников | 74 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.2.20. | МДОУ детский сад № 15 комбинированного вида | 106 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.21. | МДОУ детский сад № 23 | 102 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.22. | МДОУ детский сад № 51 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 115 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.23. | МДОУ детский сад № 55 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 151 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.24. | МДОУ детский сад № 116 | 107 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.25. | МДОУ детский сад № 114 , в том числе | 194 |  | 43,60 | 11,52 | 55,12 |
| 2.2.25.1 | по ул. Фадеева, 27 | 80 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.2.25.2 | по ул. Фадеева, 30 | 114 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.2.26. | Итого по Московскому району | 3 733,00 | 0,00 | 675,80 | 149,76 | 825,56 |
| 2.3. Пролетарский район |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | МОУ ДО детский сад № 96 "Золотой ключик" общеразвивающего вида | 248 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.2. | МДОУ детский сад № 93 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого и художественно-эстетического направлений развития воспитанников | 160 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.3. | МДОУ детский сад № 97 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого, художественно-эстетического и физического направлений развития воспитанников | 213 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.4. | МДОУ детский сад № 11 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников | 60 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.3.5. | МДОУ детский сад № 79 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников | 69 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.3.6. | МДОУ детский сад № 80 компенсирующего вида с приоритетным осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанников | 67 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.3.7. | МДОУ детский сад № 94 комбинированного вида | 112 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.8. | МДОУ детский сад № 106 комбинированного вида | 127 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.9. | МДОУ детский сад № 107 комбинированного вида | 139 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.10. | МДОУ детский сад № 108 комбинированного вида | 139 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.11. | МДОУ детский сад № 144 комбинированного вида | 108 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.12. | МДОУ детский сад № 136 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 160 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.13. | МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 162 с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников | 182 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.3.14. | МДОУ детский сад № 27 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого направления развития воспитанников | 168 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.3.15. | Итого по Пролетарскому району | 1 952,00 | 0,00 | 374,54 | 80,64 | 455,18 |
| 2.4. Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | МДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 158 с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников | 137 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.4.2. | МДОУ детский сад № 157 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического и физического развития воспитанников | 284 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.4.3. | МДОУ детский сад № 7 комбинированного вида | 137 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.4.4. | МДОУ детский сад № 48 комбинированного вида | 163 |  | 32,70 | 5,76 | 38,46 |
| 2.4.5. | МДОУ детский сад № 3 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 115 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.4.6. | МДОУ детский сад № 8 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 153 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.4.7. | МДОУ детский сад № 33 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников | 116 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.4.8. | МДОУ детский сад № 38 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического и познавательно-речевого направлений развития воспитанников | 122 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.4.9. | МДОУ детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 73 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.4.10. | МДОУ детский сад № 62 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического, художественно-эстетического, познавательного направлений развития воспитанников | 123 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.4.11. | МДОУ детский сад № 63 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического, познавательного направления развития воспитанников | 75 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.4.124. | МДОУ детский сад № 91 комбинированного вида | 61 |  | 10,90 | 5,76 | 16,66 |
| 2.4.134. | МДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического направления развития воспитанников | 120 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.4.14. | МДОУ детский сад № 129 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического направления развития воспитанников | 123 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.4.15. | МДОУ Центр развития ребенка - Детский сад № 135 с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников | 225 | 79,75 |  | 11,55 | 91,30 |
| 2.4.15. | МДОУ Центр развития ребенка - Детский сад № 134 с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников | 149 |  | 14,84 | 5,76 | 20,60 |
| 2.4.16. | Итого по Центральному району | 2 176,00 | 79,75 | 282,22 | 97,95 | 459,92 |
| 2.5. | Итого по дошкольным образовательным учреждениям | 12 621,00 | 398,75 | 1 725,62 | 503,59 | 2 627,96 |
| 3. Муниципальные летние детские оздоровительные лагеря |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | "Чайка" | 180 |  |  | 5,30 | 5,30 |
| 3.2. | "Дружба" | 200 |  |  | 5,30 | 5,30 |
| 3.3. | "Ромашка" | 190 |  | 16,35 | 2,88 | 19,23 |
| 3.4. | "Ромашка" (филиал) | 160 |  | 16,35 | 2,88 | 19,23 |
| 3.5. | "Романтик" | 180 |  |  | 5,30 | 5,30 |
| 3.6. | "Ровесник" | 160 |  |  | 5,30 | 5,30 |
| 3.7. | "Радуга" | 210 |  |  | 5,30 | 5,30 |
| 3.8. | "Спутник" | 160 |  |  | 5,30 | 5,30 |
| 3.9. | Детские дачи "Отмичи" | 130 | 72,60 | 7,42 | 7,95 | 87,97 |
| 3.10. | Итого по летним детским оздоровительным лагерям | 1 570,00 | 72,60 | 40,12 | 45,51 | 158,23 |
| 4. | Резерв на замену картриджей по всем образовательным учреждениям |  |  | 9,9 | 0,00 | 9,90 |
| 5 | ИТОГО по всем образовательным учреждениям | 48 155,00 | 2 578,90 | 3 227,19 | 1 389,61 | 7 195,70 |

Таблица 2

# Объемы финансирования программных мероприятий,
планируемых к реализации в рамках городской целевой программы
«Чистая вода» на 2010 год по муниципальным учреждениям здравоохранения

тыс. руб.

| № п/п | Наименование учреждения | Кол-во коек | Стоимость системы | Стоимость замены картриджей | Стоимость обслуживания, консервации (для ДООЛ) | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Стационарные муниципальные учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.Заволжский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | МУЗ "Городская больница №5" | 85 | 0,00 | 5,45 | 4,3 | 9,75 |
| 1.1..2 | МУЗ "Городская больница №7" | 435 | 0,00 | 22,26 | 6,1 | 28,36 |
| 1.1.3. | МУЗ "Городская детская больница №3" | 75 | 0,00 | 5,45 | 4,3 | 9,75 |
| 1.1.4. | МУЗ "Родильный дом №5" | 95 | 0,00 | 10,9 | 4,3 | 15,2 |
| 1.1.10. | Итого по Заволжскому району | 690,00 | 0,00 | 44,06 | 19,00 | 63,06 |
| 1.2.Московский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | МУЗ "Городская клиническая больница №6" | 512 | 0,00 | 37,0 | 7,8 | 44,80 |
| 1.2.2. | МУЗ "Родильный дом №1" | 120 | 0,00 | 16,3 | 4,3 | 20,60 |
| 1.2.12. | Итого по Московскому району | 632,00 | 0,00 | 53,30 | 12,10 | 65,40 |
| 1.3. Пролетарский район |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» | 520 | 0,00 | 22,26 | 7,95 | 30,21 |
| 1.3.2. | МУЗ "Городская детская больница №2" | 130 | 0,00 | 16,3 | 4,3 | 20,60 |
| 1.3.3. | МУЗ "Родильный дом №2" | 105 | 0,00 | 16,3 | 4,3 | 20,60 |
| 1.3.14. | Итого по Пролетарскому району | 755,00 | 0,00 | 54,86 | 16,55 | 71,41 |
| 1.4. Центральный район |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | МУЗ "Городская больница №1 им. В.В. Успенского" | 340 | 0,00 | 22,26 | 6,1 | 28,36 |
| 1.4.2. | МУЗ Детская городская клиническая больница №1" | 130 | 0,00 | 16,3 | 4,3 | 20,60 |
| 1.4.3. | МУЗ "Родильный дом №3" | 75 | 0,00 | 5,45 | 5,76 | 11,21 |
| 1.4.4. | МУЗ "Родильный дом №4" | 100 | 0,00 | 16,3 | 5,76 | 22,06 |
| 1.4.5. | Итого по Центральному району | 645,00 | 0,00 | 60,31 | 21,92 | 82,23 |
| 1.5. | Резерв на замену картриджей в стационарных учреждениях здравоохранения |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Итого по стационарным муниципальным учреждениям здравоохранения | 2 722,00 | 0,00 | 212,53 | 69,57 | 282,10 |

Начальник управления образования администрации города	                                                                               			Н.А. Афонина

Начальник департамента здравоохранения и социальной политики

администрации города															И.В. Барышев