1.Содержание проблемы.

В настоящее время в  городе Твери функционирует сеть дошкольных образовательных учреждений разного типа, вида и ведомственной подчиненности, которые предоставляют широкий спектр образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи и общества в целом. На 01.09.2010 сеть включает в себя:

- 83 детских сада, в том числе:

- 77 муниципальных детских садов,

- 6 ведомственных детских садов.

2.  25 дошкольных отделения общеобразовательных школ.

3.  Дошкольные  негосударственные учреждения:

- Н/Г СОШ «AL»,

- Н/Г ОУ «Академия»,

- Н/Г ОУ «Довузовский комплекс ТвГУ»

-Н/Г ОУ «Св. Анны Кашинской»

За последние года в городе отмечена тенденция повышения рождаемости и увеличение количества детей, нуждающихся в дошкольном образовании. На 1 января 2010 года очередность поступления детей в дошкольные образовательные учреждения составила 6 930 детей.

Таким образом, необходимо признать, что детские сады города функционируют на пределе своих возможностей, они физически не могут вместить всех желающих в свои группы и вынуждены работать с большим переуплотнением. Чтобы реально осуществить доступность в детские сады города максимального числа желающих, управление образования разработало комплекс мероприятий по расширению возможности действующей сети ДОУ. Эти мероприятия нашли свое отражение в ведомственной целевой программе «Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Твери в 2010 году», утвержденной постановлением Главы администрации г. Твери 10.12.2009 г. № 3458.

Одним из таких  направлений деятельности является перепрофилизация начальных школ – детских садов. В Пролетарском районе г.Твери около 20 лет назад на базе детских садов были созданы начальные школы-детские сады №№ 10, 12, 31, 128. В результате подобной реорганизации часть помещений была отведена под начальные классы. Учитывая возрастающую потребность в дошкольных учреждениях, Управление образования приступило в 2007 году к реорганизации путем присоединения начальных школ-детских садов №№ 31 и 128 к МОУ СОШ №№ 38 и 4 соответственно. В 2009 году присоединились начальные школы – детские сады №№ 10 и 12 к МОУ СОШ №№ 1 и 9. Одновременно начался перевод начальных классов в собственно школы, а освобождающиеся площади позволяют с 2009 г. ежегодно открывать по 4 группы дошкольного образования.

Другим направлением деятельности  стала перепрофилизация зданий, ранее относившихся к детским садам. В 2006 г. было реконструировано здание бывшего детского сада по ул.Седова, 5 (м-р Горбатка), где были открыты 4 дошкольные группы на 80 мест. В 2007 г. было восстановлено здание начальных классов МОУ СОШ № 31, что позволило освободить помещение для 3 групп детского сада № 20/1 на 60 мест. В 2008 г. открылись 4 группы на 80 мест во вновь реконструированном здании по ул.Фадеева, 28. В 2009 г. возвращена дошкольному отделению МОУ СОШ № 47 (пос. Литвинки) часть здания, что позволило после проведения капитального ремонта открыть 4 дошкольные группы на 80 мест.

Руководителями дошкольных образовательных учреждений была проделана большая работа по изысканию в своих детских садах дополнительных площадей для открытия новых групп. Так, с 2005 по 2009 годы в дошкольных образовательных учреждениях дополнительно появилось 27 групп на 540 мест.

Избранная управлением образования стратегия по расширению доступности дошкольного образования полностью отвечает сложившимся реалиям в силу своей экономичности, эффективности, рациональности и социальной значимости. Достигнутые результаты и имеющиеся резервы стимулируют развитие перечисленных направлений в среднесрочной перспективе.

2. Основные цели и задачи Программы

Основная цель Программы: организация предоставления общедоступного дошкольного образования в г. Твери.

Задачи Программы:

1.Удовлетворение потребности населения г.Твери в качественных услугах дошкольного образования за счет расширения сети;

2. Улучшение качества условий пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с установленными требованиями;

3. Повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования;

4. Снижение социальной напряженности в связи с неудовлетворенным спросом на услуги дошкольного образования.

3. Сроки и этапы реализации.

Настоящая программа рассчитана на 2011 год. В 6 общеобразовательных учреждениях будет произведен капитальный ремонт с целью открытия 12 групп дошкольного образования на 240 мест. В 1 дошкольном образовательном учреждении будет произведен капитальный ремонт с целью открытия дополнительных 1 группы дошкольного образования на 20 мест.  В эти учреждения будет закуплено необходимое оборудование, благоустроена территория. В 14 детских садах будут открыты группы кратковременного пребывания детей на 140 мест.

4. Система программных мероприятий.

Мероприятиями Программы являются:

- ремонт помещений в 7 образовательных учреждениях;

- обеспечение вновь открывшихся 13 дошкольных групп необходимым оборудованием, имуществом и материалами для организации дошкольного образовательного процесса;

- благоустройство территорий 7 образовательных учреждений;

- открытие 14 групп кратковременного пребывания детей на 140 мест.

Перечень мероприятий Программы, финансируемых из городского бюджета  в 2011 году, представлен в таблице №1.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Открытие 3-х групп в дошкольном отделении МОУ СОШ № 1, в том числе: - капитальный ремонт групп - приобретение оборудования, предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и расходного материала - благоустройство территории - проектные работы (сметная документация) | 6035 3000 585 2400 50 |
| 2 | Открытие 1 группы в дошкольном отделении МОУ СОШ № 4, в том числе: - капитальный ремонт группы, пищеблока, прачечной и коридора - приобретение оборудования, предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и расходного материала - благоустройство территории - проектные работы (сметная документация) | 3065 2000 195 800 70 |
| 3 | Открытие 1 группы в дошкольном отделении МОУ СОШ № 9, в том числе: - капитальный ремонт группы, прачечной, входа в группу - приобретение оборудования, предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и расходного материала - благоустройство территории - проектные работы (сметная документация) | 2605 1600 195 800 10 |
| 4 | Открытие 1 групп в МДОУ №133, в том числе: - капитальный ремонт групп, пищеблока, входа в группу - приобретение оборудования, предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и расходного материала - благоустройство территории - проектные работы (сметная документация) | 3520 2253 217 1000 50 |
| 5 | Открытие 3-х групп в дошкольном отделении МОУ СОШ № 27 в том числе: - капитальный ремонт групп и пожарного выхода - приобретение оборудования, предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и расходного материала - благоустройство территории - проектные работы (сметная документация) | 6462 4400 780 1232 50 |
| 6 | Открытие 2 группы в дошкольном отделении МОУ СОШ № 30, в том числе: - капитальный ремонт группы и входа в группу - приобретение оборудования, предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и расходного материала - благоустройство территории - проектные работы (сметная документация) | 2025 1000 195 800 30 |
| 7 | Открытие 2 групп в дошкольном отделении МОУ СОШ №28, в том числе: - капитальный ремонт группы, пищеблока, пожарной лестницы; - приобретение оборудования, предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и расходного материала - благоустройство территории - проектные работы (сметная документация) | 5120 2700 390 2000 30 |
| 8 | Организация групп кратковременного пребывания в МДОУ №№ 39, 62, 101, 26, 129, 20/1, 97, 165, 108, 51, 114, 23, дошкольных отделениях СОШ №№ 4, 27 | Без финансирования |
| 9 | Подготовка проектно-сметной документации для проведения ремонтных работ в МОУ СОШ № 20, вечерней школе № 3 | 1168 |
|  | ИТОГО | 30000 |

5. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств из бюджета города Твери, необходимых для реализации Программы, составляет 30 000,0   тыс. рублей, в том числе:

- капитальный ремонт помещений – 16 953,0 тыс.рублей;

- приобретение оборудования, предметов длительного пользования, мягкого инвентаря и расходного материала – 2 557,0 тыс.рублей;

- благоустройство территорий – 9 032,0,0 тыс.рублей

- подготовка проектно-сметной документации – 1 458,0 тыс.рублей;

6. Механизм управления и контроля за реализацией Программы.

Реализация Программы осуществляется управлением образования администрации города Твери.

Муниципальный заказчик Программы ежегодно готовит план-график по выполнению мероприятий Программы, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение этого плана и контролирует его выполнение.

Управление образования администрации города Твери:

- является муниципальным заказчиком по выполнению работ для муниципальных нужд при реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает разработку, согласование и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации по программным мероприятиям, заявок на проведение торгов и их представление в управление муниципального заказа;

- готовит и согласовывает с управлением муниципального заказа материалы для проведения  процедур по определению организаций – исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляет с привлечением управления муниципального заказа отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключает с организациями-исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивает осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимает выполненные подрядными организациями работы;

- утверждает акты выполненных работ;

- представляет департаменту финансов администрации города муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы; сметы стоимости выполняемых работ и затрат; счета на авансирование и выполнение работ; акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери обеспечивает контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию Программы.

Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ними договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

Для обеспечения действенного контроля за расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее муниципальный заказчик (управление образования администрации города) представляет:

- ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о выполнении программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города;

- ежегодно, до 1 февраля, следующего за отчетным периодом, отчет о выполнении Программы Главе администрации города Твери и департаменту экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

Муниципальный заказчик Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем подготовки соответствующего проекта постановления администрации города и обеспечения  его утверждения.

7. Ожидаемые результаты.

В ходе реализации программы ожидаются следующие результаты:

1. Оптимизация существующей сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования.

2. Введение дополнительных мест в образовательных учреждениях для детей дошкольного возраста (260).

3. Улучшение условий развития способностей и интересов детей дошкольного возраста в 21 образовательных учреждениях.

4. Предоставление 260 женщинам г. Твери, имеющих детей дошкольного возраста, возможности вернуться к трудовой деятельности.

5. Создание условий равного старта для школьного обучения детей из разных слоев населения.

Начальник управления образования

администрации г.Твери                                                       Н.А.Афонина