ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 декабря 2011 г.							№ 2370

г. Тверь

О внесении изменений в городскую целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением администрации города от 10.03.2011 г. № 378

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 42 «Положения о бюджетном процессе в городе Твери», утвержденного решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 № 179, постановлением администрации города Твери от 21 января 2011 г. № 30 «Об утверждении порядка разработки и реализации долгосрочных, городских и ведомственных целевых программ города Твери и проведения оценки эффективности реализации долгосрочных, городских целевых программ» и с целью повышения уровня обеспечения безопасности дорожного движения в городе Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в городскую целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы администрации города Твери Шумского А.С.

Глава администрации города							В.Б. Толоко

Приложение

к постановлению администрации города Твери

от «19» декабря 2011 г. № 2370

ГОРОДСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы»

- Тверь

- 2011 г.

- Паспорт

городской целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы»

| № раз-дела | Наименование раздела паспорта программы | Содержание раздела паспорта программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I | Наименование программы | Городская целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы» (далее – Программа) |
| II | Основание | Федеральный закон № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», Федеральный закон от № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральный закон № 257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| III | Муниципальные заказчики | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, администрация Заволжского района в городе Твери, администрация Пролетарского района в городе Твери, администрация Московского района в городе Твери, администрация Центрального района в городе Твери |
| IV | Основной разработчик программы (координатор) | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери |
| V | Цели и задачи программы | Целью Программы является обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Твери. Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: - предупреждение нарушений правил дорожного движения его участниками; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование организации движения транспорта и пешеходов; - повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| VI | Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы – 2011-2013 годы. Программа осуществляется в три этапа, каждый из которых соответствует финансовому году. |
| VII | Система программных мероприятий | Основными мероприятиями по реализации Программы являются: - мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; - организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе; - мероприятия, направленные на совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения. |
| VIII | Основные исполнители программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, администрация Заволжского района в городе Твери, администрация Пролетарского района в городе Твери, администрация Московского района в городе Твери, администрация Центрального района в городе Твери. |
| IX | Объемы и источники финансирования | Общий объем средств для реализации программы 22 230,0 тыс. руб. в том числе: - 14 730,0 тыс. руб. – 2011 год; - 3 800,0 тыс. руб. – 2012 год; - 3 700,0 тыс. руб. – 2013 год. Источник финансирования Программы – бюджет города Твери |
| X | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Основными ожидаемыми результатами Программы являются: - снижение количества ДТП, в первую очередь с тяжкими последствиями; - повышение правосознания участников движения и культуры поведения на улицах и дорогах; - сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; - совершенствование дорожных условий, в том числе увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города; - ликвидация устойчивых очагов аварийности; - совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП. |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| XI | Система организации контроля за исполнением программы | Управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери как координатор Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит проектными, строительными и иными организациями и контролирует выполнение ими программных мероприятий. Представляет: - ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным, отчет о ходе выполнения программных мероприятий в Департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города; - ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, на рассмотрение Главы администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчет об исполнении Программы. |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и транспортно-эксплуатационным состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные состав и интенсивность транспортных потоков.

Современный уровень обеспечения автомобилями в городах России уже превысил 200 единиц на 1 тыс. жителей, тогда как дорожно-транспортная инфраструктура соответствует уровню 60 – 100 единиц на 1 тыс. жителей.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-транспортных происшествий. В настоящее время в городе ежегодно регистрируется более 31 процента всех дорожно-транспортных происшествий по Тверской области.

Анализ современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести.

Неэффективная организация работы по оказанию медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате таких дорожно-транспортных происшествий, является одной из основных причин их высокой смертности. Общая смертность указанных лиц в 12 раз выше, чем при получении травм в результате других несчастных случаев, инвалидами они становятся в 6 раз чаще, а нуждаются в госпитализации в 7 раз чаще.

Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории города Твери являются наезд на пешехода (50% от всего количества ДТП), а также столкновение (34%). Свыше 60% всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения РФ водителями транспортных средств.

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий власти и общества, концентрации местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при возможно более полном учете интересов граждан.

Необходимость разработки и реализации целевой Программы обусловлена следующими причинами:

- социально-экономическая острота проблемы;

- межотраслевой и межведомственный характер проблемы;

- необходимость привлечения к решению проблемы органов местного самоуправления и общественных институтов.

Решение поставленных проблем в рамках программно-целевого подхода регламентируется Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом №257-ФЗ от 08.11.2007 «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

### II. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является обеспечение безопасности дорожного движения, снижение уровня аварийности и тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий на территории города Твери.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- предупреждение нарушений правил дорожного движения его участниками;

- сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

- совершенствование в городе организации движения транспорта и пешеходов;

- повышение эффективности функционирования системы государственного управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне управления.

Программой предусматривается реализация комплекса мероприятий, которые планируется осуществить в течение 2011-2013 годов:

1. Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2. Организационно-планировочные меры и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в городе.

3. Мероприятия, направленные на совершенствование организационных основ системы управления деятельностью в области обеспечения безопасности дорожного движения.

III. Система программных мероприятий

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указаны в приложении № 1 к Программе.

### IV. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств для реализации программы 22 230,0 тыс. руб. в том числе:

- 14 730,0 тыс. руб. – 2011 год;

- 3 800,0 тыс. руб. – 2012 год;

- 3 700,0 тыс. руб. – 2013 год.

Источник финансирования Программы – бюджет города Твери

### V. Механизм реализации Программы и координация реализации программных мероприятий

Реализацию Программы осуществляют следующие структурные подразделения администрации города Твери: управление благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Твери, администрация Заволжского района в городе Твери, администрация Пролетарского района в городе Твери, администрация Московского района в городе Твери, администрация Центрального района в городе Твери, проектные, строительные и иные организации, имеющие лицензии на выполнение данных видов работ и привлекаемые на конкурсной основе (далее – Исполнители Программы).

Разработка проектно-сметной документации, технический, архитектурный и археологический надзор осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

Муниципальные заказчики при непосредственном участии ответственных исполнителей Программы:

- обеспечивают разработку, согласование и утверждение в установленном порядке требуемой документации по программным мероприятиям и ее представление управлению муниципального заказа администрации города;

- обеспечивают контроль целевого использования средств, выделяемых на реализацию Программы;

- готовят и согласовывают с управлением муниципального заказа администрации города материалы для проведения процедур по определению организаций - исполнителей работ по программным мероприятиям;

- осуществляют с привлечением управления муниципального заказа администрации города отбор на конкурсной основе исполнителей работ для муниципальных нужд по программным мероприятиям в соответствии с действующим законодательством;

- заключают с организациями – исполнителями работ контракты (договоры) на выполнение работ по программным мероприятиям;

- обеспечивают осуществление технического и иных видов надзора за проводимыми работами;

- принимают выполненные подрядными организациями работы;

- утверждают акты выполненных работ;

- представляют департаменту финансов администрации города:

- муниципальные контракты (договоры) на выполнение работ по реализации мероприятий Программы;

- сметы стоимости выполняемых работ и затрат;

- счета на авансирование и выполнение работ;

- акты выполненных работ по реализации мероприятий Программы.

Департамент финансов администрации города Твери в установленном порядке обеспечивает финансирование мероприятий Программы, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете города Твери на очередной финансовый год.

Действия Исполнителей Программы регламентируются действующим законодательством и заключаемыми с ним договорами (контрактами) на выполнение работ, направленных на реализацию этих мероприятий.

VI. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Для обеспечения действенного управления за реализацией Программы и контроля над расходованием средств бюджета города в рамках Программы ее разработчик и координатор:

- осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности Исполнителей Программы;

- по мере необходимости подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий;

- организует ведение отчетности по реализации Программы по установленным формам;

- ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчётным периодом, представляет отчет о ходе выполнения программных мероприятий в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города в установленной форме;

- ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчётным периодом, представляет на рассмотрение Главе администрации города Твери и в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери годовой отчёт о ходе выполнения программных мероприятий, содержащий основные сведения о фактических значениях показателей результативности реализации Программы и объёмах финансирования Программы в установленной форме;

- ежегодно готовит план-график реализации Программы и ее мероприятий, обеспечивает его утверждение через распоряжение администрации города, организует выполнение этого плана-графика и контролирует его исполнение муниципальными заказчиками и исполнителями. При необходимости координатор Программы вносит изменения в распоряжение администрации города;

- ежемесячно в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным представляет в департамент экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города отчет о выполнении плана-графика реализации программных мероприятий.

Исполнители Программы:

- ежемесячно в срок до 5 числа, следующего за отчётным месяцем, предоставляют разработчику и координатору Программы отчёт о реализации Программы в установленной форме;

- ежегодно в срок до 20 января года, следующего за отчётным периодом, предоставляет разработчику и координатору Программы отчет о выполнении программы, содержащий основные сведения о достижении целевых индикаторов и объёмах финансирования Программы в установленной форме.

Администрация города Твери направляет в Тверскую городскую Думу:

- ежегодный отчет о выполнении Программы совместно с ежегодным отчетом об исполнении бюджета города Твери на соответствующий финансовый год.

Разработчик и координатор Программы в ходе ее реализации при необходимости вносит в нее изменения установленным порядком путем подготовки проекта постановления администрации города и его представления Главе администрации города Твери.

VII. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности Программы производится в соответствии с постановлением администрации города от 21.01.2011 № 30.

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:

- снижение количества ДТП, в первую очередь с тяжкими последствиями;

- повышение правосознания участников движения и культуры поведения на улицах и дорогах;

- совершенствование дорожных условий, в том числе увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города в результате реализации мероприятий по установке светофорных объектов, направляющих пешеходных ограждений и искусственных неровностей, модернизации светофорных объектов, приобретению и установке дорожных знаков и дополнительных технических средств организации дорожного движения;

- совершенствование системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП.

Начальник управления благоустройства				Д.В. Симаков

и дорожного хозяйства

Приложение № 1

к городской целевой программе

«Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы»

Перечень мероприятий

городской целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2011-2013 годы»

тыс. руб.

| № п\п | Наименование целей, подпрограмм, задач и мероприятий программы | Объем финансирования программы из бюджета города по годам |  |  |  | Ожидаемый эффект |  |  |  |  | Муниципальный заказчик, бюджетополучатель (исполнитель) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | 2011 | 2012 | 2013 | Наименование показателей ожидаемого эффекта (единица измерения) | Плановое значение показателей ожидаемого эффекта на весь период действия программы | Плановые значения показателей ожидаемого эффекта по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Установка светофоров | 7 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | Светофорный объект | 7 | 3 | 2 | 2 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |
|  | Установка направляющих пешеходных ограждений | 3 500,0 | 2 000,0 | 800,0 | 700,0 | Секция | 1387 (1 секция – 2 м) | 952 | 232 | 203 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |
|  | Модернизация светофорных объектов | 5 000,0 | 3 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | Светофорный объект | 5 | 3 | 1 | 1 | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |
|  | Подготовка проектно-сметной документации по техническим средствам организации дорожного движения, разработка и введение проектов (схем) организации дорожного движения | 2 700,0 | 2 700,0 | - | - | проект |  |  | - | - | Управление благоустройства и дорожного хозяйства |
|  | Устройство искусственных неровностей | 300,0 | 300,0 | - | - | шт. | 100 | 100 | - | - | Администрация Московского района |
|  | Установка новых дорожных знаков | 430,0 | 430,0 | - | - | шт. | 86 | 86 | - | - | Администрация Московского района |
|  | Установка новых ограждений безопасности | 200,0 | 200,0 | - | - | м | 179 | 179 | - | - | Администрация Пролетарского района |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Устройство искусственных неровностей, установка знаков, в т.ч. | 1200,0 | 1200,0 | - | - | п.м., шт. | 150 379 | 150 379 | - | - | Администрация Пролетарского района |
|  | Разработка проектов организации дорожного движения | 367,2 | 367,2 | - | - | проект | 29 | 29 | - | - | Администрация Пролетарского района |
|  | Устройство искусственных неровностей | 623,5 | 623,5 | - | - | шт. | 47 | 47 | - | - | Администрация Заволжского района |
|  | Установка новых дорожных знаков на опоре | 84,5 | 84,5 | - | - | шт. | 138 | 138 | - | - | Администрация Заволжского района |
|  | Установка новых дорожных знаков на стойке | 504,0 | 504,0 | - | - | шт. | 160 | 160 | - | - | Администрация Заволжского района |
|  | Приобретение дорожных знаков | 288,0 | 288,0 | - | - | шт. | 298 | 298 | - | - | Администрация Заволжского района |
|  | Установка новых дорожных знаков | 400,0 | 400,0 | - | - | шт. | 89 | 89 | - | - | Администрация Центрального района |
|  | ИТОГО: | 22 230,0 | 14 730,0 | 3 800,0 | 3 700,0 |  |  |  |  |  |  |

Начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства									Д.В. Симаков