ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» марта 2011г                                                       № 341

г. Тверь

О продлении срока производства работ

В связи с производством работ по капитальному ремонту участка водопровода по улице Туполева, руководствуясь Уставом г.Твери,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Продлить сроки производства работ по капитальному ремонту участка водопровода по нечетной стороне улице Туполева на участке (от 2-я Новозаводская  до ул. Маяковского), в связи приостановкой работ и  невозможностью их проведения  при низких отрицательных температурах наружного воздуха,  до 24час.00 мин. 25 марта 2011 года.

2.ООО «Тверь Водоканал» (Булыгин С.В.) обеспечить  установку дорожных знаков на месте проведения работ в соответствии  со схемой организации дорожного движения,  согласованной УГИБДД УВД Тверской области.

3. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ООО «Тверь Водоканал» (Булыгин С.В.) и департамент ЖКХ администрации г. Твери  (Иванов С.В.).

Первый заместитель

Главы администрации города Твери                                   В.М. Павлов